Утверждена

Постановлением Главы

Рузского городского округа

от ______________ № ________

Муниципальная программа Рузского муниципального района

«Развитие транспортной системы Рузского муниципального района на 2015-2019гг.»

1. Паспорт муниципальной программы Рузского муниципального района «Развитие транспортной системы Рузского муниципального района»

на срок 2015-2019гг.

| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района - Урман Лев Александрович |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Администрация Рузского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации района, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. "Организация транспортного обслуживания населения" 2. "Безопасность дорожного движения" 3. "Содержание и ремонт дорог" 4. "Развитие транспортной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | 468 844,18 | 92102,42 | 91882,12 | 106319,6 | 89255,00 | 89270,00 |
| Средства бюджета Московской области | 102 908,40 | 16 348,40 | 22 372,00 | 64188,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений Рузского муниципального района | 57 533,60 | 0,00 | 35 016,30 | 22517,3 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Другие источники (средства Пенсионного фонда, Федерального фонда медицинского страхования, Территориального фонда медицинского страхования, средства работодателей) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 629 271,18 | 108 450,82 | 149 270,42 | 193 024,9 | 89 255,00 | 89 270,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Ед. изм. | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года | % | 31,8 | 45 | 47 | 50 | 50 |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,99 | 0,79 | 0,72 | 0,71 | 0,70 |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Социальный риск | число погибших в ДТП, на 100 тыс. населения | 32,09 | 30,42 | 20,17 | 15,8 | 15,8 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | % | 3,54 | 3,04 | 3,09 | 2,41 | 2,36 |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | Кв. м | 64036 | 51573,5 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области (в том числе с привлечением Субсидии) | единиц | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | единиц | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | км | 48,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | Кв. м | 13563,8 | 20210 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | 20,98 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,7 |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | % | 51,44 | 49,97 | 48,57 | 47,33 | 46,09 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | км | 413,5 | 401,633 | 391,6 | 381,6 | 371,6 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 803,8 | 803,8 | 806,2 | 806,2 | 806,2 |
| Количество машиномест на парковках общего пользования | шт | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество машиномест на перехватывающих парковках | шт | 87 | 90 | 134 | 134 | 100 |

### 2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района" (далее- Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Рузского муниципального района от 24.12.2014г. №3285 (в редакции Постановления от 03.11.2015г. №2077), и направлена на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Рузского муниципального района в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры, его устойчивой и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Так, дорожно-транспортный комплекс Рузского муниципального района характеризует:

- наличие развитой сети автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения;

- наличие системы пассажирского транспорта общего пользования.

В настоящее время существенно повышается транспортная активность населения. Высокие темпы прироста транспортного парка создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Ежегодно транспортный парк увеличивается на 2-3 %. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц.

На территории Рузского муниципального района 11 маршрутов регулярного автобусного сообщения, из которых 6 муниципальных, остальные внутригородские. На 6 муниципальных маршрутах осуществляется перевозка льготных категорий граждан при предъявлении соответствующих документов.

Основу транспортной инфраструктуры Рузского муниципального района составляют автомобильные дороги, протяженность которых 1 297,8 км, в том числе:

- федеральной собственности - 84 км;

- областной (региональной) собственности - 410 км;

- муниципальной собственности Рузского муниципального района и городских и сельских поселений - 803,8 км.

Вместе с тем, состояние дорожно-транспортного комплекса Рузского муниципального района не соответствует потребностям социально-экономического развития. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития регионов;

- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Несмотря на принятые в последнее время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Рузском муниципальном районе, следует отнести:

-массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточная информированность населения о безопасности дорожного движения.

В целях стабилизации и снижения уровня дорожной аварийности, активизации и совершенствования работы по предупреждению ДТП, повышение культуры поведения на дорогах, в общественном транспорте, укрепления дисциплины на улице, взаимодействия общественных организаций по предупреждению несчастных случаев с детьми на дорогах, а также пропаганды правил дорожного движения, необходимо принятие эффективных мер по предупреждению роста ДТП.

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Развитие комплекса мероприятий, предусмотренных Программой будет способствовать устойчивому развитию дорожно-транспортного комплекса Рузского муниципального района позволит получить значительный экономический и социальный эффект.

За счет реализованных мероприятий предусмотренных Программой увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Рузского муниципального района.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

1. "Организация транспортного обслуживания населения"

2. "Безопасность дорожного движения"

3. "Содержание и ремонт дорог"

4. "Развитие транспортной инфраструктуры"

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" позволит обеспечить транспортным обслуживанием население района по 6 социально значимым муниципальным маршрутам и реализовать нормы Закона Московской области №36/2006-ОЗ от 23.03.2006г. "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" позволит обеспечить:

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения

- максимальное предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения.

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры" позволит провести экспертизу технического состояния подвесного моста в деревне Марково, который в настоящее время находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

5. Цели и задачи Программы

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Рузского муниципального района.

Целями Программы являются развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации района, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

3. Повышение уровня безопасности на территории района, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства.

4. Организация транспортного обслуживания населения на территории района автомобильным транспортом (автобусы), на муниципальных маршрутах.

6. Основные мероприятия Программы

Для достижения задач Программы используются следующие основные мероприятия:

- Проведение аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, с частичным финансированием из бюджета Рузского муниципального района;

- Создание условий для формирования дорожной сети круглогодично доступной для населения (в том числе ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения, принятие в собственность бесхозяйных дорог);

- повышения уровня безопасности участников дорожного движения.

7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

Развитие транспортной системы Рузского муниципального района

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) |  | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Рузского муниципального района | Другие источники (в разрезе) |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Организация транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация транспортного обслуживания населения на территории района автомобильным транспортом (автобусы), на муниципальных маршрутах | 27 900,00 | 0 | Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года |  | % |  | 0 | 31,8 | 45 | 47 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района) |  | % |  | 1,18 | 0,99 | 0,79 | 0,72 | 0,71 | 0,70 |
|  |  |  |  | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок |  | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов |  | % |  | 81,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения Создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах; Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, проведение комплекса мероприятий по предупреждению ДТП Работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. | 1 090,00 | 0 | Социальный риск |  | число погибших в ДТП, на 100 тыс. населения |  | 41,47 | 32,09 | 30,42 | 20,17 | 15,8 | 15,8 |
| Содержание и ремонт дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения. Повышение уровня безопасности на территории района, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства. | 164 034,94 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области |  | % |  | 2,28 | 3,54 | 3,04 | 3,09 | 2,41 | 2,36 |
|  |  |  |  | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 0,00 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) |  | Кв. м |  | 85658 | 64036 | 51573,5 | 50000 | 50000 | 50000 |
|  |  |  |  | Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области (в том числе с привлечением Субсидии) |  | единиц |  | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  | единиц |  | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог |  | км |  | 0 | 48,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) |  | Кв. м |  | 5118,3 | 13563,8 | 20210 | 15000 | 15000 | 15000 |
|  |  |  |  | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования |  | % |  | 28,06 | 20,98 | 19,8 | 18,7 | 17,7 | 16,7 |
|  |  |  |  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог |  | % |  | 57,04 | 51,44 | 49,97 | 48,57 | 47,33 | 46,09 |
|  |  |  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |  | км |  | 430,74 | 413,5 | 401,633 | 391,6 | 381,6 | 371,6 |
|  |  |  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км |  | 755,196 | 803,8 | 803,8 | 806,2 | 806,2 | 806,2 |
| Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Координация и эффективное регулирование деятельности по организации движения | 0,00 |  | Количество машиномест на парковках общего пользования |  | шт |  | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  | Количество машиномест на перехватывающих парковках |  | шт |  | 88 | 87 | 90 | 134 | 134 | 100 |

8. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы

| Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Методика расчета показателя |
| --- | --- |
| Организация транспортного обслуживания населения |  |
| Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года | - Показатель рассчитывается как отношение количества платных пассажиров, оплативших проезд ЕТК МО к общему количеству платных пассажиров в процентах: - ТК=Птк/Побщ*100, где - ТК - Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров; - Птк - количество платных пассажиров, оплативших проезд ЕТК МО, чел.; - Побщ - общее количество платных пассажиров, чел. |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района) | Показатель рассчитывается как отношение разности между среднегодовой численностью постоянного населения и численности населения имеющего регулярное автобусное и железнодорожное сообщение к среднегодовой численности постоянного населения в процентах Дн=(Чнср-Чим)/Чнср*100, где Дн - доля населения не имеющего регулярного автобусного и железнодорожного сообщения, %; Чнср - среднегодовая численность населения, чел. Чим - численность населения имеющего регулярное автобусное и железнодорожное сообщение, чел. |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок | Показатель рассчитывается как отношение количества муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам к общему количеству муниципальных маршрутов в процентах Дм=Мрт/Мобш*100, где Дм - Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок, % Мрт - муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам, ед. Мобщ - общее количество муниципальных маршрутов, ед. |
| Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов | Показатель рассчитывается как отношение количества маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда к общему количеству муниципальных маршрутов в процентах Дм=Мтк/Мобщ*100, где Дм - доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, % Мтк - количество маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда, ед. Мобщ - общее количество муниципальных маршрутов, ед. |
| Безопасность дорожного движения |  |
| Социальный риск | Показатель рассчитывается как отношение числа погибших в ДТП к среднегодовой численности населения, на 100 тыс. человек населения М=(Мдтп/S)*100 000, где М - количество погибших на 100 тыс. человек населения, Мдтп - число погибших в ДТП, чел. S - среднегодовая численность населения |
| Содержание и ремонт дорог |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области | Показатель расчитывается как отношение протяженности дорог отвечающих нормативным требованиям в отчетном году к протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям в предыдущем году в процентах Пр=ПотA/ПотB*100, где Пр - Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям %; ПотА - протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям в отчетном году, км; ПотВ - протяженность дорог отвечающих нормативным требованиям в предыдущем году, км |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | По данным федеральной формы статистического наблюдения №3 ДГМО |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | По данным муниципального образования |
| Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области (в том числе с привлечением Субсидии) | По данным федеральной формы статистического наблюдения №2 ДГМО |
| Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | Согласно рекомендаций по учету и анализу ДТП на автомобильных дорогах Российской Федерации (ОДМ 218.6.015–2015) |
| Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог | По данным федеральной формы статистического наблюдения №3 ДГМО |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) | По данным федеральной формы статистического наблюдения №1-благоустройство |
| Количество машиномест на парковках общего пользования | По данным муниципального образования |
| Количество машиномест на перехватывающих парковках | По данным муниципального образования |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель рассчитывается как отношение существующее количество парковочных мест к необходимому количеству пакровочных мест в процентах Дпм=Спм/Нпм*100, где Дпм - дефицит парковочных мест, %; Спм - Существующие количество парковочные места, ед.; Нпм - необходимое количество парковочных мест, ед. |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог | Показатель рассчитывается как отношение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конец отчетного года) в процентах Дднт=Пднт/Пдобщ*100, где Дднт - доля дорог не отвечающих нормативным требованиям; Пднт - протяженность дорог не отвечающих нормативным тербованиям (км, стат. форма 3ДГ МО); Пдобщ - общая протяженность дорог (км, стат.форма 3ДГМО) |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | По данным федеральной формы статистического наблюдения №3 ДГМО |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | По данным федеральной формы статистического наблюдения №3 ДГМО |

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы (подпрограммы)

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" | Бюджет Рузского муниципального района | Постановление ПМО от 17.09.2015г. №830/35 "О внесении изменений в Методику расчетов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" | Всего: 150 250,70 2015г. - 35 810,00 2016г. – 30 740,7 2017г. - 27 900,00 2018г. - 27 900,00 2019г. - 27 900,00 |  |
| Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | Бюджет Рузского муниципального района |  | Всего: 12 423,50 2015г. - 1 609,10 2016г. - 1261,50 2017г. - 1 090,00 2018г. - 1 070,00 2019г. - 1 070,00 |  |
| Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" | Бюджет Московской области Бюджет Рузского муниципального района Бюджет городское поселение Тучково Бюджет городского поселения Руза Бюджет сельского поселения Старорузское |  | Всего: 469 553,41 2015г. - 70 531,83 2016г. - 116 401,64 2017г. - 164 034,94 2018г. - 59 285,00 2019г. - 59 300,00 |  |
| Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры" | Бюджет Рузского муниципального района |  | Всего: 3 366,49 2015г. - 499,89 2016г. - 866,60 2017г. - 0,00 2018г. - 1 000,00 2019г. - 1 000,00 |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы)

** - бюджет Рузского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты поселений; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Паспорт подпрограммы №1 " Организация транспортного обслуживания населения"

на срок 2015-2019гг.

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Рузского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 26 642,52 |  | 35 810,00 | 30 740,70 |  | 27 900,00 |  |  | 27 900,00 |  | 27 900,00 |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | Итого |
|  | Организация транспортного обслуживания населения | Администрация Рузского муниципального района | Всего: в том числе: |  |  | 35 810,00 |  | 30 740,7 | 27 900,00 |  | 27 900,00 |  | 27 900,00 | 150 250,70 |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  |  | 35 810,00 |  | 30 740,7 | 27 900,00 |  | 27 900,00 |  | 27 900,00 | 150 250,70 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| Доля пассажиров оплачивающих свой проезд ЕТК МО в общем объеме платных пассажиров, на конец года,% |  |  |  |  |  | 31,8 |  | 45 | 47 |  | 50 |  | 50 |  |
| Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района) в общей численности населения городского округа (муниципального района), % |  |  |  |  |  | 0,99 |  | 0,79 | 0,72 |  | 0,71 |  | 0,70 |  |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок, % |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Доля маршрутов, на которых обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при перевозках пассажиров, в том числе с применением единой транспортной карты Московской области - «СТРЕЛКА», в общем количестве муниципальных регулярных маршрутов, % |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |

### Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и проблемы, на решение которой направлена подпрограмма №1

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района" (далее- подпрограмма) по возмещению убытков транспортным организациям Рузского муниципального района, связанных с эксплуатационной деятельностью на социально значимых маршрутах, а также предоставлением льготного проезда отдельным категориям населения, является одним из инструментов организации предоставления социально значимых услуг жителям района.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах района.

Маршрутная сеть района состоит из 6 муниципальных маршрутов, являющихся социально значимыми, по которым осуществляется перевозка льготных категорий граждан.

Предполагается ежегодное проведение аукционов в электронной форе на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Деятельность предприятия, признанного победителем по итогам аукциона, носит социальный характер, так как ими осуществляется перевозка льготной категории граждан, а также перевозка пассажиров в ранние утренние и поздние вечерние часы, в которые складывается минимальный пассажиропоток на маршрутах, что соответственно отражается на финансовом результате предприятий.

Программа включает мероприятия по предоставлению предприятию субсидий из бюджета Рузского муниципального района на возмещение расходов, связанных с эксплуатационной деятельностью автомобильного транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах, связанных с реализацией Закона Московской области №36/2006-ОЗ от 23.03.2006г. "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".

Цели и задачи подпрограммы №1

### Основной целью подпрограммы является создание условий для организации транспортного обслуживания населения в границах Рузского муниципального района по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

### Основной задачей подпрограммы является организация транспортного обслуживания населения на территории района автомобильным транспортом (автобусы), на муниципальных маршрутах.

Перечень мероприятий подпрограммы №1

Организация транспортного обслуживания населения

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1 Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки |  | Итого | 26 642,52 | 150 250,70 | 35 810,00 | 30 740,7 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 26 642,52 | 150 250,70 | 35 810,00 | 30 740,7 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Организация транспортного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки |  | Итого | 26 642,52 | 150 250,70 | 35 810,00 | 30 740,7 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 26 642,52 | 150 250,70 | 35 810,00 | 30 740,7 | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №1

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" | Бюджет Рузского муниципального района | Постановление ПМО от 17.09.2015г. №830/35 "О внесении изменений в Методику расчетов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов" | Всего: 150 250,70 2015г. - 35 810,00 2016г. – 30 740,7 2017г. - 27 900,00 2018г. - 27 900,00 2019г. - 27 900,00 |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы)

** - бюджет Рузского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты поселений; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Паспорт подпрограммы №2

"Безопасность дорожного движения"

на срок 2015-2019гг.

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Рузского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 0,00 |  | 100,00 |  | 0,00 |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Создание системы обучения детей поведению на дорогах и улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 166,00 |  | 377,75 | 400,10 |  |  | 400,00 |  |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  |
| Задача 3 подпрограммы |  | совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, проведение комплекса мероприятий по предупреждению ДТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 0,00 |  | 1 131,35 | 861,40 |  |  | 670,00 |  |  | 670,00 |  | 670,00 |  |  |
| Задача 4 подпрограммы |  | работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | Итого |
|  | Безопасность дорожного движения | Администрация Рузского муниципального района | Всего: в том числе: |  |  |  | 1609,10 |  | 1 261,50 | 1 090,00 |  | 1 070,00 |  | 1 070,00 | 6 100,60 |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  |  |  | 1609,10 |  | 1 261,50 | 1 090,00 |  | 1 070,00 |  | 1 070,00 | 6 100,60 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| Социальный риск, число погибших в ДТП, на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  | 32,09 |  | 30,42 | 20,17 |  | 15,8 |  | 15,8 |  |

### Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и проблемы, на решение которой направлена подпрограмма №2

Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района" (далее- подпрограмма) направлена на обеспечение безопасности дорожного движения остается одной из острейших социальных проблем в мире.

На высокий уровень аварийности на дорогах и улицах района, населенных пунктов в значительной степени влияет уровень транспортной дисциплины участников дорожного движения. В настоящее время не уменьшается количество водителей, нередко выезжающих на полосу встречного движения,  нарушающих скоростной режим, правила проезда перекрестков, правила обгона, правила остановки и стоянки.

С увеличением уровня автомобилизации и включением все большего числа граждан в дорожное движение возрастает роль государства в обеспечении безопасности дорожного движения, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения.

Серьезную озабоченность вызывает высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что большинство детей не знают Правил дорожного движения или не умеют применить их на практике. А также по причине несоблюдения ПДД родителями в части перевозки детей в удерживающих устройствах ("автокресло").

Находясь в социуме, каждый человек так или иначе влияет на уровень безопасности окружающих людей, и безопасность каждого во многом зависит от уровня сформированности культуры личной безопасности конкретного человека. Перед образованием стоит актуальная задача по воспитанию культуры личной безопасности, формированию знаний, умений и навыков безопасного поведения ребенка на улицах и дорогах.

Уменьшить уровень аварийности, людские и материальные потери возможно лишь при осуществлении согласованного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения законодательного, организационного, технического и воспитательного характера.

Цели и задачи подпрограммы №2

Целями являются:

- недопущение роста ДТП с участием детей;

- улучшение организации дорожного движения;

- формирование у участников движения взаимного уважительного отношения друг к другу;

- соблюдение участниками движения ПДД.

Задачами являются:

- создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах;

- совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, проведение комплекса мероприятий по предупреждению ДТП;

- работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Перечень мероприятий подпрограммы №2

"Безопасность дорожного движения"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого |  | 6 100,60 | 1 609,10 | 1 261,50 | 1 090,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 6 100,60 | 1 609,10 | 1 261,50 | 1 090,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Задача 1: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Организовать показ фильмов с тематикой безопасности дорожного движения |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району, местное телевидение |  |
| 1.1.1 | Приобретение аудио-видеоматериалов по пропаганде безопасности дорожного движения |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования администрации Рузского муниципального района |  |
| 1.2 | Пропаганда знаний административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в средствах массовой информации Рузского района (газета «Красное Знамя») |  |  |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  | ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району, Средства массовой информации района |  |
| 2 | Задача 2 Создание системы обучения детей поведению на дорогах и улицах |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 1 977,85 | 377,75 | 400,10 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 2.1 | Участие в слете юных инспекторов движения | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 505,00 | 105,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Управление образования Рузского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району |  |
| 2.2 | Оборудование в школах уголков БДД | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 172,60 | 42,60 | 10,00 | 80,00 | 20,00 | 20,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
|  | МБОУ "Беляногорская СОШ" | 2017г. |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБОУ "Орешкинская СОШ" | 2018г. |  |  | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБОУ "Сытьковская СОШ" | 2017г. |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБОУ «Никольская СОШ»; | 2016г. |  |  | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Проведение викторин, игр, конкурсов и бесед по безопасности дорожного движения | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Управление образования Рузского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району |  |
| 2.4 | Обустройство детских площадок для обучения ПДД в школах и МДОУ (автогородки) | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
|  | Стадион Урожай | 2019г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБОУ «Никольская СОШ» | 2019г. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Организация классов безопасности дорожного движения | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 200,00 | 10,00 | 70,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
|  | МБОУ "Космодемьянская СОШ" | 2016г. |  |  | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБОУ «Лидинская СОШ" | 2018г. |  |  | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6 | Подписка на газеты во все общеобразовательные и дошкольные учреждения:«Добрая дорога детства» ( 45 комплектов), «Стоп-газета» (21 комплект), «Путешествие на зеленый свет» (21 комплект) | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 166,00 | 850,25 | 170,15 | 170,10 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
| 3 | Задача 3 Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области безопасности дорожного движения, проведение комплекса мероприятий по предупреждению ДТП | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 4 002,75 | 1 131,35 | 861,40 | 670,00 | 670,00 | 670,00 |  |  |
| 3.1. | Приобретение для ОУ пособия для изучения правил дорожного движения (Комплект дорожных знаков, Фигурки автомобилей и пешеходов 1 комплект, Стенды по правилам дорожного движения (4 шт.),Доска магнитная «Азбука дорожного движения, Магнитный стенд «Прилегающая территория»,Правила дорожного движения (20 шт.) | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 131,80 | 9,90 | 31,90 | 10,00 | 40,00 | 40,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
|  | МБОУ «Орешковская СОШ» | 2016г. |  |  | 31,90 | 0,00 | 31,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБОУ "Дороховская СОШ" | 2017г. |  |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | МБОУ "Нестеровский лицей" | 2018г. |  |  | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |  |  |
| 3.2. | Приобретение светоотражающих элементов для учащихся всех образовательных учреждений | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 2 228,85 | 718,85 | 400,00 | 480,00 | 315,00 | 315,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
| 3.4. | Размещение рекламных баннеров с целью предупреждения детского травматизма при дорожно-транспортном происшествии | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 362,10 | 42,60 | 79,50 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
| 3.5. | Приобретение тематической рекламной продукции по профилактике детского дорожно -транспортного травматизма | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 550,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
| 3.6 | Проведение муниципального этапа конкурса художественной творчества "Мы за безопасную дорогу" среди образовательных учреждений | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 125,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | Управление образования Рузского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району |  |
| 3.7 | Приобретение ростовой куклы "Зебра" для проведения совместных акций ГИБДД и ОУ на дорогах района | 2016г. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образования Рузского муниципального района |  |
| 3.8 | Проведение марафона агитационных программ "Детям Подмосковья - безопасную жизнедеятельность" | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 165,00 | 35,00 | 35,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 | Управление образования Рузского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району |  |
| 3.9 | Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди ОУ и ДОУ Рузского муниципального района | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 350,00 | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
| 3.10 | Установка недостающих дорожных знаков | 2015г. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Задача 3.Работа комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подведение итогов работы по обеспечению безопасности дорожного движения по Рузскому муниципальному району и подготовка задач по дальнейшему совершенствованию безопасности дорожного движения | Ежеквартально, 2015-2019гг. | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  | Отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Рузского муниципального района |  |
| 4.2 | Анализ состояния и принятие мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Анализ состояния аварийности и организации работы по безопасности дорожного движения на пассажирском автотранспорте |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Контроль за работой дорожных и коммунальных организаций по содержанию улиц, дорог, железнодорожных переездов и искусственных сооружений в безопасном состоянии для движения автотранспорта и пешеходов. |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Контроль за содержанием и техническим состоянием линий наружного освещения |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Рассмотрение писем, жалоб, заявлений, согласование проектов. Разработка предложений по оптимизации дорожного движения в городе |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Проведение заседаний о состоянии и мерах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Проведение совещаний и семинаров с работниками школ, детских дошкольных учреждений, транспортных организаций по предупреждению дорожно-транспортного травматизма |  | Без материальных затрат |  |  |  |  |  |  |  | Управление образования Рузского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Рузскому району |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №2

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безопасность дорожного движения | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего: 12 423,50 2015г. - 1 609,10 2016г. - 1261,50 2017г. - 1 090,00 2018г. - 1 070,00 2019г. - 1 070,00 |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы)

** - бюджет Рузского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты поселений; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Паспорт подпрограммы №3

"Содержание и ремонт дорог"

на срок 2015-2019гг.

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Рузского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 1100,00 |  | 41 541,53 | 58 279,10 |  | 111 920,69 |  |  | 28 710,00 |  | 28 710,00 |  |  |
| Задача 2 подпрограммы |  | Повышение уровня безопасности на территории района, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 1730,00 |  | 28 990,30 | 58 122,54 |  | 52 084,25 |  |  | 30 575,00 |  | 30 590,00 |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | Итого |
|  | Содержание и ремонт дорог | Администрация Рузского муниципального района | Всего: в том числе: |  |  | 70 531,83 |  | 116 401,64 | 164 034,9 |  | 59 285,00 |  | 59 300,00 | 469 553,41 |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  |  | 54 183,43 |  | 59 013,34 | 77 329,6 |  | 59 285,00 |  | 59 300,00 | 309 081,41 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 16 348,40 |  | 22 372,00 | 64 188,00 |  | - |  | - | 102 908,40 |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | 0,00 |  | 35 016,30 | 22 517,30 |  | - |  | - | 57 533,60 |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области |  |  |  |  |  | 3,54 |  | 3,04 | 3,09 |  | 2,41 |  | 2,36 |  |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0 | 2,4 |  | 0,00 |  | 0 |  |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) |  |  |  |  |  | 64036 |  | 51573,5 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  |
| Прирост населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области (в том числе с привлечением Субсидии) |  |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |
| Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  | 18 |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Протяженность оформленных в собственность бесхозяйных автомобильных дорог |  |  |  |  |  | 48,6 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние (в том числе с привлечением Субсидии) |  |  |  |  |  | 13563,8 |  | 20210 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  | 20,98 |  | 19,8 | 18,7 |  | 17,7 |  | 16,7 |  |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог |  |  |  |  |  | 51,44 |  | 49,97 | 48,57 |  | 47,33 |  | 46,09 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |  |  |  |  |  | 413,5 |  | 401,633 | 391,6 |  | 381,6 |  | 371,6 |  |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 803,8 |  | 803,8 | 806,2 |  | 806,2 |  | 806,2 |  |

### Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и проблемы, на решение которой направлена подпрограмма №3

Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района" (далее- подпрограмма) разработана на основе анализа состояния объектов дорожного хозяйства Рузского муниципального района с целью определения дальнейших направлений развития.

Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества эксплуатационных характеристик объектов дорожного хозяйства.

Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса.

Реализация мероприятий подпрограммы способствует повышению качества содержания и ремонта объектов дорожного хозяйства.

Цели и задачи подпрограммы №3

Основной целью подпрограммы является повышение уровня состояния, качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства Рузского муниципального района.

Основными задачами подпрограммы являются:

1. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения.

2. Повышение уровня безопасности на территории района, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства.

Перечень мероприятий подпрограммы №3

"Содержание и ремонт дорог"

на срок 2015-2019гг.

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого |  | 469 553,41 | 70 531,83 | 116 401,64 | 164 034,9 | 59 285,0 | 59 300,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 309 111,41 | 54 183,43 | 59 013,34 | 77 329,6 | 59 285,0 | 59 300,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 102 908,40 | 16 348,40 | 22 372,00 | 64 188,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 57 533,60 | 0,00 | 35 016,30 | 22 517,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1. | Задача №1: Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения. |  | Итого |  | 269 161,32 | 41 541,53 | 58 279,10 | 111 920,7 | 28 710,0 | 28 710,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 141 818,72 | 25 193,13 | 21 749,50 | 37 456,1 | 28 710,0 | 28 710,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 102 908,40 | 16 348,40 | 22 372,00 | 64 188,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 24 434,20 | 0,00 | 14 157,60 | 10 276,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог общего пользования местного значения, в том числе по принадлежности: | 2015-2019гг. | Итого |  | 266 437,10 | 41 176,84 | 57 919,57 | 111 920,7 | 27 710,0 | 27 710,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 139 094,50 | 24 828,44 | 21 389,97 | 37 456,1 | 27 710,0 | 27 710,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 102 908,40 | 16 348,40 | 22 372,00 | 64 188,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 24 434,20 | 0,00 | 14 157,60 | 10 276,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1. | Автодороги, находящиеся в собственности Рузского муниципального района | 2015-2019гг. | Итого |  | 238 630,90 | 41 176,84 | 41 389,97 | 100 644,1 | 27 710,0 | 27 710,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 138 094,50 | 24 828,44 | 21 389,97 | 36 456,1 | 27 710,0 | 27 710,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 100 536,40 | 16 348,40 | 20 000,00 | 64 188,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Автодороги, находящиеся в собственности городского поселения Тучково | 2015-2019гг. | Итого |  | 13 372,00 | 0,00 | 13 372,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3 | Автодороги, находящиеся в собственности городского поселения Руза | 2015-2019гг. | Итого |  | 13 434,20 | 0,00 | 3 157,60 | 10 276,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 13 434,20 | 0,00 | 3 157,60 | 10 276,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2 | Проведение экспертизы выполненного ремонта |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 3 724,22 | 364,69 | 359,53 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |
| 1.3. | Ремонт внутриквартальных территорий поселений, в том числе по принадлежности: | 2015-2019гг. |  | Источник финансирования - бюджеты администраций городских поселений Тучково и Руза, сельских поселений Волковское и Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Городское поселение Тучково | 2015-2019гг. | Итого | Источник финансирования - бюджет администрация городского поселения Тучково |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Сельское поселение Волковское | 2015-2019гг. | Итого | Источник финансирования - бюджет администрация сельского поселения Волковское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Городское поселение Руза | 2015-2019гг. | Итого | Источник финансирования - бюджет администрация городского поселения Руза |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Сельское поселение Старорузское | 2015-2019гг. | Итого | Источник финансирования - бюджет администрация сельского поселения Старорузское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача №2 Повышение уровня безопасности на территории района, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства | 2015-2019гг. | Итого |  | 200 392,09 | 28 990,30 | 58 122,54 | 52 114,3 | 30 575,0 | 30 590,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 167 292,69 | 28 990,30 | 37 263,84 | 39 873,6 | 30 575,0 | 30 590,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 33 099,40 | 0,00 | 20 858,70 | 12 240,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Содержание дорог и объектов дорожного хозяйства | 2015-2019гг. | Итого |  | 189 544,81 | 28 990,30 | 52 073,81 | 50 315,7 | 29 075,0 | 29 090,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 156 445,41 | 28 990,30 | 31 215,11 | 38 075,0 | 29 075,0 | 29 090,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 33 099,40 | 0,00 | 20 858,70 | 12 240,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1. | Автодороги, находящиеся в собственности Рузского муниципального района | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 156 445,41 | 28 990,30 | 31 215,11 | 38 075,0 | 29 075,0 | 29 090,0 |  |  |
| 2.1.2 | Автодороги, находящиеся в собственности городского поселения Тучково | 2015-2019гг. | Итого |  | 14 645,10 | 0,00 | 13 045,10 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 14 645,10 | 0,00 | 13 045,10 | 1 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.3 | Автодороги, находящиеся в собственности городского поселения Руза | 2015-2019гг. | Итого |  | 7 813,60 | 0,00 | 7 813,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения |  | 18 454,30 | 0,00 | 7 813,60 | 10 640,7 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Устройство подъездов с щебеночным покрытием переходного типа к земельным участкам, выделенным многодетным семьям Рузского муниципального района | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 9 257,28 | 0,00 | 4 488,73 | 1 768,6 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |
| 2.3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Содержание контейнерных площадок, установленных вдоль автомобильных дорог | 2015-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.5. | Кредиторская задолженность: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Рузского муниципального района | 2016г. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.6. | Оплата исполнительных листов | 2016 г. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 60,00 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.7. | Изготовление разрешений на проезд большегрузного транспорта | 2017г. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №3

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Содержание и ремонт дорог" | Бюджет Московской области Бюджет Рузского муниципального района Бюджет городское поселение Тучково Бюджет городского поселения Руза Бюджет сельского поселения Старорузское |  | Всего: 469 553,41 2015г. - 70 531,83 2016г. - 116 401,64 2017г. - 164 034,94 2018г. - 59 285,00 2019г. - 59 300,00 |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы)

** - бюджет Рузского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты поселений; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Паспорт подпрограммы №4

"Развитие транспортной инфраструктуры"

на срок 2015-2019гг.

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Рузского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы |  | координация и эффективное регулирование деятельности по организации движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |
|  |  | 0,00 |  | 499,89 | 866,60 |  | 0,00 |  |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | Итого |
|  | Организация транспортного обслуживания населения | Администрация Рузского муниципального района | Всего: в том числе: |  |  | 499,89 |  | 866,60 | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 3 366,49 |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района |  |  | 499,89 |  | 866,60 | 0,00 |  | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 3 366,49 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |
| Количество машиномест на парковках общего пользования, ед. |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| Количество машиномест на перехватывающих парковках, ед. |  |  |  |  |  | 87 |  | 90 | 134 |  | 134 |  | 100 |  |

### Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и проблемы, на решение которой направлена подпрограмма №4

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры" муниципальной программы "Развитие транспортной системы Рузского муниципального района" (далее- подпрограмма) направлена на приведение в соответствие нормативным требованиям пешеходных подвесных мостов, расположенных на территории Рузского муниципального района, и являющихся одним из пешеходных маршрутов сообщения жителей с близлежащими населенными пунктами и путем следования к остановкам общественного транспорта. По итогам летнего обследования мосты находятся в крайне неудовлетворительном состоянии и требуют капитального ремонта, для чего необходимо проведение технической экспертизы мостов.

Цели и задачи подпрограммы №4

Основной целью подпрограммы является повышение уровня состояния, качества жизни жителей, проживающих в отдаленных населенных пунктах Рузского муниципального района.

Основной задачей подпрограммы является координация и эффективное регулирование деятельности по организации движения.

Перечень мероприятий подпрограммы №4

"Развитие транспортной системы"

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  | Итого | 0 | 3 366,49 |  | 499,89 | 866,60 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0 | 3 366,49 |  | 499,89 | 866,60 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселения | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Задача 1 Координация и эффективное регулирование деятельности по организации движения | 2016г. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0 | 3 366,49 |  | 499,89 | 866,60 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
| 1.1 | Проведение экспертизы технического состояния подвесных мостов | 2016г. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0 | 366,70 |  | 0,00 | 366,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Рузского муниципального района | 2015г. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 499,89 |  | 499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Кредиторская задолженность: Разработка комплексной схемы организации дорожного движения Рузского муниципального района | 2016г. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 499,89 |  | 0,00 | 499,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Устройство дополнительного парковочного пространства | 2015-2019гг. | Средства бюджета поселения | Источник финансирования - бюджеты администраций городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Проведение ремонтных работ подвесных мостов | 2017-2019гг. | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 |  | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №3

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего: 3 366,49 2015г. - 499,89 2016г. - 866,60 2017г. - 0,00 2018г. - 1 000,00 2019г. - 1 000,00 |  |

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы (подпрограммы)

** - бюджет Рузского муниципального района, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты поселений; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма.

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

**** - указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы

***** - заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)