АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                   №                          ю

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014 № 2607 (с изменениями от 13.11.2015 № 2149, от 30.12.2015 № 2795, от 23.12.2016 № 4207, от 01.03.2017г.  №730, от 02.05.2017 № 1377)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Совета депутатов от 29.11.2017 №146/15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов № 345/47 от 20.12.2016 года «О бюджете Рузского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов», «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского муниципального района», утвержденным Постановлением администрации Рузского муниципального района от 24.12.2014 № 3285, руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляю:

1. Муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Рузского муниципального района от 15.10.2014 № 2607 (с изменениями от 13.11.2015 № 2149, от 30.12.2015 № 2795, от 23.12.2016 № 4207, от 01.03.2017г.  №730, от 02.05.2017 № 1377) изложить в новой редакции. (прилагается)

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Заместитель Главы администрации | Д.В. Шведов |
| --- | --- |
| Верно: начальник общего отдела Е.С. Федулова 8(49627)50-013 | Л.В. Спиридонова |

Утверждена

постановлением Главы

Рузского городского округа

от                                 №                        .

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе» на 2015-2019 годы

.

| Паспорт муниципальной программы "Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на срок 2015-2019 гг. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Рузского муниципального района Л.А. Урман |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, развитие экологического образования и воспитания, минимизация негативного воздействия на окружающую среду на территории Рузского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|  | 28 072,70 | 5 700,10 | 3 894,50 | 7 574,50 | 5 241,70 | 5 661,90 |
| Средства бюджета Рузского муниципального района | 28 072,70 | 5 700,10 | 3 894,50 | 7 574,50 | 5 241,70 | 5 661,90 |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга, ед. |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования-рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях, чел. |  | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
| Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.), % |  | 320,03 | 237 | 409 | 409 | 409 |
| Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов, % |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Доля устраненных нарушений лесного законодательства, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами, на территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования, да/нет |  | да | да | да | да | да |
| Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке, ед. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод, % |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений, % |  | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Участие в областной программе "Родники Подмосковья" обустройство родников на территории Рузского муниципального района |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |

|  | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-2019 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на срок 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатели реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2014 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Рузского муниципального района | Другие источники (в разрезе) |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1 | 573,00 | - | Показатель 1 | ед. | 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | Организация и проведение экологического мониторинга на территории Рузского муниципального района |  |  | Количество проб и анализов, проведенных в рамках экологического мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 2 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Соответствие фактической площади зеленых насаждений (земли населённых пунктов, вид разрешенного использования-рекреационная зона), на человека минимально необходимой площади озелененных территорий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 | 1 163,60 | - | Показатель 3 | чел. | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
|  | Экологическое образование, воспитание и информирование населения |  |  | Количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 4 | % | 100 | 320,03 | 237,00 | 409,00 | 409,00 | 409,0 |
|  |  |  |  | Расходы на природоохранную деятельность, установленные муниципальной экологической программой в соотношении к нормативам расходов на природоохранную деятельность, установленным Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3 | 20 391,60 | - | Показатель 5 | % | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
|  | Снижение и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов |  |  | Доля ликвидированных несанкционированных навалов в общем числе выявленных несанкционированных навалов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 6 | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля устраненных нарушений лесного законодательства, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами, на территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 7 | да/нет | да | да | да | да | да | да |
|  |  |  |  | Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой администрацией муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 4 | 5244,50 | - | Показатель 8 | ед. | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Охрана водных объектов на территории Рузского муниципального района |  |  | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 9 | % | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  |  |  |  | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 10 | % | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Показатель 11 | % | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду. Улучшение экологического состояния родников. |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень мероприятий программы

"Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-20109 годы"

на срок 2015-2019 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации програм- мы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) 2017г. | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Задача 1. Организация и проведение экологического мониторинга на территории Рузского городского округа | 2015-2019гг | Итого | 113,00 | 573,00 | 76,60 | 95,40 | 113,00 | 134,40 | 153,60 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Получение результатов анализа состояния окружающей среды Рузского городского округа в целях информирования населения |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 113,00 | 573,00 | 76,60 | 95,40 | 113,00 | 134,40 | 153,60 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2015-2019гг | Итого | 71,40 | 352,80 | 41,90 | 59,50 | 71,40 | 84,00 | 96,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Получение результатов анализа состояния окружающей среды Рузского городского округа в целях информирования населения |
|  | Санитарно-химические исследования атмосферного воздуха |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 71,40 | 352,80 | 41,90 | 59,50 | 71,40 | 84,00 | 96,00 |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | 2015-2019гг | Итого | 41,60 | 220,20 | 34,70 | 35,90 | 41,60 | 50,40 | 57,60 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Получение результатов анализа состояния окружающей среды Рузского городского округа в целях информирования населения |
|  | Санитарно-бактериологические химические исследования воды |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 41,60 | 220,20 | 34,70 | 35,90 | 41,60 | 50,40 | 57,60 |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 | 2015-2019гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Мероприятие по озеленению территории не требует финансирования, так как показатель достигнут |
|  | Озеленение территорий населенных пунктов Рузского городского округа |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Экологическое образование, воспитание и информирование населения | 2015-2019гг | Итого | 352,60 | 1 163,60 | 50,00 | 252,00 | 352,60 | 254,00 | 255,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Развитие и формирование у населения района экологической культуры; Участие жителей района в решениях вопросов связанных с охраной окружающей среды. |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 352,60 | 1 163,60 | 50,00 | 252,00 | 352,60 | 254,00 | 255,00 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 | 2015-2019гг | Итого | 352,60 | 1 163,60 | 50,00 | 252,00 | 352,60 | 254,00 | 255,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Развитие и формирование у населения района экологической культуры; Участие жителей района в решениях вопросов связанных с охраной окружающей среды. |
|  | Организация и проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 352,60 | 1 163,60 | 50,00 | 252,00 | 352,60 | 254,00 | 255,00 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 | 2015-2019гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Возможность проведения |
|  | Увеличение расходов на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Снижение и предотвращение загрязнений окружающей среды при образовании и размещении отходов | 2015-2019гг | Итого | 5 856,90 | 20 391,60 | 5 273,50 | 2 954,60 | 5 856,90 | 3 153,30 | 3 153,30 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 5 856,90 | 20 391,60 | 5 273,50 | 2 954,60 | 5 856,90 | 3 153,30 | 3 153,30 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1 | 2015-2019гг | Итого | 2 656,30 | 15 872,10 | 5 273,50 | 2 629,70 | 2 656,30 | 2 656,30 | 2 656,30 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Реализация принципов рационального природопользования |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 2 656,30 | 15 872,10 | 5 273,50 | 2 629,70 | 2 656,30 | 2 656,30 | 2 656,30 |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 2 | 2015-2019гг | Итого | 497,00 | 1 815,90 | 0,00 | 324,90 | 497,00 | 497,00 | 497,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Реализация принципов рационального природопользования |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами, на территории, прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 497,00 | 1 815,90 | 0,00 | 324,90 | 497,00 | 497,00 | 497,00 |  |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3 | 2015-2019гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Данная задача выполнена. Генеральная схема санитарной очистки городских и сельских поселений Рузского городского округа утверждена |
|  | Разработка генеральной схемы санитарной очистки Рузского городского округа |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3.4. | Мероприятие 4 | 2015-2019гг | Итого | 0,00 | 2 703,60 | 0,00 | 0,00 | 2 703,60 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Реализация принципов рационального природопользования |
|  | Разработка проектно-сметной документации для рекультивации полигона ТКО "Аннино" |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 2 703,60 | 2 703,60 | 0,00 | 0,00 | 2 703,60 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Охрана водных объектов на территории Рузского городского округа | 2015-2019гг | Итого | 1 252,00 | 5 244,50 | 300,00 | 592,50 | 1 252,00 | 1 700,00 | 2 100,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 1 252,00 | 5 244,50 | 300,00 | 592,50 | 1 252,00 | 1 700,00 | 2 100,00 |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1 | 2015-2019гг | Итого | 252,00 | 3 549,00 | 300,00 | 297,00 | 252,00 | 1 200,00 | 1 500,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Реализация принципов рационального природопользования |
|  | Очистка дна и укрепление берегов водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского городского округа |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 252,00 | 3 549,00 | 300,00 | 297,00 | 252,00 | 1 200,00 | 1 500,00 |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 2 | 2015-2019гг | Итого | 300,00 | 1 695,50 | 0,00 | 295,50 | 300,00 | 500,00 | 600,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Снижение негативного воздействия на окружающую среду; Улучшение экологического состояния и эстетического вида водоемов, расположенных на территории района. |
|  | Работы по очистке берегов прудов и рек водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского городского округа |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 300,00 | 1 695,50 | 0,00 | 295,50 | 300,00 | 500,00 | 600,00 |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 3 | 2015-2019гг | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования администрации РМР |  | Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений |
|  | Оформление и принятие на баланс, как бесхозяйные, гидротехнических сооружений, расположенных на территории Рузского муниципального района |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятие 4 | 2015-2019гг | Итого | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Участие в областной программе "Родники Подмосковья" обустройство родников на территории Рузского городского округа |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 2015-2019гг | Итого | 7 574,50 | 27 372,70 | 5 700,10 | 3 894,50 | 7 574,50 | 5 241,70 | 5 661,90 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского муниципального района | 7 574,50 | 27 372,70 | 5 700,10 | 3 894,50 | 7 574,50 | 5 241,70 | 5 661,90 |  |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

"Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-20109 годы"

на срок 2015-2019 годы

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия*** | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Рузском муниципальном районе на 2015-20109 годы" | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -27372,7 тыс.руб. 2015 г. - 5 700,1 тыс.руб. 2016 г.- 3894,5тыс.руб. 2017 г.-7574,5 тыс.руб. 2018 г.- 5241,7 тыс.руб. 2019 г.- 5661,9 тыс.руб. |  |
| 1.1. Санитарно-химические исследования атмосферного воздуха | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего – 352,8 тыс.руб. 2015 г.- 41,9 тыс.руб. 2016 г.- 59,5 тыс.руб. 2017 г.- 71,4 тыс.руб. 2018 г.- 84,0 тыс.руб. 2019 г.- 96,0 тыс.руб. |  |
| 1.2. Санитарно-бактериологические химические исследования воды | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -220,2 тыс.руб. 2015 г.- 34,7 тыс.руб. 2016 г.-35,9 тыс.руб. 2017 г.- 41,6 тыс.руб. 2018 г.- 50,4 тыс.руб. 2019 г.- 57,6 тыс.руб. |  |
| 2.1.Организация и проведение мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -1 163,6 тыс.руб. 2015 г.- 50,0 тыс.руб. 2016 г.-252,0 тыс.руб. 2017 г.- 352,6 тыс.руб. 2018 г.- 254,0 тыс.руб. 2019 г.- 255,0 тыс.руб. |  |
| 3.1. Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора, в местах массового отдыха на береговой полосе водоемов общего пользования и лесопарковых зон | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -15872,1 тыс.руб. 2015 г.- 5 273,5 тыс.руб. 2016 г.-2629,7 тыс.руб. 2017 г.- 2 656,3 тыс.руб. 2018 г.- 2656,3 тыс.руб. 2019 г.- 2656,3 тыс.руб. |  |
| 3.2. Ликвидация несанкционированных свалок, очаговых навалов бытовых отходов и мусора на землях лесного фонда, в части загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недревесными отходами, на территории, прилегающей к населенными пунктами и СНТ, вдоль зон отдыха и автодорог, в общем количестве выявленных нарушений | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -1815,9 тыс.руб. 2015 г.- 0 тыс.руб. 2016 г.-324,9 тыс.руб. 2017 г.-497 тыс.руб. 2018 г.- 497 тыс.руб. 2019 г.- 497 тыс.руб. |  |
| 3.3 Разработка проектно-сметной документации для рекультивации полигона ТКО "Аннино" | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -2703,6 тыс.руб. 2015 г.- 0 тыс.руб. 2016 г.-0 тыс.руб. 2017 г.- 2703,6 тыс.руб. 2018 г.- 0 тыс.руб. 2019 г.- 0 тыс.руб. |  |
| 4.1. Очистка дна и укрепление берегов водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского муниципального района | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего - 3549,0 тыс.руб. 2015 г.- 300 тыс.руб. 2016 г.- 297,0 тыс.руб. 2017 г.- 252 тыс.руб. 2018 г.- 1 200 тыс.руб. 2019 г.- 1 500 тыс.руб. |  |
| 4.2. Работы по очистке берегов прудов и рек водных объектов (обособленные водоемы), расположенных на территории населенных пунктов Рузского муниципального района | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -1695,5 тыс.руб. 2015 г.- 0 тыс.руб. 2016 г.- 295,5 тыс.руб. 2017 г.- 300 тыс.руб. 2018 г.- 500 тыс.руб. 2019 г.- 600 тыс.руб. |  |
| 4.3 Участие в областной программе "Родники Подмосковья" обустройство родников на территории Рузского муниципального района | Средства бюджета Рузского муниципального района |  | Всего -700 тыс.руб. 2015 г.- 0 тыс.руб. 2016 г.- 0тыс.руб. 2017 г.- 700 тыс.руб. 2018 г.- 0 тыс.руб. 2019 г.- 0 тыс.руб. |  |