**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ**

1. **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Рузского городского округа А.В. Рыбаков  Заместитель руководителя администрации Рузского городского округа И.А. Шиломаева | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского городского округа Московской области:  - Жилищный отдел администрации Рузского городского округа;  - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Рузском городском округе Московской области | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I: Социальная ипотека  Подпрограмма II: Обеспечение жильем молодых семей  Подпрограмма III: Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий  Подпрограмма IV: Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа  Подпрограмма V: Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством  Подпрограммы VI: «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 40 466 | 12 772,9 | 9 336,0 | 7 987,0 | 6 089,0 | 4 281,1 |
| Средства бюджета Московской области | 87 489,8 | 30 888,7 | 38 390,5 | 6 271,5 | 6 873,5 | 5 065,6 |
| Средства федерального бюджета | 8 964,9 | 2 642,8 | 1 901,5 | 1 529,7 | 1 697,9 | 1 193 |
| Внебюджетные источники | 120 990,7 | 35 907,1 | 25 917,3 | 20 457,4 | 22 697,1 | 16 011,8 |
| Всего, в том числе по годам: | 257 911,4 | 82 211,5 | 75 545,3 | 36 245,6 | 37 357,5 | 26 551,5 |
| Основные показатели реализации мероприятий муниципальной программы | 2018 год | | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап), человек | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семей | 15 | | 10 | 8 | 8 | 6 |
| Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м | 68,62 | | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья, процент | 19,8 | | 14,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, тыс.кв.м | 13,6 | | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья, процент | 81,0 | | 83,6 | 85,4 | 84,9 | 84,3 |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, тыс.кв.м | 55,6 | | 50,2 | 53,0 | 53,5 | 54,0 |
| Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, процент | 1,56 | | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,69 |
| Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, семей | 383 | | 342 | 321 | 304 | 289 |
| Количество российских семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия, семей | 6 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, рублей | 55600 | | 57900 | 61000 | 64200 | 67600 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года, процент | 82,46 | | 82,42 | 82,30 | 82,26 | 82,25 |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м. | 22,46 | | 23,35 | 24,16 | 24,91 | 25,80 |
| Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет | 8,9 | | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,0 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процент | 5,6 | | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
| Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, человек | - | | - | - | - | - |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штук | - | | - | - | - | - |
| Количество обманутых дольщиков, человек | - | | - | - | - | - |
| Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства, штук | - | | - | - | - | - |
| Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО, штук | - | | - | - | - | - |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, человек | 187 | | 0 | 269 | 431 | 0 |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, кв.м | 2776,08 | | 0 | 6839,4 | 7516,7 | 0 |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, штук | 72 | | 0 | 168 | 176 | 0 |
| Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», процент | 100 | | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен, кв.м | 0 | | 0 | 811,0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде, кв.м | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде, кв.м | 0 | | 0 | 811,0 | 0 | 0 |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек | 10 | | 14 | - | - | - |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года, человек | 2 | | 1 | - | - | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент | 100 | | 100 | - | - | - |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | - | | - | - | - | - |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | - | | - | - | - | - |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | - | | - | - | - | - |
| Количество семей Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма, семей | 1 | | 1 | 1 | - | - |
| Доля семей улучшивших жилищные условия, процент | 0,34 | | 0,35 | 0,36 | - | - |

1. **Общая характеристика проблем в сфере реализации муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Рузский городской округ расположен на западе Московской области. Территория района составляет 1559 кв. км.

В состав Рузского городского округа входят городские поселения Руза и Тучково, сельские поселения Дороховское, Ивановское, Колюбакинское, Волковское и Старорузское.

Общая численность постоянно проживающего населения в Рузском городском округе на начало 2016 года составляет 62,845 тыс. человек. Причем численность городского и сельского населения составляет почти одинаковые доли в общей численности населения: 31,598 тыс. человек - городское или 50,36 % от всего населения района и соответственно 31,147 тыс. человек или 49,64 % - сельское население.

Общий объем жилищного фонда на территории Рузского городского округа по состоянию на 01 января 2016 года составляет 1320 тыс.кв.м, общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Рузского района – 21,04 кв. м.

В 2016 году в Рузском городском округе в эксплуатацию введено 68,62 тыс.кв.м жилья, в т.ч. 55,63 тыс.кв.м. индивидуального жилищного строительства, что составило на одного жителя в 2016 году 1,09 кв. м.

Несмотря на достигнутые результаты по увеличению показателей по вводу жилья, основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Рузского городского округа жильем, его низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

Кроме того, особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

На 1 января 2016 года в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Рузском городском округе стоят 455 семей (1442 человека), из них 242 семьи (828 человек) стоят в очереди на улучшение жилищных условий более 10 лет.

По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей, в связи с чем сохраняется напряженность в обеспечении жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма, в том числе ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. В целях решения данной проблемы необходимо создание условий для развития жилищного и жилищно-коммунального секторов экономики и повышения уровня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов жилищного строительства и развития финансово-кредитных институтов рынка жилья.

Муниципальная программа Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы (далее - Муниципальная программа) является одной из приоритетных, носит комплексный характер. Реализация мероприятий Муниципальной программы окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие Рузского городского округа.

1. **Прогноз развития жилищной сферы с учетом реализации Муниципальной программы**

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере создания комфортных условий проживания для жителей Рузского городского округа определяют новую стратегию развития жилищной политики района, основанную на следующих приоритетах:

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы в Рузском городском округе.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации Муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий или задержке в их выполнении. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий Муниципальной программы.

Риск финансового обеспечения Муниципальной программы связан с возможным сокращением лимитных обязательств федерального и областного бюджетов, а также бюджетов поселений, входящих в состав Рузского городского округа и принимающих участие в реализации основных мероприятий Муниципальной программы. Однако, учитывая предусмотренные Муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в ее реализации по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

1. риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей,
2. риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджета района на преодоление последствий таких катастроф.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления Муниципальной программой.

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной программы**

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливают целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма "Социальная ипотека" (приложение № 1 к Муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при улучшении жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит снизить затраты граждан на приобретение (строительство) жилого помещения, тем самым повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в Рузском городском округе, привлечь в сферу жилищного строительства дополнительные средства, что в свою очередь окажет положительный эффект на экономику района в целом.

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение № 2 к Муниципальной программе).

Мероприятия [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=6BE04B569A3948A3BB5A0020847E6B86270868D9E9CA7A61B69C45C830722F16CE09090D59870BFCJ5x7J)  направлены на оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

1. Подпрограмма «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» (приложение № 3 к Муниципальной программе).

Данная подпрограмма является продолжением долгосрочной целевой программы Рузского городского округа «Развитие жилищного строительства в Рузского городского округа на 2013-2015 годы».

Мероприятия подпрограммы направлены на:

* создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства, в том числе строительство жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство;
* строительство (реконструкцию) объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий;
* защиту прав граждан на жилище.

4) Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» (приложение № 4 к Муниципальной программе).

Мероприятия подпрограммы направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB0605AF75A2221970835CD27609CF58DC5FF41DAF2K509G) Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

5) [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=AE34F34C811A69944F815EF0654AFE81C318717BF4D5966B5BF8159AF4BFC30147A1FF46FA795E1Dq3zAO) «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (приложение № 5 к Муниципальной программе).

Мероприятия [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=350D04F5ADC195511F83A0FF13B13494FB3C930412079C4B62ABE47DEEFC758F5B1E7B07DE271B5EK5n7J)  направлены на:

* оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=350D04F5ADC195511F83A1F106B13494FB3F9A0D18009C4B62ABE47DEEKFnCJ) от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=350D04F5ADC195511F83A1F106B13494F03A9302190DC1416AF2E87FKEn9J) Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов";
* оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 [№ 5-ФЗ](consultantplus://offline/ref=350D04F5ADC195511F83A1F106B13494FB3F9A0D18009C4B62ABE47DEEKFnCJ) "О ветеранах" и от 24.11.1995 [№ 181-ФЗ](consultantplus://offline/ref=350D04F5ADC195511F83A1F106B13494F8379B0313019C4B62ABE47DEEKFnCJ) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
* оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=350D04F5ADC195511F83A1F106B13494F8389B071C009C4B62ABE47DEEKFnCJ) от 08.12.2010 № 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".

1. Подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь результативности решения жилищной проблемы граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

1. **Цели и задачи Муниципальной программы**

Цели, задачи и основные направления реализации Муниципальной программы позволяют учесть основные проблемы в приобретении жилья на территории Рузского городского округа.

Цель Муниципальной программы - повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Рузском округе Московской области.

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляется путем увеличения объемов жилищного строительства, повышения уровня обеспеченности населения жильем и выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в подпрограммах Муниципальной программы.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обуславливает скоординированные мероприятия по достижению целей и решению соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

Основной целью подпрограммы «Социальная ипотека» Муниципальной программы является поддержка отдельных категорий учителей и врачей при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов.

Для достижения поставленной цели предлагается решить задачу по предоставлению государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту, в виде:

* предоставления жилищной субсидии на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита привлекаемого в целях приобретения жилого помещения на основании договора купли-продажи жилого помещения, договора участия в долевом строительстве или строительства (реконструкции) индивидуального жилого дома (далее - приобретение, строительство жилого помещения) в размере не более 20 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения.
* предоставления компенсации расходов, связанных с погашением участниками подпрограммы основной части долга по ипотечному кредиту в размере 7% от суммы основного долга по привлеченному ипотечному кредиту в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии на оплату первоначального взноса.

Основной целью подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Муниципальной программы является улучшение жилищных условий молодых семей.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу: координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Основной целью подпрограммы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Муниципальной программы является обеспечение комплексного освоения и развития территорий для строительства жилья, в том числе экономического класса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:

* повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа жильем;
* защита прав граждан на жилище.

Основной целью подпрограммы «Обеспечение жильем детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» Муниципальной программы является обеспечение жилыми помещениями детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу: предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Основной целью подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Муниципальной программы является предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями следующим категориям граждан:

* ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
* инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
* граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

Для реализации поставленной цели предполагается решить задачу по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

Основной целью подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» Муниципальной программы является сокращение количества граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, путем обеспечения их пригодными для проживания жилыми помещениями в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

1. **Планируемые результаты реализации Муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи, направленные на достижение цели | | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на 2016 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Рузского городского округа | | Другие источники (в разрезе) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=3ECF270AAADB2C437C6416C4C28FD5A57A0536C60AD189B176D56F127A23D9ECA94DB072902E69A4DByAL) I «Социальная ипотека» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача № 1:  Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | | 40,5 | | Бюджет Московской области – 3 963,0 | Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту  (I этап) | человек | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=06C5EF3E1410F09EFAF744E3EB2F75AEA65A72C388E6EADF1E741828771FEB6C59590232735DE160i3xBL) II «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача № 1:  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | 32 370,3 | | Федеральный бюджет – 8 964,9  бюджет Московской области – 30 777,8  Внебюджетные источники – 120 990,7 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семей | 5 | 15 | 10 | 8 | 8 | 6 |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=3ECF270AAADB2C437C6416C4C28FD5A57A0536C60AD189B176D56F127A23D9ECA94DB072902E69A4DByAL) III «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача № 1:  Повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа жильем | 0 | | 0 | | Годовой объем ввода жилья | тыс.кв.м | 107,1 | 68,62 | 60,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья | процент | 48,1 | 19,8 | 14,6 | 16,1 | 16,6 | 17,1 |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса | тыс.кв.м | 51,5 | 13,6 | 9,5 | 10,0 | 10,5 | 11,0 |
| Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья | процент | 86,8 | 81,0 | 83,6 | 85,4 | 84,9 | 84,3 |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств | Тыс.кв.м | 93,01 | 55,6 | 50,2 | 53,0 | 53,5 | 54,0 |
| Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | процент | 6,10 | 1,56 | 0,58 | 0,62 | 0,65 | 0,69 |
| Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | семьи | 455 | 383 | 342 | 321 | 304 | 289 |
| Количество российских семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия | семьи | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья | рублей | 55600 | 55600 | 57900 | 61000 | 64200 | 67600 |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года | процент | 82,46 | 82,46 | 82,42 | 82,30 | 82,26 | 82,25 |
| Уровень обеспеченности населения жильем | кв.м. | 19,32 | 22,46 | 23,35 | 24,16 | 24,91 | 25,80 |
| Количество лет, необходимое семье, состоящее из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи | лет | 8,2 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,0 |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент | 8,1 | 5,6 | 4,3 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
| 4. | Задача № 2:  Защита прав граждан на жилище | 30355,53 | | бюджет Московской области – 45619,93 | | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | человек | 112 | 187 | 0 | 409 | 431 | 0 |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | единиц | 34 | 72 | 0 | 168 | 176 | 0 |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | 2776,08 | 2776,08 | 0 | 6839,4 | 7516,7 | 6469,10 |
| Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | процент | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | кв.м | 0 | 0 | 811,0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | кв.м | 0 | 0 | 811,0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году | человек | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году | штук | - | - | - | - | - | - |
| Количество обманутых дольщиков | человек | - | - | - | - | - | - |
| Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства | штук | - | - | - | - | - | - |
| Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО | штук | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма IV «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача № 1:  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 | | Бюджет Московской области –  52 749,0 | | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | человек | 14 | 10 | 14 | - | - | - |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | человек | 2 | 2 | 1 | - | - | - |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году | процент | - | 100 | 100 | 100 | - | - |
| [Подпрограмма](consultantplus://offline/ref=3ECF270AAADB2C437C6416C4C28FD5A57A0536C60AD189B176D56F127A23D9ECA94DB072902E69A4DByAL) V «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача № 1:  Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 0 | | 0 | | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | - | - | - | - | - | - |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | - | - | - | - | - | - |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | человек | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограммы VI «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача № 1: Улучшение жилищных условий граждан Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 8 055,2 | | 0 | | Количество семей Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма | семей | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Доля семей улучшивших жилищные условия | процент | - | 0,34 | 0,35 | 0,36 | - | - |

1. **Методика расчета значений показателей эффективности реализации Муниципальной программы**

Оценка эффективности Муниципальной программы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач Муниципальной программы и подпрограмм.

Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется путем сравнения текущих значений показателей с установленными Муниципальной программой значениями на 2018-2022 годы.

* 1. **Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь,**

**предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)**

1. Исходные данные:

При расчете значения целевого показателя применяются данные о реализации мероприятий I этапа подпрограммы «Социальная ипотека».

1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

1. Значения целевого показателя.

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) в 2018 году - 3 человека, в 2019 году - 3 человека, в 2020 году - 3 человека, в 2021 году – 3 человека, в 2022 году – 3 человека.

* 1. **Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения**

1. Исходные данные:

Значение целевого показателя определяется исходя из количества заявок молодых семей в муниципальном образовании на получение свидетельства о праве социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в течение отчетного года. Источник данных: орган местного самоуправления.

1. Алгоритм расчета значения целевого показателя:

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в текущем году..

1. Значения целевого показателя:

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения: в 2018 году – 15 семей, в 2019 году – 10 семей, в 2020 году – 8 семей, в 2021 году – 8 семей, в 2022 году – 6 семей.

* 1. **Годовой объем ввода жилья**

7.4.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м). Источник данных - Территориальный орган Федеральной службы муниципальной статистики по Московской области (далее - орган муниципальной статистики).

7.4.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Рузскому городскому округу.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом муниципальной статистики.

7.4.3. Значения целевого показателя.

Годовой объем ввода жилья в Рузском городском округе в 2016 – 68,62 тыс.кв.м., в 2017 году – 60,0 тыс. кв. м, в 2018 году – 62,00 тыс. кв. м, в 2019 году – 63,0 тыс. кв. м, в 2020 году – 64,0 тыс. кв. м.

* 1. **Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья**

7.5.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

* о вводе в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам экономического класса (тыс. кв. м) по Рузскому городскому округу. Источник данных – администрация Рузского городского округа;
* об общем объеме ввода жилья в Рузском городском округе (тыс. кв. м). Источник данных - орган муниципальной статистики.

7.5.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого индикатора рассчитывается как отношение объема годового ввода в эксплуатацию жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам эконом- класса, к общему объему годового ввода жилья в Рузском городском округе, выраженное в процентах.

7.5.3. Значение целевого показателя.

Доля ввода в эксплуатацию жилья по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья в 2016 году – 19,8 процента, в 2017 году – 14,6 процента, в 2018 году – 16,1 процента, в 2020 году – 16,6 процента, в 2021 году – 17,1 процента.

* 1. **Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса**

7.6.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти стандартам экономического класса (тыс. кв. м) по Рузскому городскому округу. Источник данных – администрация Рузского городского округа.

7.6.2. Значение целевого показателя.

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса в 2016 году – 13,6 тыс. кв. м, в 2017 году – 9,5 тыс. кв. м, в 2018 году – 10,0 тыс. кв. м, в 2019 году – 10,5 тыс. кв. м, в 2020 году – 11,0 тыс. кв. м.

**7.7. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства**

7.7.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

* о вводе малоэтажного жилья (тыс. кв. м). В состав ввода малоэтажного жилья включается ввод жилых домов и многоквартирных домов с количеством этажей не более 3. Источник данных – администрация Рузского городского округа;
* о вводе индивидуального жилищного строительства в Рузском городском округе (тыс. кв. м). Источник данных - орган муниципальной статистики;
* об общем объеме ввода жилья в Рузском городском округе (тыс. кв. м). Источник данных - орган муниципальной статистики.

7.7.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого индикатора ежегодно рассчитывается как отношение объема годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства, в Рузском городском округе к общему объему годового ввода жилья в Рузском городском округе.

7.7.3. Значение целевого показателя.

Доля годового объема ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства в Рузском городском округе должна составить в 2016 году – 84,9 процентов, в 2017 году – 77,0 процентов, в 2018 году – 83,3 процентов, в 2019 году – 85,0 процентов, в 2020 году - 90 процентов.

* 1. **Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, к общему количеству семей,**

**стоящих в очереди на улучшении жилищных условий в муниципальном образовании**

7.8. 1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

* количество семей, которым предоставлено доступное и комфортное жилье по договорам социального найма;
* количество семей в Рузском городском округе, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Источник данных – администрация Рузского городского округа, администрации городских поселений Руза и Тучково Рузского городского округа.

7.8.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Целевой показатель рассчитывается как отношение числа семей, имеющих место жительства на территории Рузского городского округа, которым предоставлено доступное и комфортное жилье по договорам социального найма в течение года, к числу семей, имеющих место жительства на территории Рузского городского округа, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

7.8.3. Значение целевого показателя.

Доля семей, обеспеченных жильем, в общем количестве семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий: в 2016 году – 1,56 процента, в 2017 году – 0,58 процента, в 2018 году – 0,62 процента, в 2019 году – 0,65 процента, в 2020 году – 0,69 процента.

* 1. **Количество семей стоящих в очереди на улучшение жилищных условий**

7.9.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяется данные журнала учета граждан, признанных в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Источник данных – администрация Рузского городского округа, администрации городских поселений Руза и Тучково Рузского городского округа.

7.9.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества семей, состоящих на жилищном учете на конец отчетного периода.

7.9.3. Значение целевого показателя.

Количество семей, состоящих в очереди на получение жилого помещения: в 2016 году – 383 семьи, в 2017 году – 342 семьи, в 2018 году – 321 семья, в 2019 году – 304 семьи, в 2020 году – 289 семей.

* 1. **Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями**

7.10.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяется данные на конец отчетного периода по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда гражданам, признанным в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (за исключением участников Подпрограмм I, II, IV, V).

7.10.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя по Рузскому городскому округу.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества жилых помещений, предоставленных гражданам, признанным в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (за исключением участников Подпрограмм I, II, IV, V) по договорам социального найма.

7.10.3. Значение целевого показателя.

Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями: в 2016 году – 6 семей, в 2017 году – 2 семьи, в 2018 году - 2 семьи, в 2019 году – 2 семьи, в 2020 году – 2 семьи.

**7.11. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья**

7.11.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в Рузском городском округе (рублей). Источник данных - орган муниципальной статистики.

7.11.2. Значение целевого показателя.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья: в 2016 году – 55600 рублей, в 2017 году – 57900 рублей, в 2018 году – 61000 рублей, в 2019 году - 64200 рублей, в 2020 году - 67600 рублей.

**7.12. Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года**

7.12.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные:

* Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в Рузском городском округе (рублей);
* Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство». Источник данных - орган муниципальной статистики.

7.12.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Целевой показатель рассчитывается как отклонение среднего значения стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в Рузском городском округе от средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном рынке (все типы квартир) в 2012 году с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство», выраженное в процентах.

7.12.3. Значение целевого показателя.

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года: в 2016 году – 82,46 процентов, в 2017 году – 82,42 процента, в 2018 году – 82,30 процентов, в 2019 году – 82,26 процентов, в 2020 году – 82,25 процентов.

**7.13. Уровень обеспеченности населения жильем**

7.13.1. Исходные данные.

При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем. Источник данных – орган муниципальной статистики.

7.13.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом муниципальной статистики.

7.13.3. В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой показатель рассчитывается по формуле:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОЖ | = | ПЛОЩ | , |
| НАС |

Где:

ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в Рузском городском округе;

ПЛОЩ – общая площадь жилищного фонда в Рузском городском округе на конец года;

НАС – общая численность населения в Рузском городском округе на конец года.

6.13.4. Значение целевого показателя.

К концу 2020 года уровень обеспеченности населения жильем в Рузском городском округе составит 25,80 кв.м на человека.

**7.14. Количество лет, необходимое семье, состоящее из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м**

**с учетом среднего годового совокупного дохода семьи**

7.14.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

* Средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья в Рузском городском округе (в рублях в среднем за год). Рассчитывается как среднее арифметическое средних цен на первичном и вторичном рынках жилья. Источник данных - орган муниципальной статистики;
* Среднедушевые денежные доходы (в рублях в месяц на человека в среднем за год). Источник данных - орган муниципальной статистики.

7.14.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя в среднем по Рузскому городскому округу.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение средней по Рузскому городскому округу рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу семьи из 3 человек.

7.14.3. Значение целевого показателя.

Количество лет, необходимое семье, состоящей из 3 человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи (коэффициент доступности жилья) в 2016 году – 8,9 лет, в 2017 году – 8,6 лет, в 2018 году – 8,5 лет, в 2019 году – 8,3 лет, в 2020 году – 8,0 лет.

**7.15. Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда**

7.15.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

* Общая площадь жилых домов, введенная в год в Рузском городском округе (млн. кв. м);
* Общая площадь жилищного фонда Рузского городского округа (млн. кв. м). Источник данных - орган муниципальной статистики.

7.15.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади жилых домов, введенных в год в Рузском городском округе, к общей площади жилищного фонда Рузского городского округа.

7.15.3. Значения целевого показателя.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит: в 2016 году – 5,6 процента, в 2017 году – 4,3 процента, в 2018 году – 3,8 процента, в 2019 году – 3,4 процента, в 2020 году – 3,0 процента.

**7.16. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году**

7.16.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные о количестве пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году. Источник данных – администрация Рузского городского округа, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.

7.16.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан, чьи права обеспечены в течение отчетного периода (года).

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**7.17. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов**

7.17.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве объектов, признанных проблемными, в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на конец года. Источник данных – администрация Рузского городского округа.

7.17.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов, исключенных из перечня проблемных объектов.

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**7.18. Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году**

7.18.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году.

Источник данных – администрация Рузского городского округа, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.

7.18.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан, чьи права обеспечены в течение отчетного периода (года).

7.18.3. Значение целевого показателя.

В 2017 году – 0 граждан, в 2018 году – 0 граждан, в 2019 году – 0 граждан.

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**7.19. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году**

7.19.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве объектов, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на конец отчетного года.

Источник данных – администрация Рузского городского округа.

7.19.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов, исключенных из перечня проблемных объектов на основании постановления администрации Рузского городского округа или решения Совета депутатов Рузского городского округа на конец отчетного года

7.19.3. Значение целевого показателя.

В 2017 году – 0 объектов, в 2018 году – 0 объектов, в 2019 году – 0 объектов.

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**7.20. Количество обманутых дольщиков**

7.20.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве обманутых дольщиков.

Источник данных – администрация Рузского городского округа, инициативные группы пострадавших граждан.

7.20.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества обманутых дольщиков (человек), исходя из чего ОМС присваивается балл по следующему принципу:

- 0 обманутых дольщиков (человек), нет проблемных объектов – 5 баллов;

- до 100 обманутых дольщиков (человек) – 2 балла;

- от 101 до 300 обманутых дольщиков (человек) – 1 балл;

- свыше 300 обманутых дольщиков (человек) – 0 баллов.

7.20.3. Значение целевого показателя.

В 2017 году – 0 граждан, 5 баллов, в 2018 году – 0 граждан, 5 баллов.

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**7.21. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства**

**(в том числе объекты, находящиеся на контроле)**

7.21.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о наличии в Рузском городском округе проблемных объектов, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области».

Источник данных – администрация Рузского городского округа.

7.21.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

В зависимости от количества проблемных объектов присваивается балл по следующему принципу:

- 0 проблемных объектов – 5 баллов

- 1 проблемный объект – 2 балла

- 2 проблемных объекта – 1 балл

- 3 проблемных объекта и более – 0 баллов

7.21.3. Значение целевого показателя.

В 2017 году – 0 граждан, 5 баллов, в 2018 году – 0 граждан, 5 баллов.

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**7.22. Выполнение планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков**

7.22.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные администрации Рузского городского округа о наличии утвержденного руководителем администрации Рузского городского округа и согласованного на Градсовете Московской области Плана мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков и выполнение ОМС мероприятий в установленные сроки.

Условное выражение критерия оценки эффективности работы ОМС определяется выполнением или не выполнением мероприятий Плана в установленные сроки (выполнено/ не выполнено).

Источник данных – администрация Рузского городского округа.

7.22.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется по следующему принципу:

- выполняются мероприятия, нет проблемных объектов – 5 баллов;

- не выполняются, План не разработал – 0 баллов.

7.22.3. Значение целевого показателя.

Выполнение планов мероприятий по завершению строительства проблемных объектов и обеспечению прав обманутых дольщиков, в отчетном году: в 2016 году – 5 баллов, в 2017 году – 5 баллов, в 2018 году – 5 баллов.

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**7.23. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области**

**по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

7.23.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46.

7.23.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по городским и сельским поселениям Рузского городского округа.

7.23.3. Значения целевого показателя.

В результате реализации Подпрограммы III планируется переселить 1027 человек, в том числе в 2016 году - 187 человек, в 2017 году – 0 человек, в 2018 году – 409 человек, в 2019 году - 431 человек, в 2020 году - 0 человек.

**7.24. Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан**

**из аварийного жилищного фонда**

7.24.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46.

7.24.2. Значения целевого показателя.

В результате реализации Подпрограммы III планируется расселить 416 помещений, общей площадью 17132,18 кв. м, в том числе в 2016 году - 72 помещения общей площадью 2776,08 кв. м, в 2017 году - 0 помещения общей площадью 0 кв. м, в 2018 году - 168 помещения общей площадью 6839,4 кв. м, в 2019 году - 176 помещений общей площадью 7516,7 кв. м., в 2020 году - 0 помещений.

**7.25. Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан**

**из аварийного жилищного фонда**

7.25.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46.

7.25.2. Значения целевого показателя.

В результате реализации Подпрограммы III планируется расселить 416 помещений, в том числе в 2016 году – 72 помещения, 2017 году - 0 помещений, в 2018 году - 168 помещений, в 2019 году - 176 помещений, в 2020 году - 0 помещения.

**7.26. Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

7.26.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о реализации адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46.

7.26.2. Значения целевого показателя.

7.26.3. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается согласно методике расчета показателя «Рейтинг 50» по формуле: U ражф = S ражф/S оажф х 100%, где

U ражф - удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в отчетном году, кв.м,

S ражф – общая площадь аварийного жилищного фонда расселенного за отчетный период, включенного в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы», кв.м

S оажф – общая площадь аварийного жилищного фонда на начало отчетного года, включенного в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы», кв.м,

6.26.4. Значение целевого показателя.

Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда составит в 2020году – 100 %.

**7.27. Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен**

7.27.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные администрации Рузского городского округа и городских поселений Руза и Тучково.

7.27.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по площади жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах, способ расселения которых не определен.

7.27.3. Значения целевого показателя.

В результате реализации Подпрограммы III планируется расселить: в 2017 году – 0 кв.м, в 2018 году – 811,0 кв.м.

**7.28. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде**

7.28.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные администрации Рузского городского округа о площади жилых помещений в аварийных домах, расселенных в рамках заключенных администрацией Рузского городского округа инвестиционных контрактов, договоров, соглашений.

7.28.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по площади расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах, домах, расселенных в рамках заключенных администрацией Рузского городского округа инвестиционных контрактов, договоров, соглашений.

7.28.3. Значения целевого показателя.

В результате реализации Подпрограммы III планируется расселить: в 2017 году – 0 кв.м, в 2018 году – 0 кв.м.

**7.29. Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде**

7.29.1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные администрации Рузского муниципального о площади жилых помещений в аварийных домах, расселенных в рамках заключенных администрацией Рузского городского округа договоров развития застроенных территорий.

7.29.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по площади расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах, расселенных в рамках заключенных администрацией Рузского городского округа договоров развития застроенных территорий.

7.29.3. Значения целевого показателя.

В результате реализации Подпрограммы III планируется расселить: в 2016 году – 0 кв.м, в 2017 году – 0 кв.м, в 2018 году – 811,0 кв.м.

**7.30. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма**

**специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году**

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году.

1. Значения целевого показателя.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году – 38 человек, в том числе в 2018 году - 10 человек, в 2019 году - 14 человек.

**7.31. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,**

**у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года**

1. Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные о численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года.

1. Алгоритм расчета значений целевого показателя:

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, по муниципальным районам и городским округам Московской области и отчетов Рузского городского округа о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

1. Значения целевого показателя.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года: в 2018 году - 2 человека, в 2019 году - 1 человек.

**7.32. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году**

I. Исходные данные.

При расчете целевого показателя применяются данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году.

1. Алгоритм расчета значений целевого показателя:

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

Д = Чобесп / Чобщ x 100%,

где:

Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент;

Чобесп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, человек;

Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, человек.

1. Значения целевого показателя.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году составит: в 2018 году - 100 процентов, в 2019 году - 100 процентов.

* 1. **Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета**

1. Исходные данные:

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=783E80AC54E1FF663B10219168A2E886F2A0C27CDE5CFBAA2B1F522180g3X3M) от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах".

1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается из количества ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями.

1. Значение целевого показателя.

Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями: в 2018 году - 0 человек, в 2019 году - 0 человек, в 2020 году- 0 человек, в 2021 году - 0 человек, в 2022 году - 0 человек.

* 1. **Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета**

1. Исходные данные:

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается исходя из количества инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

1. Значение целевого показателя.

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета: в 2018 году - 0 человек, в 2019 году - 0 человек, в 2020 году- 0 человек, в 2021 году - 0 человек, в 2022 году - 0 человек.

* 1. **Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета**

1. Исходные данные:

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B3024F3CD99056179E9E080223FC8399D5AF99C67652810B7C0E7B869Bd4Y9O) от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

Значения целевого показателя.

1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя рассчитывается исходя из количества граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

1. Значение целевого показателя.

Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета: в 2018 году - 0 человек, в 2019 году - 0 человек, в 2020 году- 0 человек, в 2021 году - 0 человек, в 2022 году - 0 человек.

* 1. **Количество семей Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях**

**и получивших жилые помещения по договорам социального найма**

1. Исходные данные:

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и получивших жилое помещение и улучшивших жилищные условия в отчетном году. Источники данных – решения органа местного самоуправления, договоры социального найма.

1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.

Значение целевого показателя определяется исходя из количества семей, получивших жилое помещение в течение отчетного года.

1. Значение целевого показателя.

Количество семей состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и получивших жилое помещение и улучшивших жилищные условия в отчетном году: в 2018 году - 1 семья, в 2019 году - 1 семья, в 2020 году- 1 семья.

* 1. **Доля семей, улучшивших жилищные условия**

1. Исходные данные:

При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма. Источник данных – администрация Рузского городского округа.

При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:

* общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (семьи);
* количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма (семьи).

1. Алгоритм расчета значения целевого показателя:

Как отношение количества семей, улучшивших жилищные условия, к общему количеству семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма, выраженное в процентах.

1. Значения целевого показателя:

Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в 2018 году – 0,34; в 2019 году – 0,35; в 2020 году – 0,36.

1. **Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком Программы**

Администрация Рузского городского округа является заказчиком Муниципальной программы, обеспечивает взаимодействие с заказчиками подпрограмм в составе Муниципальной программы, а также с ответственными лицами за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

* планирование реализации Муниципальной программы в рамках ее задач и целевых ориентиров на соответствующий финансовый год;
* осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей Муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;
* контроль реализации мероприятий Муниципальной программы в ходе ее реализации и Подпрограмм в ее составе;
* внесение в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением администрации Рузского городского округа от 24.12.2014 № 3285 (далее - Порядок), предложений о корректировке параметров Муниципальной программы.

Получателями средств бюджета Рузского городского округа являются ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм в составе Муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм в составе Муниципальной программы готовят и представляют заказчику соответствующей подпрограммы отчеты о ходе и результатах реализованных мероприятий.

Заказчики подпрограмм в составе Муниципальной программы предоставляют информацию, отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответствующих подпрограмм в Управление экономического развития и АПК администрации Рузского городского округа (далее – Управление экономического развития и АПК) в соответствии с Порядком.

Организацию реализации и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммами, осуществляют заказчики Муниципальной программы.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы**

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется координатором Муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1. Оперативный отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы (подпрограмм) Рузского городского округа представляется по форме согласно приложению № 9 и 10 к Порядку, который содержит:

* перечень выполненных мероприятий Муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
* анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

1. Оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложения № 11 к Порядку, который содержит:

* наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
* перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
* анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Отчет направляется в печатном и электронном виде на электронный адрес Управления экономического развития и АПК.

Вышеуказанные сформированные отчеты, подписанные координатором Муниципальной программы (заместителем руководителя администрации) муниципальный заказчик направляет в Управление экономического развития и АПК по МСЭД для подготовки сводного отчета.

Финансовое управление администрации Рузского городского округа (далее – Финансовое управление) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Управление экономического развития и АПК отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании Муниципальной программы в разрезе подпрограмм.

Управление экономического развития и АПК с учетом информации, полученной от муниципального заказчика Муниципальной программы и Финансового управления, до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчет о ходе реализации муниципальных программ, направляет его руководителю администрации Рузского городского округа и размещает на официальном сайте Рузского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности ее реализации, а также направляет его в Управление экономического развития и АПК по МСЭД в обязательном порядке подписанный координатором (заместителем руководителя Администрации).

Раз в 3 года муниципальной заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным и направляет его в Управление экономического развития и АПК по МСЭД в обязательном порядке подписанный координатором.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, Управление экономического развития и АПК готовит годовой, комплексный отчет о ходе реализации Муниципальной программы, направляет их руководителю администрации Рузского городского округа и размещает на официальном сайте Рузского городского округа в сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

Годовой и комплексный отчеты о реализации Муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Муниципальной программы и подпрограмм;
* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования Муниципальной программы.

2) таблицу, в которой указываются данные:

* об использовании средств бюджета Рузского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Муниципальной программе;
* по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки;
* причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям №10](file:///E:\Проект%20Порядка%20(уточненный).docx#P1551) и №12 к Порядку.

Комплексный отчет о реализации Муниципальной программы представляется по формам согласно [приложениям №10](file:///E:\Проект%20Порядка%20(уточненный).docx#P1551) и №13 к у Порядку.

Приложение № 1

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Жилище» на 2018-2022 годы

**ПОДПРОГРАММА I**

**«СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

**Паспорт подпрограммы "Социальная ипотека"**

**муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы | | Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | | | | | | | | | | | |
| Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап), человек | | Отчетный (базовый) период | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| - | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | Итого |
| «Социальная ипотека» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы | Администрация Рузского городского округа | Всего:  в том числе: | 800,7 | 800,7 | | 800,7 | | 800,7 | | 800,7 | | 4 003,5 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8,1 | 8,1 | | 8,1 | | 8,1 | | 8,1 | | 40,5 |
| Средства бюджета Московской области | 792,6 | 792,6 | | 792,6 | | 792,6 | | 792,6 | | 3 963,0 |

1. **Описание задач подпрограммы "Социальная ипотека" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Задачей Подпрограммы I является предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

1. **Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы "Социальная ипотека" муниципальной программы**

**Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

В целях исполнения [Указа](consultantplus://offline/ref=5A7ED4E7A74F49B092C9307B242189A32B5D0A9C6FC6DB6E1D2B7CBE89lAo0N) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета.

В целях привлечения высококвалифицированных кадров и повышения доступности и качества оказываемых населению Московской области услуг в сферах здравоохранения, социального обслуживания, образования, а также в целях поощрения молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов с учетом значимости осуществляемой ими деятельности в научной, научно-технической и промышленной сферах на втором этапе реализации Подпрограммы I гражданам предлагается оказание государственной поддержки в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования.

Механизм реализации Подпрограммы I предполагает реализацию в 2014-2024 годах мероприятий, начатых в рамках долгосрочной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA58573F07F4EFFBCDD89F7D82AD54310BC5AA18EA34DF50E1A7AEDDB6B3BC73Bo6y8N) Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 N 1367/39 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы", по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий путем предоставления жилищных субсидий на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита (далее - жилищная субсидия) и компенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту (далее - компенсация).

Под участниками Подпрограммы I понимаются врачи, учителя, спортсмены, воспитатели, средний медицинский персонал, осуществляющий свою трудовую деятельность в Рузском городском округе Московской области, соответствующие условиям, установленным [пунктом 2](consultantplus://offline/ref=5D7A449ED713C7AA2CD31EA29FE026F9EACAB54215B7488F6E489B0F55E88F0EAC9F106B348ABEEF48gBO) Правил предоставления государственной поддержки отдельным категориям граждан на улучшение жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.

В 2014-2015 годах трем участникам Подпрограммы I (учителя) предоставлены жилищные субсидии в размере 20 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения.

В 2015-2024 годах предусмотрены меры по компенсации в размере до 49 процентов от расчетной суммы основного долга по привлеченному ипотечному жилищному кредиту. Размер компенсации участникам Подпрограммы I составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретаемого (строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии.

Жилищная субсидия предоставляется участникам Подпрограммы I при условии, что они привлекают в качестве ипотечного жилищного кредита средства банка (кредитной организации), заключившего соответствующее соглашение с Государственным заказчиком.

Соглашение, заключенное Государственным заказчиком Подпрограммы I с банком (кредитной организацией), определяет порядок, сроки и условия предоставления ипотечных кредитов участникам Подпрограммы I, а также механизм возврата жилищной субсидии, полученной участниками Подпрограммы I, в случае утраты способности по возврату кредита.

Банк (кредитная организация) определяется по результатам конкурса в установленном порядке в целях заключения соглашений по реализации мероприятий Подпрограммы I, основными критериями которого являются:

наличие лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии с которой банку (кредитной организации) предоставляется право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте;

наличие опыта реализации программ по ипотечному жилищному кредитованию населения более одного года;

отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;

выполнение обязательных нормативов, указанных в [статье 62](consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA58572FE6A4EFFBCDD89F5D12DD24310BC5AA18EA34DF50E1A7AEDDB6B3BC43Fo6y8N) Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

отсутствие убытков за последний отчетный год;

условия по оформлению кредита (займа);

размер процентной ставки по кредиту;

величина первоначального взноса по ипотечному кредиту.

Порядок проведения конкурса определяется нормативным правовым актом Государственного заказчика.

Состав конкурсной комиссии определяется нормативным правовым актом Государственного заказчика.

Жилищная субсидия участникам Подпрограммы I на первоначальный взнос и компенсацию предоставляется в пределах расчетной нормы площади жилого помещения за счет средств бюджета Московской области, бюджета Рузского городского округа.

Размер жилищной субсидии определяется на дату получения жилищной субсидии по оплате первоначального взноса.

Расчет размера жилищной субсидии участникам Подпрограммы I (КПВ) осуществляется по формуле:

КПВ = А x В x 0,2, где:

А - расчетная норма общей площади жилого помещения, которая составляет:

33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;

42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;

18 кв. метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек;

В - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором участник Подпрограммы I приобретает или строит жилое помещение, установленная уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области для использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области, предельной выкупной цены единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной цены единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых для предоставления взамен изымаемых жилых помещений;

0,2 - коэффициент расчетного размера первоначального взноса по жилищному ипотечному кредиту.

Расчет размера компенсации участникам Подпрограммы I (КОСН) осуществляется на дату расчета жилищной субсидии по формуле:

КОСН = (А x В x 0,8) x 0,07, где:

0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту;

0,07 - коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации.

В случае если на момент предоставления компенсации остаток задолженности по основному долгу по выданному банком (кредитной организацией) ипотечному жилищному кредиту меньше размера компенсации, указанная компенсация подлежит корректировке в сторону уменьшения.

Площадь приобретаемого (строящегося) с помощью жилищной субсидии жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения (строительства) жилого помещения.

Приобретаемое (строящееся) участниками Подпрограммы I жилое помещение должно находиться в муниципальном образовании Московской области, в котором участник Подпрограммы I осуществляет свою профессиональную деятельность, или в близлежащих к нему муниципальных образованиях Московской области.

Приобретаемое (строящееся) жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи участника Подпрограммы I.

Допускается оформление приобретенного жилого помещения в собственность супруга (супруги) участника Подпрограммы I или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение, представляет орган местного самоуправления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью жилищной субсидии жилое помещение в общую собственность всех членов семьи в течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

Участники Подпрограммы I могут привлекать в целях приобретения (строительства) жилого помещения собственные средства, а также средства материнского (семейного) капитала.

Порядок предоставления и расходования жилищных субсидий и компенсаций, порядок формирования администрацией Рузского городского округа списков граждан, изъявивших желание стать участниками Подпрограммы I, получить компенсацию на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджету Рузского городского округа на реализацию Подпрограммы I установлен [Правилами](consultantplus://offline/ref=31F7BCA193E15C5FA58573F07F4EFFBCDE83FED12BD54310BC5AA18EA34DF50E1A7AEDDB693FC232o6y4N).

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищной политики в сфере государственной поддержки отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования**

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы I позволит достичь результативности и адресности решения жилищной проблемы учителей государственных образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций Рузского городского округа, а также врачей государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Рузского городского округа и врачей государственных учреждений социального обслуживания населения Московской области, уже работающих в Московской области.

Позволит привлечь в Московскую область высококвалифицированные кадры в сферах здравоохранения, социального обслуживания, образования, а также молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов с учетом значимости их деятельности в научной, научно-технической и промышленных сферах, что способствует повышению доступности и качества оказываемых услуг населению Московской области.

Система мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных кредитов требует устойчивого и долгосрочного функционирования, что способствует развитию механизмов ипотечного жилищного кредитования населения и привлечению долгосрочных ресурсов в эту сферу.

Кроме того, создаются стимулы для граждан к повышению уровня квалификации и качеству трудовой деятельности, профессиональному росту.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

**"Социальная ипотека" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1  Предоставление государственной поддержки в виде компенсации на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 4 003,5 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 40,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 3 963,0 | 792,6 | 792,6 | 792,6 | 792,6 | 792,6 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Предоставление субсидии на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 4 003,5 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 40,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 3 963,0 | 792,6 | 792,6 | 792,6 | 792,6 | 792,6 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Формирование и утверждение списка участников Подпрограммы для оплаты компенсации в планируемом году | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа. | Утвержденный список получателей компенсации в планируемом году |
| 1.1.2 | Мероприятие 2:  Выдача свидетельств о предоставлении компенсации на погашение части основного  долга по ипотечному жилищному кредиту | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Оформление и вручение бланков свидетельств |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Предоставление участникам подпрограммы компенсаций основного долга по ипотечному жилищному кредиту | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 4 003,5 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | 800,7 | Администрация Рузского городского округа | Предоставление компенсаций участникам Подпрограммы I на оплату основного долга ипотечного жилищного кредита |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 40,5 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 3 963,0 | 792,6 | 792,6 | 792,6 | 792,6 | 792,6 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Жилище» на 2018-2022 годы

**ПОДПРОГРАММА II**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

**Паспорт подпрограммы**

**"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы | | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | | | | | | | | | | | |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, семей | | Отчетный (базовый) период | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 5 | | 15 | | 10 | | 8 | | 8 | | 6 | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | Итого |
| «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы | Администрация Рузского городского округа | Всего:  в том числе: | 56 376,6 | 41 474,6 | | 32 944,9 | | 36 556,8 | | 25 750,8 | | 193 103,7 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 9 709,6 | 6 827,9 | | 5 478,9 | | 6 080,9 | | 4 273,0 | | 32 370,3 |
| Средства федерального бюджета | 2 642,8 | 1 901,5 | | 1 529,7 | | 1 697,9 | | 1 193,0 | | 8 964,9 |
| Средства бюджета Московской области | 8 117,1 | 6 827,9 | | 5 478,9 | | 6 080,9 | | 4 273,0 | | 30 777,8 |
| Внебюджетные источники | 35 907,1 | 25 917,3 | | 20 457,4 | | 22 697,1 | | 16 011,8 | | 120 990,7 |

1. **Описание задач подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Основной целью Подпрограммы II является предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

1. **Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы**

**Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в Рузском городском округе.

Большинство молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в Рузском городском округе, в рамках Подпрограммы II при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Подпрограмма II разработана в целях реализации Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной [программы](consultantplus://offline/ref=EC0A75DADE3C08340CB4101DD56116B926DA3F7567DA1ACE7B63899D3E81951432724166049F0994C0s9J) Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы и содержит перечень мероприятий, направленных на реализацию жилищных прав молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Подпрограмма II носит комплексный характер и предполагает участие в ней федеральных органов исполнительной власти, центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления и молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату, отвечающих требованиям и условиям Подпрограммы II.

Мероприятия Подпрограммы II предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям - участницам Подпрограммы II в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, утвержденными постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Рузскому городскому округу. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Рузскому городскому округу ежеквартально устанавливается администрацией Рузского городского округа (далее - Администрация), но этот норматив не должен превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

СРС - средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемая уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Рузскому городскому округу, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы II;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы II.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной в Рузском муниципальном район, либо в соответствующем поселении района, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории Рузского городского округа, из средств бюджета которого предоставляется социальная выплата молодой семье, либо по решению молодой семьи на территории любого другого муниципального образования Московской области.

Размер социальных выплат, осуществляемых за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета Рузского городского округа, составляет не менее:

30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы II, - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы II, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более.

В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищной политики в сфере государственной поддержки молодых семей при улучшении ими жилищных условий**

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы II позволит достичь результативности и адресности решения жилищной проблемы молодых семей - ограниченно платежеспособной категории граждан, не имеющей возможности решить жилищную проблему самостоятельно и нуждающейся в государственной поддержке при улучшении ими жилищных условий.

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома реализуется на территории Московской области, что препятствует оттоку работающей молодежи - наиболее активной части населения с территории Московской области, способствует улучшению демографической ситуации.

Возможность решения жилищной проблемы в рамках Подпрограммы II, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, является стимулом для молодежи к повышению качества трудовой деятельности, роста заработной платы.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

**"Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприя-тия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.) | | Всего  (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1  Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2018-2022 годы | Итого | 34 699,5 | | 193 103,7 | | 56 376,6 | 41 474,6 | 32 944,9 | 36 556,8 | 25 750,8 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5 355,8 | | 32 370,3 | | 9 709,6 | 6 827,9 | 5 478,9 | 6 080,9 | 4 273,0 |
| Средства федерального бюджета | 4 033,0 | | 8 964,9 | | 2 642,8 | 1 901,5 | 1 529,7 | 1 697,9 | 1 193,0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 233,0 | | 30 777,8 | | 8 117,1 | 6 827,9 | 5 478,9 | 6 080,9 | 4 273,0 |
| Внебюджетные источники | 19 077,7 | | 120 990,7 | | 35 907,1 | 25 917,3 | 20 457,4 | 22 697,1 | 16 011,8 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2018-2022 годы | Итого | 34 699,5 | | 193 103,7 | | 56 376,6 | 41 474,6 | 32 944,9 | 36 556,8 | 25 750,8 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5 355,8 | | 32 370,3 | | 9 709,6 | 6 827,9 | 5 478,9 | 6 080,9 | 4 273,0 |
| Средства федерального бюджета | 4 033,0 | | 8 964,9 | | 2 642,8 | 1 901,5 | 1 529,7 | 1 697,9 | 1 193,0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 233,0 | | 30 777,8 | | 8 117,1 | 6 827,9 | 5 478,9 | 6 080,9 | 4 273,0 |
| Внебюджетные источники | 19 077,7 | | 120 990,7 | | 35 907,1 | 25 917,3 | 20 457,4 | 22 697,1 | 16 011,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Признание молодых семей имеющими достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа. Администрация городского поселения Тучково Рузского городского округа. | Решение начальника жилищного отдела управления реализации социальных программ администрации Рузского городского округа |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Утверждение списка молодых семей – участников Федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области в планируемом году | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа. | Утвержденный список молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты. |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Заключение соглашения с Государственным заказчиком о взаимодействии по реализации Федеральной подпрограммы и подпрограммы Московской области (далее – Соглашение с Государственным заказчиком) и соглашения (дополнительного соглашения) с кредитной организацией (банком), уполномоченной в установленном порядке на реализацию мероприятий указанных подпрограмм (далее – Соглашение с Банком) | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Соглашение с Государственным заказчиком и Соглашение с Банком. |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Оповещение молодых семей о включении в список претендентов на получение социальной выплаты | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Уведомления молодым семьям о включении в список претендентов на получение социальной выплаты. |
| 1.1.5 | Мероприятие 5:  Работа с документами, представленными молодыми семьями – претендентами на получение социальных выплат и направление учетных дел для проверки Государственному заказчику подпрограммы Московской области | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Акты проверки учетных дел молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты. |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: Оформление бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья и их выдача | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Вручение бланков свидетельств молодым семьям – получателям социальных выплат. |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: Предоставление социальных выплат молодым семьям, путем перечисления бюджетных средств на банковские счета владельцев свидетельств | 2018-2022 годы | Итого | 34 699,5 | 193 103,7 | | 56 376,6 | | 41 474,6 | 32 944,9 | 36 556,8 | 25 750,8 | Администрация Рузского городского округа. | Использование молодыми семьями социальных выплат и улучшение жилищных условий |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5 355,8 | 32 370,3 | | 9 709,6 | | 6 827,9 | 5 478,9 | 6 080,9 | 4 273,0 |
| Средства федерального бюджета | 4 033,0 | 8 964,9 | | 2 642,8 | | 1 901,5 | 1 529,7 | 1 697,9 | 1 193,0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 233,0 | 30 777,8 | | 8 117,1 | | 6 827,9 | 5 478,9 | 6 080,9 | 4 273,0 |
| Внебюджетные источники | 19 077,7 | 120 990,7 | | 35 907,1 | | 25 917,3 | 20 457,4 | 22 697,1 | 16 011,8 |

Приложение № 3

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Жилище» на 2018-2022 годы

**ПОДПРОГРАММА III**

**«КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

**Паспорт подпрограммы**

**"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 Подпрограммы | | Повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа жильем | | | | | | | | | | | |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м | | Отчетный (базовый) период | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 19,32 | | 22,46 | | 23,35 | | 24,16 | | 24,91 | | 25,80 | |
| Задача 2 Подпрограммы | | Защита прав граждан на жилище | | | | | | | | | | | |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек | | 112 | | 187 | | 0 | | 409 | | 431 | | - | |
| Доля пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, в общем количестве пострадавших граждан-соинвесторов, процент | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | Итого |
| «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы | Администрация Рузского городского округа | Всего:  в том числе: | 57 767,16 | 13208,3 | | 2500,0 | | 2500,0 | | 0 | | 75975,46 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 22855,53 | 2500,0 | | 2500,0 | | 2500,0 | | 0 | | 30 355,53 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 34 911,63 | 10 708,3 | | 0 | | 0 | | 0 | | 45619,93 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| Годовой объем ввода жилья, тыс.кв.м | | | | 68,62 | 60,0 | | 62,0 | | 63,0 | | 64,0 | | |
| Доля ввода в эксплуатацию жилья, по стандартам эконом-класса в общем объеме вводимого жилья, процент | | | | 19,8 | 14,6 | | 16,1 | | 16,6 | | 17,1 | | |
| Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса, тыс.кв.м | | | | 13,6 | 9,5 | | 10,0 | | 10,5 | | 11,0 | | |
| Доля ввода в эксплуатацию индивидуального жилищного строительства в общем объеме вводимого жилья, процент | | | | 81,0 | 83,6 | | 85,4 | | 84,9 | | 84,3 | | |
| Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, тыс.кв.м | | | | 55,6 | 50,2 | | 53,0 | | 53,5 | | 54,0 | | |
| Удельный вес числа семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | | | | 1,56 | 0,58 | | 0,62 | | 0,65 | | 0,69 | | |
| Общее количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях , семей | | | | 383 | 342 | | 321 | | 304 | | 289 | | |
| Количество российских семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия, семей | | | | 6 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, рублей | | | | 55600 | 57900 | | 61000 | | 64200 | | 67600 | | |
| Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья, относительно уровня 2012 года, процент | | | | 82,46 | 82,42 | | 82,30 | | 82,26 | | 82,25 | | |
| Уровень обеспеченности населения жильем, кв.м. | | | | 22,46 | 23,35 | | 24,16 | | 24,91 | | 25,80 | | |
| Количество лет, необходимое семье, состоящее из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего годового совокупного дохода семьи, лет | | | | 8,9 | 8,6 | | 8,5 | | 8,3 | | 8,0 | | |
| Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, процент | | | | 5,6 | 4,3 | | 3,8 | | 3,4 | | 3,0 | | |
| Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, человек | | | | - | - | | - | | - | | - | | |
| Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штук | | | | - | - | | - | | - | | - | | |
| Количество обманутых дольщиков, человек | | | | - | - | | - | | - | | - | | |
| Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства, штук | | | | - | - | | - | | - | | - | | |
| Количество объектов, находящихся на контроле Минстроя МО, штук | | | | - | - | | - | | - | | - | | |
| Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, человек | | | | 187 | 0 | | 409 | | 431 | | 0 | | |
| Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, кв.м | | | | 2776,08 | 0 | | 6839,4 | | 7516,7 | | 0 | | |
| Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, штук | | | | 72 | 0 | | 168 | | 176 | | 0 | | |
| Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», процент | | | | 100 | 0 | | 100 | | 100 | | 100 | | |
| Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен, кв.м | | | | 0 | 0 | | 811,0 | | 0 | | 0 | | |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде, кв.м | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде, кв.м | | | | 0 | 0 | | 811,0 | | 0 | | 0 | | |

**1. Описание задач подпрограммы "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Задачами Подпрограммы III являются:

* повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа жильем;
* защита прав граждан на жилище.

**2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Основными проблемами в жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Рузского городского округа жильем, его низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда, который не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов в Рузского городского округа, сдерживает развитие городской инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность Рузского городского округа.

Также проблемой является отсутствие средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Это приводит к отставанию строительства объектов социальной сферы, автодорог.

**3. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства, в том числе строительство жилья эконом- класса, включая малоэтажное строительство**

По данному основному мероприятию будут реализованы мероприятия по созданию нормативных правовых и организационных условий для массового строительства жилья, в том числе экономического класса, по внедрению новых технологий строительства жилых домов, мониторингу ввода жилья, в том числе экономического класса, за счет внебюджетных источников финансирования.

**4. Обеспечение защиты прав граждан на жилище**

**4.1. Реализация адресных программ Московской области, направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области**

По данному мероприятию предусматривается переселение граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными до 01.01.2015 в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в благоустроенные жилые помещения.

В 2018-2022 годах переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2018-2022 годы».

**4.2. Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав пострадавших граждан – соинвесторов**

По данному мероприятию предусматривается обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов по объектам, признанным проблемными в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области».

В целях снижения количества проблемных объектов разрабатываются Планы мероприятий по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов по каждому проблемному объекту, которые проходят согласование на Градостроительном совете Московской области.

Основные механизмы, используемые для завершения строительства проблемных объектов и обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов:

* завершение строительства объекта;
* возврат застройщиком (инвестором) пострадавшим гражданам-соинвесторам внесенных денежных средств;
* предоставление застройщиком (инвестором) квартир пострадавшим гражданам-соинвесторам в других объектах;
* обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов новым застройщиком;
* обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов в рамках процедуры банкротства.

Осуществление контроля за сроками завершения строительства проблемных объектов осуществляется в форме:

* системного мониторинга строительства проблемных объектов непосредственно на строительной площадке;
* получения информации по вопросам завершения строительства проблемных объектов в ходе совещаний и рабочих встреч от застройщика;
* системного мониторинга выполнения Планов мероприятий, направленных на завершение строительства проблемных объектов и защиту прав пострадавших граждан-соинвесторов.

Проблемных объектов, признанных таковыми в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ от 01.07.2010 года «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на территории Рузского городского округа нет.

**5. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий**

Реализация мероприятий Подпрограммы III позволит обеспечить баланс между объемами жилищного строительства и создаваемой социальной и транспортной инфраструктурой в микрорайонах комплексной застройки.

Комплексное развитие застроенных территорий позволяет в числе других решать вопросы ликвидации аварийного жилищного фонда.

В условиях отсутствия бюджетного жилищного строительства создание инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению земельных участков и развитию застроенных территорий осуществляется за счет средств инвесторов и местных бюджетов. При этом муниципальная поддержка за счет средств федерального бюджета является востребованной.

**6. Перечень мероприятий подпрограммы**

**"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий"**

**муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) \* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1  Повышение уровня обеспеченности населения Рузского городского округа жильем | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 10000,0 | 0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 1. Выполнение работ по сносу аварийных зданий | 2017-2020 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 10000,0 |  | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | Администрация Рузского городского округа |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Мониторинг ввода жилья, в том числе экономического класса, за счет внебюджетных источников финансирования | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа | Реестр жилых домов.  Прогнозные данные ввода жилых домов, в том числе экономического класса |
| 2 | Задача 2 Защита прав граждан на жилище | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 45619,93 | 34911,63 | 10708,3 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 22855,53 | 22855,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 Обеспечение защиты прав граждан на жилище | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 45619,93 | 34911,63 | 10708,3 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 22855,53 | 22855,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 45619,93 | 34911,63 | 10708,3 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда 1256 человек |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 22855,53 | 22855,53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Мероприятие 3. Координация решения организационных вопросов по обеспечению прав пострадавших граждан- соинвесторов | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа | Количество пострадавших граждан – соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году |
| 2.1.3. | Мероприятие 4. Выявление потенциальных проблемных объектов | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа | Выявление потенциальных проблемных объектов и принятие мер по недопущению возникновения пострадавших граждан-соинвесторов |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа | Перечень проблемных объектов |
| 2.1.4. | Мероприятие 5. Разработка механизмов обеспечения прав пострадавших граждан-соинвесторов | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа | Планы мероприятий по обеспечению прав граждан - соинвесторов |
| 2.1.5. | Мероприятие 6. Реализация выработанных механизмов по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Рузского городского округа | Завершение строительства проблемного объекта застройщиком (инвестором). Возврат денежных средств застройщиком (инвестором). Предоставление инвестором (застройщиком) квартир на другом объекте |

Приложение № 4

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Жилище» на 2018-2022 годы

**ПОДПРОГРАММА IV**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

**Паспорт подпрограммы**

**«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы**

**Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы | | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | | | | | | | | | | |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек | | Отчетный (базовый) период | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 14 | | 10 | | 14 | | - | | - | | - | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | Итого |
| «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы | Администрация Рузского городского округа | Всего:  в том числе: | 21 979,0 | 30 770,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 52 749,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 21 979,0 | 30 770,0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 52 749,0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2018 год | 2019год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года, человек | | | | 2 | 1 | | - | | - | | - | | |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент | | | | 100 | 100 | | - | | - | | - | | |

1. **Описание задач подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Задачей Подпрограммы IV является предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

1. **Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

По статистическим данным в Рузском городском округе насчитывается 278 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов, а также 130 лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет.

Одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C7D8D036D43CD0AC273C40ED7E31795A28A8F2F5C2CFC3B487D2F4917636f2M) от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", [Законом](consultantplus://offline/ref=C7D8D036D43CD0AC273C41E36B31795A28ABF0FFC5C2C3B487D2F4917636f2M) Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения).

Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специализированного муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, но не менее 27 квадратных метров по месту жительства в границах Рузского городского округа.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=C7D8D036D43CD0AC273C41E36B31795A2BAEF5FDC0C5C3B487D2F49176621E52A8B2FEB2D0F1FEE73Ff9M) предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 № 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Ежегодно на данные цели выделяются значительные финансовые ресурсы.

Однако, несмотря на значительные объемы бюджетных средств, выделяемых в предыдущие годы, проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот до настоящего времени не решена и по настоящее время остается актуальной.

Увеличение количества детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, связано с изменениями в законодательстве Российской Федерации, касающимися снятия возрастных ограничений на получение жилого помещения детьми-сиротами, а также необходимостью обеспечения жилыми помещениями тех детей-сирот, проживание которых в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке, установленном действующим законодательством.

Подпрограмма IV разработана в целях получения средств из бюджета Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств количеству детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями. Реализация Подпрограммы IV повысит эффективность расходования бюджетных средств и позволит осуществлять действенный контроль за реализацией данных мероприятий.

Мероприятия Подпрограммы IV направлены на оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=9E9AEC9F9E8DDFEEB0605AF75A2221970835CD27609CF58DC5FF41DAF2K509G) Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Механизм реализации Подпрограммы IV предполагает предоставление субсидии бюджету Рузского городского округа Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - Субвенции) в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=C7D8D036D43CD0AC273C41E36B31795A28ABF0FFC5C2C3B487D2F4917636f2M) Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

С целью сокращения численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, главный распорядитель бюджетных средств Подпрограммы IV осуществляет постоянное взаимодействие с органами опеки и попечительства Министерства образования Московской области по Рузскому городскому округу по проведению конкурсных мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Показатели эффективности реализации Подпрограммы IV подлежат уточнению после заключения с государственным заказчиком соглашения о порядке и условиях предоставления Субвенций из бюджета Московской области бюджету Рузского городского округа на обеспечение установленных и переданных государственных полномочий Московской области в сфере образования (далее - Соглашение). Соглашением устанавливаются следующие положения:

о размере Субвенций, сроках и условиях их предоставления и расходования;

о значениях показателей результативности предоставления Субвенций;

о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении Субвенций;

о последствиях недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления Субвенций;

об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении Субвенций в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

устанавливающие порядок возврата остатка Субвенций, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с [пунктом 5 статьи 242](consultantplus://offline/ref=4EFF65090A8C5262E85FD9B7E8441842624DF079A65FA13CE0B0278C7B214F6426561B7BE110s2mFO) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приобретение жилых помещений для формирования специализированного муниципального жилищного фонда осуществляется с учетом положений, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=4EFF65090A8C5262E85FD8B9FD441842624DF476A459A13CE0B0278C7Bs2m1O) Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования в сфере обеспечения жильем детей-сирот и детей,**

**оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа**

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы IV позволяет достичь результативности, адресности и своевременности обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Контроль за реализацией данных программных мероприятий со стороны государственного заказчика Подпрограммы IV обеспечивает защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на получение ими по достижении 18 лет жилого помещения из специализированного муниципального жилищного фонда, благоустроенного применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленному соответствующим муниципальным образованием, но не менее 27 кв. метров по месту жительства в границах соответствующего муниципального района.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1  Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2018-2022 годы | Итого | 28 715,4 | 52 749,0 | 21 979,0 | 30 770,0 | 0 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 28 715,4 | 52 749,0 | 21 979,0 | 30 770,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | 2018-2022 годы | Итого | 28 715,4 | 52 749,0 | 21 979,0 | 30 770,0 | 0 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 28 715,4 | 52 749,0 | 21 979,0 | 30 770,0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1:  Заключение соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Рузского городского округа о взаимодействии по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа за счет средств бюджета Московской области | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Соглашение с Министерством образования МО |
| 1.1.2 | Мероприятие 2:  Формирование и представление в Министерство образования МО прогнозного списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в планируемом году | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Направление прогнозного списка на планируемый год и получение утвержденного списка на очередной финансовый год. |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2018-2022 годы | Средства бюджета Московской области | 28 715,4 | 52 749,0 | 21 979,0 | 30 770,0 | 0 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа  Финансовое Управление администрации Рузского городского округа | Получение уведомлений (бюджетные ассигнования) |
| 1.1.4 | Мероприятие 4:  Организация работы по формированию муниципального специализированного жилищного фонда для детей-сирот | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Включение приобретенных жилых помещений в спецфонд и в реестр муниципального имущества |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Предоставление специализированных жилых помещений | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Заключение договоров найма специализированных жилых помещений |
| 1.1.6 | Мероприятие 6:  Составление документов для санкционирования перечисления средств субвенций в бюджет Рузского городского округа | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Освоение субвенции |
| 1.1.7 | Мероприятие 7:  Отчет о проделанной работе | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Отчеты |
| 1.1.8 | Мероприятие 8:  Заключение договора социального найма жилого помещения | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Заключение договора социального найма жилого помещения |

Приложение № 5

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Жилище» на 2018-2022 годы

**ПОДПРОГРАММА V**

**«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

**Паспорт подпрограммы**

**"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" муниципальной программы**

**Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы | | Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | | | | | | | | | | | |
| Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | | Отчетный (базовый) период | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 1 | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | Итого |
| "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы | Администрация Рузского городского округа | Всего:  в том числе: | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | | | | - | - | | - | | - | | - | | |
| Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, человек | | | | - | - | | - | | - | | - | | |

1. **Описание задач подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Задачей Подпрограммы V является обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

1. **Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Задачей Подпрограммы V является обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

В рамках Подпрограммы V государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета будет оказана следующим категориям граждан:

* ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DC9A27BC4E7373B209684BD2FD8BD40B47A324bE54M) Московской области N 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" (далее - Закон N 125/2006-ОЗ) на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DD9432BC4E7370B50C624FD0FD8BD40B47A324bE54M) от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DD9432BC4E7373BD0D6C44D1FD8BD40B47A324bE54M) от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", [Указа](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DD9432BC4E737BB0056D4EDDA081DC524BA1b253M) Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" (далее - Федеральные законы);
* гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DC9A27BC4E7370B5086C44D3FD8BD40B47A324bE54M) Московской области N 34/2011-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей" (далее - Закон N 34/2011-ОЗ) на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DD9432BC4E7373B20D684BD0FD8BD40B47A324bE54M) от 08.12.2010 N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан".

Мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями осуществляются администрацией Рузского городского округа в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DC9A27BC4E7373B209684BD2FD8BD40B47A324bE54M) N 125/2006-ОЗ и [Законом](consultantplus://offline/ref=FA36226D4B4B8B42ACF1DC9A27BC4E7370B5086C44D3FD8BD40B47A324bE54M) N 34/2011-ОЗ, за счет средств федерального бюджета.

Основной целью Подпрограммы V является обеспечение жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу:

содействие в оказании государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы V является администрация Рузского городского округа.

Мероприятия Подпрограммы V, направленные на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, предусматривают предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - граждане), в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=E12A068752B6DF2DFE0302E95D5BFE91E574339CE7CA0586160312ED0FZ7aFO) Московской области № 125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" (далее - Закон), на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E12A068752B6DF2DFE0303E7485BFE91E6733696E3C80586160312ED0FZ7aFO) от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=E12A068752B6DF2DFE0303E7485BFE91E57B3798E8C90586160312ED0FZ7aFO) от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", [Указа](consultantplus://offline/ref=E12A068752B6DF2DFE0303E7485BFE91ED763F99E2C5588C1E5A1EEFZ0a8O) Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

Администрация Рузского городского округа заключает с Министерством строительного комплекса Московской области соглашение о взаимодействии.

Механизм реализации Подпрограммы V предполагает предоставление субвенции бюджету Рузского городского округа на обеспечение граждан жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=E12A068752B6DF2DFE0302E95D5BFE91E574339CE7CA0586160312ED0FZ7aFO) (далее - Субвенция).

Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен [постановлением](consultantplus://offline/ref=E12A068752B6DF2DFE0302E95D5BFE91E57B369AE5CC0586160312ED0FZ7aFO) Правительства Московской области от 21.10.2013 № 845/46 "О мерах по реализации Закона Московской области "Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов".

Показатели эффективности реализации Подпрограммы V подлежат уточнению в соответствии с объемом бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Приобретение жилых помещений для последующего их предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов осуществляется с учетом положений, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=E12A068752B6DF2DFE0302E95D5BFE91E6733299E7CE0586160312ED0FZ7aFO) Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 "О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд".

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищной политики в сфере государственной поддержки отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования**

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы V позволяет достичь результативности и адресности обеспечения жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Финансирование указанных мероприятий является обязательствами федерального бюджета.

Адресные списки указанных категорий граждан формируются органом местного самоуправления.

Контроль за реализацией данных программных мероприятий со стороны государственного заказчика Подпрограммы V обеспечивает защиту прав и законных интересов данных категорий граждан при обеспечении их жильем.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

**"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1  Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1:  Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законодательством | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1:  Проведение комплекса мероприятий по проверке документов и формированию учетных дел отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законодательством | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа. | Комплектование учетных дел граждан – претендентов на получение мер государственной поддержки |
| 1.1.2 | Мероприятие 2:  Формирование списков граждан участников, изъявивших желание получить меры государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа. | Формирование списка претендентов |
| 1.1.3 | Мероприятие 3:  Заключение соглашения с Государственным заказчиком о взаимодействии по реализации подпрограммы (далее – Соглашение с Государственным заказчиком) | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа  Министерство строительного комплекса МО | Соглашение с Государственным заказчиком. |
| 1.1.4 | Мероприятие 4:  Организация работы по выдаче свидетельств о праве на получение мер государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского городского округа | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа. | Вручение бланков свидетельств |
| 1.1.5 | Мероприятие 5:  Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Перечисление денежных средств в соответствии с целью их использования |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Жилище» на 2018-2022 годы

**ПОДПРОГРАММА VI**

**«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГРАЖДАНАМ РУЗКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СТОЯЩИМ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖИЛИЩЕ» НА 2018 – 2022 ГОДЫ**

**Паспорт подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» муниципальной программы**

**Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | | | | | | | | | | | |
| Задача Подпрограммы | | Улучшение жилищных условий граждан Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | | | | | | | | | | | |
| Количество семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и получивших жилые помещения по договорам социального найма | | Отчетный (базовый) период | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| - | | 1 | | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | Итого |
| «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы | Администрация Рузского городского округа | Всего:  в том числе: | 3 055,2 | 2 500,0 | | 2 500,00 | | 0 | | 0 | | 8 055,2 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 055,2 | 2 500,0 | | 2 500,00 | | 0 | | 0 | | 8 055,2 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | |
| Доля семей улучшивших жилищные условия, процент | | | | 0,34 | 0,35 | | 0,36 | | - | | - | | |

1. **Описание задач подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Задачей подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы (далее - Подпрограмма VI) является улучшение жилищных условий граждан Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

1. **Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы «Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» муниципальной программы**

**Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

Жилищная проблема была и остается одной из наиболее сложных проблем в Рузском городском округе.

Подпрограмма VI разработана в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EEC736F0709E999D78FB88BE944F234655FD2E0v7JDN) Российской Федерации, Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EEC736F0709E999D78FB88BE944F234655FD2E0v7JDN) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EEC736F0709E999D78EB18FE944F234655FD2E0v7JDN) от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Законом](consultantplus://offline/ref=B6BDA6B6370CA3A4CD0F8AF1B18F2A3114AE14FDF5C38323F228D4DEC6gBs1N) Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ "О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", руководствуясь Уставом Рузского городского округа.

В 2015 году на учете нуждающихся в жилых помещениях в Рузском городском округе, включая администрации городских поселений, числятся 455 семей (1442 человека), из них 242 семьи (828 человек) числятся в очереди на улучшение жилищных условий более 10 лет, первая семья состоит на учете с 1976 года.

Имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений 56 семей (112 человек).

Очередникам по договорам социального найма в 2015 году было предоставлено 3 жилых помещения, и в 2016 году - 3 жилых помещения.

В настоящее время администрация Рузского городского округа строительство жилья не ведет, жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из освободившегося вторичного жилищного фонда. В связи с тем, что в настоящее время около 90% всего жилищного фонда Рузского городского округа является собственностью граждан (приватизировано), высвобождение муниципальных жилых помещений незначительно. Как правило, освобождающиеся жилые помещения требуют проведения ремонтных работ и не соответствуют санитарным нормам.

Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из вторичного жилищного фонда в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет, а также гражданам, имеющим право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями.

На сегодняшний день возникла острая потребность обеспечения граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями. Приобретение жилья за счет собственных средств, для большинства граждан, невозможно.

Реализация мероприятий Подпрограммы VI позволит сократить количество граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, обеспечив их пригодными для проживания жилыми помещениями в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим и иным требованиям.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищной политики в сфере государственной поддержки граждан, признанных в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма при улучшении ими жилищных условий**

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы VI позволит достичь результативности решения жилищной проблемы граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Позволит достичь следующих показателей:

- улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

- уменьшение количества очередников, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем граждан Рузского городского округа будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- Количество семей Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и получивших жилые помещения по договорам социального найма;

- Доля семей улучшивших жилищные условия.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Предоставление жилых помещений гражданам Рузского городского округа, стоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» муниципальной программы Рузского городского округа «Жилище» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприя-тия в текущем финансо-вом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответствен-ный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1  Улучшение жилищных условий граждан Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 8 055,2 | 3 055,2 | 2 500,0 | 2 500,00 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 8 055,2 | 3 055,2 | 2 500,0 | 2 500,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам Рузского городского округа состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 8 055,2 | 3 055,2 | 2 500,0 | 2 500,00 | 0 | 0 | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 8 055,2 | 3 055,2 | 2 500,0 | 2 500,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1:  Организация работы по приобретению жилых помещений для граждан Рузского городского округа, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | 2018-2022 годы | Итого | 0 | 8 055,2 | 3 055,2 | 2 500,0 | 2 500,00 | 0 | 0 | Администрации Рузского городского округа | Приобретение жилых помещений для граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0 | 8 055,2 | 3 055,2 | 2 500,0 | 2 500,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 2:  Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам Рузского городского округа, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 2018-2022 годы | Средства бюджета Рузского района | В пределах финансовых средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей | | | | | | | Жилищный отдел администрации Рузского городского округа | Заключение договоров социального найма |