АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ___28.04.2016года__№_1141_____

«О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Рузского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017 г.г.»

О

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Рузского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017г.г. независимо от форм собственности, на основании Постановления Правительства Московской области от 31.03.2016г. № 252/10 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Московской области к осенне-зимнему периоду 2016/2017года», руководствуясь Уставом Рузского муниципального района, постановляет:

1. Утвердить состав постоянно действующего штаба по подготовке жилищно-коммунального комплекса, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов (приложение №1).

2. Утвердить комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (приложение №2).

3. Утвердить комиссию по приемке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (приложение №3).

4. Утвердить План «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (приложение № 4), социальной сферы (приложение № 5) и жилищного фонда (приложение № 6) Рузского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017гг.».

5. Руководителям управления образования администрации РМР, учреждений здравоохранения РМР, МКУ РМР «Комитет по культуре», МКУ РМР «Комитет по физической культуре и спорту»:

5.1. в срок до 30 апреля 2016 года разработать, с учетом недостатков предыдущего отопительного периода, утвердить и представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района сводные планы мероприятий по подготовке подведомственных учреждений к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов.

5.2. обеспечить к 15 сентября 2016 года готовность объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов, оформить и утвердить паспорта готовности учреждений социальной сферы;

5.3.  предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района до 15 сентября 2016 года реестры паспортов готовности на объекты социальной сферы;

5.4. ежемесячно к 25 числу предоставлять в управление жилищно-коммунального  хозяйства администрации Рузского муниципального района информацию о ходе подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2016/2017 годов.

6. Рекомендовать Главам городских поселений РМР:

6.1. в срок до 30 апреля 2016 года провести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы;

6.2. в срок до 30 апреля 2016 года разработать, утвердить и представить в управление жилищно-коммунального хозяйства  администрации Рузского муниципального района планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда и объектов социальной сферы, находящихся на территории поселений, не зависимо от их формы собственности;

6.3. издать правовые акты о подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов по своим поселениям;

6.4. сформировать постоянно действующие комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, других объектов независимо от форм собственности, а также по проверке готовности поселения к отопительному сезону;

6.5. регулярно рассматривать на комиссиях ход подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов;

6.6. обеспечить готовность для устойчивого функционирования в осенне-зимний период объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к 15 сентября 2016 года;

6.7. паспорт готовности поселения к отопительному периоду представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района не позднее 01 ноября 2016 года;

6.8. до 17 сентября 2016 года представить в управление жилищно-коммунального  хозяйства администрации Рузского муниципального района реестр паспортов готовности жилищного фонда и объектов социальной сферы с указанием сведений о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;

6.9. произвести оценку готовности поселения к отопительному периоду в соответствии с положениями приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону».

7. Руководителям организаций, осуществляющих управление и эксплуатацию жилищного фонда независимо от формы собственности:

7.1. обеспечить готовность объектов жилищного фонда к осенне-зимнему периоду до 15 сентября 2016 года;

7.2. ежемесячно к 25 числу с мая по октябрь 2016 года предоставлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района отчет о количестве многоквартирных домов, получивших паспорта готовности;

7.3. паспорта готовности на многоквартирные дома согласовать в администрациях городских поселений и управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района. Реестры паспортов готовности на жилищный фонд поселений предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района до 17 сентября 2016 года.

8. Руководителям организаций теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения всех форм собственности, обеспечивающих услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения объекты жилищного фонда, социальной сферы и другие жизненно важные объекты:

8.1. начиная с даты завершения отопительного периода 2015-2016 годов и до 1 сентября 2016 года провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей, промывку водопроводных сетей, водонапорных башен и резервуаров чистой воды в соответствии с графиком промывок. Реестры промывок предоставить в управление жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, связи администрации Рузского муниципального района;

8.2 представить в управление жилищно-коммунального хозяйства до 19.05.2016г. график остановки котельных на профилактический ремонт для дальнейшего размещения в газете «Красное знамя» и на официальном сайте Рузского муниципального района в сети «Интернет».

8.3. в срок до 7 сентября 2016 года представить в управление жилищно-коммунального  хозяйства администрации Рузского муниципального района реестры актов гидравлических испытаний тепловых сетей;

8.4. принять меры по обеспечению объектов коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автоматизированных дизель-электростанций;

8.5. в срок до 15 сентября 2016 года обеспечить готовность теплоэнергетического оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топливных хозяйств, систем водоснабжения и водоотведения, а также создать нормативный запас жидкого и твердого топлива;

8.6. провести до начала отопительного периода, начиная с 15 сентября 2016 года, пробные топки, в том числе и на резервных видах топлива, для проверки готовности котельных, ЦТП, тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы. Реестры актов пробных топок предоставить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского муниципального района до 27 сентября 2016 года;

8.7. в срок до 1 сентября 2016 года укомплектовать предприятия техникой и нормативным запасом материалов для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ;

8.8. предоставить до 10 октября 2016 года в управление жилищно-коммунального хозяйства связи администрации Рузского муниципального района акты паспорта готовности предприятий к работе в осенне-зимний период 2016/2017 годов в соответствии с положениями приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону»;

8.9. в срок до 15 сентября 2016 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

9. Руководителям ОАО «Мособлэнерго», Рузского РЭС филиала Западные электрические сети ОАО МОЭСК обеспечить своевременную подготовку к 15 сентября 2016 года электрических сетей, питающих центров и трансформаторных мощностей, готовность резервных дизельных электростанций.

10. Постановление администрации Рузского муниципального района от 08.05.2015г. №925 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Рузского муниципального района к отопительному периоду 2015-2016 г.г.»  считать утратившим силу.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Рузского муниципального района А.В.Рыбакова

Руководитель администрации                                                                     М.В. Тарханов

Верно: Начальник общего отдела                                                         Л.В. Спиридонова

Холькина Л.В.

8(49627)24-733