АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________________ №_______

О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Главы Рузского городского округа от 29.11.2017 № 2889 «Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы» (в редакции от 10.04.2018 № 1237, от 10.07.2018 № 2574, от 24.12.2018 № 4804, от 09.08.2019 №3948)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О газоснабжении в Российской Федерации», принимая во внимание Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 № 778/50 (ред. от 19.12.2017), Решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 21 августа 2019 года № 399/41 «О создании Автономной некоммерческой организации Рузского городского округа «Руза ГАЗ», Порядок разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (ред. от 20.11.2018), Порядок разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденный Постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017 № 2504, руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

- Муниципальную программу Рузского городского округа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Главы Рузского городского округа от 29.11.2017 № 2889 «Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы» (в редакции от 10.04.2018 №1237, от 10.07.2018 № 2574, от 24.12.2018 № 4804, от 09.08.2019 №3948) изложить в новой редакции (прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Блощинского А. А.

Глава городского округа                                                                             Т.С. Витушева

Приложение 1

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа»

на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

НА 2018-2022 ГОДЫ

| Координатор муниципальной программы | Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Блощинский Андрей Александрович |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчики муниципальной программы | - Администрация Рузского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа - АНО РГО «Руза-Газ» |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение природным газом населения, собственников земельных участков (строений), объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций на территории Рузского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I – «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» Подпрограмма II – «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов Рузского городского округа» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 37 824,89 | 7 737,80 | 14 087,09 | 12 800,00 | 3 200,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 83 800,00 | 0,00 | 6 200,00 | 40 800,00 | 36 800,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 121 624,89 | 7 737,80 | 20 287,09 | 53 600,00 | 40 000,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе Рузского городского округа

«Газификация населенных пунктов Рузского городского округа»

на 2018-2022 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2018-2022 ГОДЫ

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы

Муниципальная программа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы (далее - Программа) разработана в рамках исполнения положений Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Комплексный характер Программы позволит использовать для реализации мероприятий средства бюджетов всех уровней, а также привлечь средства заинтересованных юридических лиц, собственников земельных участков (строений) и населения.

Газификация направлена на создание комфортных условий жизни населения.

Уровень газификации населения в среднем по Рузскому городскому округу в настоящее время составляет 40 процентов.

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, технического обслуживания, диагностики и ремонта существующих газопроводов высокого, среднего и низких давлений, сооружений на них, расположенных на территории округа.

Газификация населенных пунктов Рузского городского округа позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 10000 человек, как собственников земельных участков (строений), так и постоянно проживающих в Рузском городском округе, а также для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

- Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Прогноз спроса на газ формируется с учетом влияния динамики численности населения, объемов жилищного строительства, развития коммунальной теплоэнергетики, роста производства промышленной продукции в тех отраслях, где используется газ, в первую очередь в промышленности строительных материалов.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Рузского городского округа, АНО РГО «Руза ГАЗ», проектных и строительных организаций.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

- Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач Программы обуславливают целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения целей и решения соответствующих задач как в целом по Программе, так и по отдельным блокам.

В состав Программы включены следующие подпрограммы:

- Подпрограмма I «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа»

Цель подпрограммы - обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом.

Мероприятия подпрограммы направлены создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям постоянно проживающих в Рузском городском округе, а также для газоснабжения новых производств в зонах инвестиционной активности.

- Подпрограмма II «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов Рузского городского округа»

Цель подпрограммы - обеспечение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков, не соответствующим критериям включения в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления.

Мероприятия подпрограммы направлены создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям собственников земельных участков (строений) расположенных на территории Рузского городского округа.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления

Реализация комплекса основных мероприятий:

- позволит улучшить условие жизни населения, обеспечит рост промышленного и сельскохозяйственного производства, создаст новые рабочие места, увеличит поступление налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

- создаст благоприятные условия для перспективного развития газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

- осуществит государственную политику по обеспечению населения Московской области природным газом на основе внедрения прогрессивных технологий и максимального использования потенциала газораспределительной системы Московской области.

- повысит инвестиционную привлекательность Рузского городского округа и получит возможность развития инвестиционной активности.

- создаст новые источники газоснабжения для подачи газа в газораспределительную систему Московской области

- обеспечит перспективные потоки газа, повышение надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов.

- позволит удовлетворить потребности жителей в подключении к газотранспортной системе.

Мероприятия по строительству газовых сетей высокого давления и уличных распределительных газопроводов предусмотрены Программой Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004 г. N 778/50.

- 5. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 5 (пять) лет: 2018-2022 годы.

- 6. Координатор, разработчик, заказчик, исполнитель подпрограммы

- Координатор подпрограммы «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» - заместитель главы администрации Рузского городского округа, разработчик муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа, муниципальный заказчик Программы - администрация Рузского городского округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства администрации Рузского городского округа), исполнители мероприятий Программы - проектные и строительные организации, привлеченные на конкурсной основе, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

- Координатор подпрограммы «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов Рузского городского округа» – заместитель главы администрации Рузского городского округа, разработчик муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа, заказчик подпрограммы - АНО РГО «Руза-Газ», исполнители мероприятий подпрограммы – АНО РГО «Руза-Газ» и привлекаемые им проектные, научно-исследовательские и строительные организации.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 104 400,00 тысячи рублей. Источниками финансирования подпрограммы «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» являются средства местного бюджета (37 824, 89 тысячи рублей) и внебюджетные средства подпрограммы «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов Рузского городского округа» (83 800, 00 тысяч рублей).

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определяется следующим образом:

- стоимость проектных и изыскательских работ определяется на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений" (Москва, 2006, Росстрой) с учетом индекса к сметно-нормативной базе 2001 года;

- стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании пересчета утвержденной сметной документации на коэффициент на момент начала строительства объекта.

- 8. Организационный и экономический механизмы

реализации Программы

В рамках выполнения настоящей Программы:

- По подпрограмме «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа выполняет функции государственного заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства, указанных в адресном перечне объектов газификации, в соответствии с приложении N 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением главы Рузского городского округа от 08.11.2017 N 2504, и осуществляет контроль за реализацией подпрограммы.

- По подпрограмме «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов Рузского городского округа» АНО РГО «Руза ГАЗ» выполняет функции заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства, указанных в адресном перечне объектов газификации, в соответствии с приложении N 5 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением главы Рузского городского округа от 08.11.2017 N 2504, администрация Рузского городского округа осуществляет контроль за реализацией подпрограммы.

АО «Мособлгаз» выдает технические условия на строительство газораспределительных сетей и перевод МКД с сжиженного углеводородного газа на природный газ, участвует в приемке законченных строительством объектов газового хозяйства в эксплуатацию.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке.

Реализация подпрограммных мероприятий, за исключением подпрограммы «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов Рузского городского округа», осуществляется путем привлечения заказчиком подпрограммы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

8. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Ожидаемые результаты от реализации Программы представлены в виде количественных показателей согласно приложению N 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением главы Рузского городского округа от 08.11.2017 N 2504.

- 9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется координатором Программы.

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа готовит ежеквартальный и годовой отчет о реализации Программы, предоставляет отчет посредством автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области" с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" ежеквартально и ежегодно.

|  |  | Приложение 3 к муниципальной программе Рузского городского округа «Газификация населенных пунктов Рузского городского округа» на 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" НА 2018-2022 ГОДЫ

Для оценки результативности муниципальной программы Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы (далее - Программа) использованы значения планируемых результатов реализации Программы в натуральном выражении на конец отчетного периода.

Ожидаемые результаты от реализации Программы запланированы в соответствии с утвержденной и проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу.

Ожидаемые результаты от реализации Программы представлены в виде количественных показателей согласно приложению N 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением главы Рузского городского округа от 08.11.2017 N 2504.

|  |  |  |  |  | Приложение № 4 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа - Блощинский Андрей Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского городского округа, Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 37824,89 | 7737,80 | 14087,09 | 12800,00 |  | 3200,00 | 0,00 |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: | 37824,89 | 7737,80 | 14087,09 | 12800,00 |  | 3200,00 | 0,00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 5 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы |  | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие в перечне мероприятий муниципальной программы |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  | ед в год | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  | 0 | Основное мероприятие 1. "Газификация населенных пунктов" |  |
|  | Количество газифицированных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  | ед в год | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  | 0 | Основное мероприятие 2. "Газификация многоквартирных домов" |  |
|  | Количество газифицированных многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 3 |  |  |  | ед в год | 0 | 0 | 29 |  | 30 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Количество газифицированных квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 4 |  |  |  | ед в год | 0 | 0 | 4 |  | 2 | 0 |  | 0 | Основное мероприятие 3. "Газификация улиц" |  |
|  | Количество газифицированных улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 5 |  |  |  | км в год | 0 | 0 | 3,6 |  | 2,6 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | Протяженность уличной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 6 |  |  |  | ед в год | 0 | 4 | 0 |  | 3 | 0 |  | 0 | Основное мероприятие 4. "Реконструкция станций катодной защиты" |  |
|  | Количество станций катодной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 6 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятий |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)* |  |  |  |  | Всего (тыс.руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 15 710,42 |  |  |  |  | 9 791,70 |  |  |  | 498,90 |  |  | 800,00 |  |  |  |  | 8 492,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация населенных пунктов |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 4 360,94 |  |  |  |  | 9 791,70 |  |  |  | 498,90 |  |  | 800,00 |  |  |  |  | 8 492,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | 6 068,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 5 281,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 482,00 |  |  |  |  | 8 532,04 |  |  |  | 0,00 |  |  | 39,24 |  |  |  |  | 8 492,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 482,00 |  |  |  |  | 8 532,04 |  |  |  | 0,00 |  |  | 39,24 |  |  |  |  | 8 492,80 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 855,76 |  |  |  | 95,00 |  |  | 760,76 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Таблово |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 855,76 |  |  |  | 95,00 |  |  | 760,76 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 15 228,42 |  |  |  |  | 403,90 |  |  |  | 403,90 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с. Покровское |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 3 878,94 |  |  |  |  | 403,90 |  |  |  | 403,90 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | 6 068,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 5 281,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 8 168,02 |  |  |  |  | 1 282,93 |  |  |  | 169,00 |  |  | 1 113,93 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 8 168,02 |  |  |  |  | 1 282,93 |  |  |  | 169,00 |  |  | 1 113,93 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 36,50 |  |  |  | 36,50 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Старониколаево, д.58 |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,50 |  |  |  | 36,50 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2.2 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: п. Кожино, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 17А (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 2.3 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 2 332,96 |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  | 34,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасадный газопровод и внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов пос. Колюбакино (устройство вентиляции в МКД: п. Колюбакино, ул. Заводская, д.54) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 2 332,96 |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  | 34,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 2.4 |  | 2019-2022 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,93 |  |  |  | 0,00 |  |  | 813,93 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: п. Старая Руза, ул. Садовая, № 11 и 11а |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,93 |  |  |  | 0,00 |  |  | 813,93 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 2.5 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 5 835,06 |  |  |  |  | 157,36 |  |  |  | 98,50 |  |  | 58,86 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: д. Нововолково №№1-15 и №№8,10 ул. Огородная |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 5 835,06 |  |  |  |  | 157,36 |  |  |  | 98,50 |  |  | 58,86 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 2.6 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Глухово д. 6,13 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 2.7 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Лыщиково, д. 9, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 196, 198 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 2.8 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Сумароково, д. 2, 5, 13, 15, 16, 17, 18 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Мероприятие 2.9 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Колодкино №11 и №90 ул. Верейская (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Мероприятие 2.10 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: пос. Дорохово, ул. Пионерская, д. 2, 4, 6, 25 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Мероприятие 2.11 |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 241,14 |  |  |  | 0,00 |  |  | 241,14 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: пос. Дорохово, Большой пер. д.8 |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,14 |  |  |  | 0,00 |  |  | 241,14 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1 405,00 |  |  |  |  | 9 647,28 |  |  |  | 653,70 |  |  | 7 486,38 |  |  |  |  | 1 507,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация улиц |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 1 405,00 |  |  |  |  | 9 647,28 |  |  |  | 653,70 |  |  | 7 486,38 |  |  |  |  | 1 507,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 3.1 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 821,00 |  |  |  |  | 1 962,80 |  |  |  | 455,60 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 507,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация дер. Лидино (2-ая очередь) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 821,00 |  |  |  |  | 1 962,80 |  |  |  | 455,60 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1 507,20 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Мероприятие 3.2 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 584,00 |  |  |  |  | 7 684,48 |  |  |  | 198,10 |  |  | 7 486,38 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация дер. Нестерово (2-ая очередь) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 584,00 |  |  |  |  | 7 684,48 |  |  |  | 198,10 |  |  | 7 486,38 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 269,00 |  |  |  |  | 7 914,20 |  |  |  | 6 414,20 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станций катодной защиты |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 269,00 |  |  |  |  | 7 914,20 |  |  |  | 6 414,20 |  |  | 1 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 269,00 |  |  |  |  | 6 414,20 |  |  |  | 6 414,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующих СКЗ по адресу: пос. Тучково, Восточный микрорайон, вблизи жилых домов №№ 1, 8, 17/24, 19 |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 269,00 |  |  |  |  | 6 414,20 |  |  |  | 6 414,20 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2 |  | 2019-2022 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п.МЧЗ, детский городок "Полет" (п.Старотеряево, Центр профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по Московской области) |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Мероприятие 4.3 |  | 2019-2022 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п.Космодемьянский, д.24 |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Мероприятие 4.4 |  | 2019-2022 |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: г.Руза, ул.Говорова, д.10 |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1 900,00 |  |  |  |  | 11 186,78 |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 3 186,78 |  |  |  |  | 2 800,00 |  |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение населенных пунктов Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления и населения многоквартирных домов природным газом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 1 900,00 |  |  |  |  | 11 186,78 |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 3 186,78 |  |  |  |  | 2 800,00 |  |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 5.1 |  | 2018-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 1 720,00 |  |  |  |  | 9 686,78 |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 686,78 |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |  |  |  | 2 700,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газопроводов |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 1 720,00 |  |  |  |  | 9 686,78 |  |  |  | 2 000,00 |  |  | 2 686,78 |  |  |  |  | 2 300,00 |  |  |  |  |  | 2 700,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 5.2 |  | 2018-2022 |  | Итого |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов газового хозяйства |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 180,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  | 2018-2022 |  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  | 27 452,44 |  |  |  |  | 39 822,89 |  |  |  | 9 735,80 |  |  | 14 087,09 |  |  |  |  | 12 800,00 |  |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  | 16 102,96 |  |  |  |  | 39 822,89 |  |  |  | 9 735,80 |  |  | 14 087,09 |  |  |  |  | 12 800,00 |  |  |  |  |  | 3 200,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  | 6 068,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  | 5 281,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 7 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЯМИ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятий - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |  |  |  |  | Годы проектирования/строительства/реконструкции объектов муници-пальной собственности |  |  |  | Мощность/ прирост мощности объекта (кв.м., погон.м., место, койко-место и т.д.) |  |  | Предельная стоимость объекта тыс.руб. |  |  |  |  | Профинансировано на 01.01.2018 тыс.руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование главного распорядителя средств бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2018 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект 1 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 10 МКД |  |  | 9014,04 |  |  |  |  | 482 |  |  |  |  | итого |  |  | 8532,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 39,2 |  |  |  | 8492,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 8532,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 39,2 |  |  |  | 8492,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 6 км |  |  | 2703,32 |  |  |  |  | 1847,53 |  |  |  |  | итого |  |  | 855,8 |  | 95,0 |  |  |  |  | 760,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация д. Таблово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 855,8 |  | 95,0 |  |  |  |  | 760,8 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 3 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  | 15632,3 |  |  |  |  | 15228,4 |  |  |  |  | итого |  |  | 403,9 |  | 403,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация с.Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 403,9 |  | 403,9 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  | 11717,4 |  |  |  |  | 2335,53 |  |  |  |  | итого |  |  | 9791,7 |  | 498,9 |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 8492,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 9791,7 |  | 498,9 |  |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 8492,8 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объект 4 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 1 МКД/ 8 кв-р |  |  | 36,5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | итого |  |  | 36,5 |  | 36,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД № 58 дер. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 36,5 |  | 36,5 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 5 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 12 МКД/ 581 кв-ра |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: п. Кожино, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 17А (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 6 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 1 МКД/ 4 кв-ры |  |  | 2366,96 |  |  |  |  | 2332,96 |  |  |  |  | итого |  |  | 34,0 |  | 34,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фасадный газопровод и внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов пос. Колюбакино (устройство вентиляции в МКД: п. Колюбакино, ул. Заводская, д.54) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 34,0 |  | 34,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 813,9 |  | 0,0 |  |  |  |  | 813,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: п. Старая Руза, ул. Садовая, № 11 и 11а |  |  |  |  | 2019-2022 |  |  |  | 2 МКД/ 30 кв-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 813,9 |  | 0,0 |  |  |  |  | 813,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 8 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 17 МКД/ 351 кв-р |  |  | 5933,56 |  |  |  |  | 5835,06 |  |  |  |  | итого |  |  | 157,36 |  | 98,5 |  |  |  |  | 58,86 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: д. Нововолково №№1-15 и №№8,10 ул. Огородная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 157,36 |  | 98,5 |  |  |  |  | 58,86 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 9 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2 МКД/ 53 кв-ры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Глухово д. 6,13 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 10 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 9 МКД/ 48 кв-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Лыщиково, д. 9, 38, 39, 41, 42, 49, 50, 196, 198 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 11 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 7 МКД/ 43 кв-ры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Сумароково, д. 2, 5, 13, 15, 16, 17, 18 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 12 |  |  |  |  | 2020 |  |  |  | 2 МКД/ 53 кв-ры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: дер. Колодкино №11 и №90 ул. Верейская (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 13 |  |  |  |  | 2021 |  |  |  | 4 МКД/ 28 кв-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: пос. Дорохово, ул. Пионерская, д. 2, 4, 6, 25 (за счет средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 14 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1 МКД/ 29 кв-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 241,14 |  | 0,0 |  |  |  |  | 241,14 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация МКД: пос. Дорохово, Большой переулок, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 241,14 |  | 0,0 |  |  |  |  | 241,14 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 55 МКД/ 1169 кв-р |  |  | 8337,02 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | итого |  |  | 469,0 |  | 169,0 |  |  |  |  | 1113,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 469,0 |  | 169,0 |  |  |  |  | 1113,9 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Объект 15 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 2,6 км |  |  | 2783,8 |  |  |  |  | 821 |  |  |  |  | итого |  |  | 1962,8 |  | 455,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация дер. Лидино (2-ая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 1962,8 |  | 455,6 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 16 |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  | 3,6 км |  |  | 8268,48 |  |  |  |  | 584 |  |  |  |  | итого |  |  | 7684,5 |  | 198,1 |  |  |  |  | 7486,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация дер. Нестерово (2-ая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 7684,5 |  | 198,1 |  |  |  |  | 7486,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  | 11052,3 |  |  |  |  | 1405 |  |  |  |  | итого |  |  | 9647,3 |  | 653,7 |  |  |  |  | 7486,4 |  |  |  | 1507,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация улиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 9647,3 |  | 653,7 |  |  |  |  | 7486,4 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объект 17 |  |  |  |  | 2018 |  |  |  | 4 СКЗ |  |  | 6683,2 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | итого |  |  | 6414,2 |  | 6414,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующих СКЗ по адресу: пос. Тучково, Восточный микрорайон, вблизи жилых домов №№ 1, 8, 17/24, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 6414,2 |  | 6414,2 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 18 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1 СКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п. МЧЗ, детский городок "Полет" (п. Старотеряево, Центр профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 19 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1 СКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п.Космодемьянский, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 20 |  |  |  |  | 2019 |  |  |  | 1 СКЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: г.Руза, ул.Говорова, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 6683,2 |  |  |  |  | 269 |  |  |  |  | итого |  |  | 7914,2 |  | 6414,2 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция станций катодной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  | 7914,2 |  | 6414,2 |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта), финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объект 1 |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 9686,8 |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2686,8 |  |  |  | 2300,0 |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание газопроводов, и сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  |  |  | 9686,8 |  |  |  | 2000,0 |  |  | 2686,8 |  |  |  | 2300,0 |  |  |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект 2 |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Текущий ремонт, паспортизация и диагностика объектов газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства бюджета РГО |  |  |  |  | 1500,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | 2018-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итого |  |  |  |  | 11186,8 |  |  |  | 2000,0 |  |  | 3186,8 |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | средства РБ |  |  |  |  | 11186,8 |  |  |  | 2000,0 |  |  | 3186,8 |  |  |  | 2800,0 |  |  |  |  | 3200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 8 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|  | Мероприятие 1.1 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на газификацию населенного пункта |  | 8 532,0 тыс.руб., 2019г.-39,2 тыс.руб., 2020г.-8492,8 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Газификация муниципальных жилых домов ул. Сосновая дер. Мишинка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на газификацию населенного пункта |  | 855,8 тыс.руб., 2018г.-95,0 тыс.руб., 2019г.-760,8 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Газификация д. Таблово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на осуществление работ по врезке и пуску газа в газораспределительную сеть |  | 403,9 тыс. руб., 2018г. - 403,9 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Газификация с.Покровское |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на монтаж ВДГО в МКД |  | 36,5 тыс.руб., 2018г.-36,5 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Газификация МКД № 58 дер. Старониколаево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.3 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на осуществление работ по устройство вентиляции в МКД: п. Колюбакино, ул. Заводская, д.54, для осуществления пуска газа |  | 34,0 тыс. руб., 2018г. - 34,0 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Фасадный газопровод и внутреннее газоснабжение многоквартирных жилых домов пос. Колюбакино (устройство вентиляции в МКД: п. Колюбакино, ул. Заводская, д.54) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.4 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на выполнение проектирования газификации МКД |  | 813,9 тыс. руб., 2019г. - 813,9 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Газификация МКД: п. Старая Руза, ул. Садовая, № 11 и 11а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.5 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на монтаж ВДГО в МКД |  | 157,36 тыс. руб., 2018г. - 98,5 тыс. руб., 2019г.-58,86 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Газификация МКД: д. Нововолково №№1-15 и №№8,10 ул. Огородная |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.11 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на монтаж ВДГО в МКД |  | 241,14 тыс.руб., 2019г - 241,14 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Газификация МКД пос. Дорохово, Большой переулок, д.8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на газификацию улиц населенного пункта |  | 1962,8 тыс.руб., 2018г.-455,6 тыс.руб., 2020г.-1507,20 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Газификация дер. Лидино (2-ая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.2 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на газификацию улиц населенного пункта |  | 7698,1 тыс.руб., 2018г.-198,1 тыс.руб., 2019г.-7486,4 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Газификация дер. Нестерово (2-ая очередь) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.1 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на замену СКЗ |  | 6414,2 тыс.руб., 2018г.-6414,2 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Реконструкция существующих СКЗ по адресу: пос. Тучково, Восточный микрорайон, вблизи жилых домов №№ 1, 8, 17/24, 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.2 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на выполнение проектирования замены СКЗ |  | 500,0 тыс.руб., 2019г.-500,0 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п. МЧЗ, детский городок "Полет" (п. Старотеряево, Центр профессиональной подготовки ГИБДД ГУ МВД России по Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.3 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на выполнение проектирования замены СКЗ |  | 500,0 тыс.руб., 2019г.-500,0 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: п.Космодемьянский, д.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4.4 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на выполнение проектирования замены СКЗ |  | 500,0 тыс.руб., 2019г.-500,0 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Реконструкция станции катодной защиты (СКЗ) подземных газопроводов, расположенной по адресу: г.Руза, ул.Говорова, д.10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.1 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на техническое обслуживание газопроводов |  | 9686,8,0 тыс.руб., 2018г.-2000,0 тыс.руб., 2019г.-2686,8 тыс.руб., 2020г.-2300,0 тыс.руб., 2021г.-2700,0 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5.2 | бюджет Рузского городского округа | Совокупность затрат на текущий ремонт объектов газового хозяйства |  | 1500 тыс.руб., 2019г. - 500,0 тыс.руб., 2020г. - 500,0 тыс.руб., 2021г. - 500,0 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Текущий ремонт объектов газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Приложение 9 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОДРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

| Координатор муниципальной программы | Первый Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Блощинский Андрей Александрович |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
| Заказчик подпрограммы | АНО РГО «Руза-Газ» |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков, не соответствующим критериям включения в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 36 800,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 36 800,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы |  | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Основное мероприятие в перечне мероприятий муниципальной программы |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  | ед в год | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 4 |  |  | 0 | Основное мероприятие 1. "Газоснабжение малочисленных населенных пунктов" |  |  |
|  | Количество газифицированных малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков, не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  | км в год | 0 |  | 0 | 0 |  | 7 | 24,8 |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Протяженность газораспределительной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 11 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)* |  | Всего (тыс.руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 | 2019-2022г. |  | Итого |  | 0,00 |  | 83 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 47 000,00 | 36 800,00 | 0,00 | АНО ГРО «Руза ГАЗ» |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года газораспределительными сетями высокого и среднего давления |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение малочисленных населенных пунктов |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 83 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 47 000,00 | 36 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 | 2019-2021г. |  | Итого |  | 0,00 |  | 19 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Макеиха |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 19 500,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 | 2020-2021г. |  | Итого |  | 0,00 |  | 12 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2200,00 | 9 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение СНТ Румянцево |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 12 000,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 2200,00 | 9 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3 | 2020-2021г. |  | Итого |  | 0,00 |  | 21 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3 800,00 | 18 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Полуэктово |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 21 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 3 800,00 | 18 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4 | 2020-2021г. |  | Итого |  | 0,00 |  | 10 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 800,00 | 9 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Товарково |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 10 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 1 800,00 | 9 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.5 | 2020-2021г. |  | Итого |  | 0,00 |  | 19 700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Ваюхино и близлежащих территорий |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 19 700,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 19 700,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 | 2020-2022г |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АНО ГРО «Руза ГАЗ» |  |  |  |  |  |  |  | Контроль технического состояния, очистка, смазка, регулировка и другие операции по поддержанию работоспособности и исправности газопровода |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность газораспределительной сети |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 2.1 | 2020-2022г |  | Итого |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  | 2018-2022 |  | ВСЕГО |  | 0,00 |  | 83 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 47 000,00 | 36 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 83 800,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 47 000,00 | 36 800,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 12 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ГАЗИФИКАЦИИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО МЕРОПРИЯТИЯМИ ПОДПРОГРАММЫ «ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик - АНО РГО «Руза ГАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за выполнение мероприятий - АНО РГО «Руза ГАЗ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности |  | Годы проектирования/строительства/реконструкции объектов муниципальной собственности |  | Мощность/ прирост мощности объекта (кв.м., погон.м., место, койко-место и т.д.) |  | Предельная стоимость объекта тыс.руб. |  | Профинансировано на 01.01.2018 тыс.руб. |  | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс.руб.) |  | Наименование главного распорядителя средств |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1 | Объект 1 |  | 2020-2021 |  | 7 км |  | 19 500,00 |  | 0,00 |  | итого | 19 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | АНО РГО «Руза- ГАЗ» |
|  | Газоснабжение д. Макеиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  | 2020-2021 |  | 4,5 км |  | 12 000,00 |  | 0,00 |  | итого | 12 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2200,00 |  | 9 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение СНТ Румянцево |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 12 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2200,00 |  | 9 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 3 |  | 2020-2021 |  | 8,5 км |  | 21 800,00 |  | 0,00 |  | итого | 21 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 800,00 |  | 18 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Полуэктово |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 21 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 800,00 |  | 18 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 4 |  | 2020-2021 |  | 3,7 км |  | 10 800,00 |  | 0,00 |  | итого | 10 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 800,00 |  | 9 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 10 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 800,00 |  | 9 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Объект 5 |  | 2020-2021 |  | 8,1 км |  | 19 700,00 |  | 0,00 |  | итого | 19 700,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Ваюхино и близлежащих территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 19 700,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 19 700,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятию: |  | 2020-2021 |  | 31,8 км |  | 83 800,00 |  | 0,00 |  | итого | 83 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 47 000,00 |  | 36 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение малочисленных населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 83 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 47 000,00 |  | 36 800,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Адресный перечень объектов капитального ремонта (ремонта), финансирование которых предусмотрено мероприятиями подпрограммы " Газоснабжение малочисленных населенных пунктов Рузского городского округа " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АНО РГО «Руза- ГАЗ» |
| 1 |  | Объект 1 | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по мероприятию: | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 13 к муниципальной программе Рузского городского округа "Газификация населенных пунктов Рузского городского округа" на 2018-2022 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ " ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА " |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|  | Мероприятие 1.1 | внебюджетные источники | Совокупность затрат на газификацию населенного пункта |  | 19 500,0 тыс. руб., 2020г. - 19 500,0 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Макеиха |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 | внебюджетные источники | Совокупность затрат на газификацию населенного пункта |  | 12 000,0 тыс. руб., 2020г. - 2 2 200,0 тыс. руб., 2021г. - 9 800,0 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Газоснабжение СНТ Румянцево |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3 | внебюджетные источники | Совокупность затрат на газификацию населенного пункта |  | 21 800,0 тыс. руб., 2020г. – 3 800,0 тыс. руб., 2021г. - 18 000,0 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Полуэктово |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 | внебюджетные источники | Совокупность затрат на газификацию населенного пункта |  | 10 800,0 тыс. руб., 2020г.- 1 800,0 тыс. руб., 2021г. - 9 000,0 – тыс. руб. |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Товарково |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5 | внебюджетные источники | Совокупность затрат на газификацию населенного пункта |  | 19 700,00 тыс. руб., 2020г. – 19 700,0 тыс. руб. |  |  |  |
|  | Газоснабжение д. Ваюхино и близлежащих территорий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 | внебюджетные источники | Совокупность затрат на техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  | 0,00 тыс.руб. |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание объектов газового хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |