АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________________________ №_______

СТА ____

Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в границах Рузского городского округа Московской области» на 2019 – 2023 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 21 августа 2019 года № 399/41 «О создании Автономной некоммерческой организации Рузского городского округа «Руза ГАЗ», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным Постановлением Главы Рузского городского округа от 08.11.2017 № 2504, в целях организации газоснабжения в границах Рузского городского округа Московской области  в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, руководствуясь Уставом, администрация Рузского городского округа Московской области постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Рузского городского округа «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в границах Рузского городского округа Московской области» на 2019 - 2023 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Рузского городского округа  В.А. Шевякова.

Глава городского округа                                                                        Т.С. Витушева

Верно: Начальник общего отдела                                                    О.П. Гаврилова

Роман Вячеславович Костюнин

Управление жилищно-коммунального хозяйства, начальник

+7(49627) 24-733; com329@ruzareg.ru

Проект представил:

Начальник управления жилищно-

Коммунального хозяйства администрации

Рузского городского округа 						        Р.В. Костюнин

«____» ______________ 2019г.

Проект согласовали:

Первый заместитель Главы администрации

Рузского городского округа 						        В.А. Шевяков

«____»_______________2019г.

Заместитель Главы администрации

Рузского городского округа 						        А.В. Казакова

«____»_______________2019г.

Начальник правового управления

администрации Рузского городского округа                                          	        А.В. Кузнецов

«____»_______________2019г.

И.о. начальника финансового управления

администрации Рузского городского округа

«____»_______________2019г.                                                                         В. Б. Буздина

Исполнитель:

Начальник управления жилищно-

Коммунального хозяйства администрации

Рузского городского округа			                                           Р.В. Костюнин

«____» _____________ 2019г.

тел. 24-733

Приложение

к Постановлению Главы

Рузского городского округа Московской области

от "__" ________ 2019 г. № ______

Муниципальная программа Рузского городского округа «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в границах Рузского городского округа Московской области»

на 2019 - 2023 годы

1. Основание для разработки муниципальной программы

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Порядок разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8, Решение Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 21 августа 2019 года № 399/41 «О создании Автономной некоммерческой организации Рузского городского округа «Руза ГАЗ», Порядок разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденный постановлением главы Рузского городского округа от 08.11.2017 N 2504.

- 2. Характеристика проблемы газификации Рузского городского

округа и обоснование необходимости ее решения

комплексными методами

Газификация направлена на создание комфортных условий жизни населения.

Уровень газификации населения в среднем по Рузскому городскому округу в настоящее время составляет 40 процентов.

Муниципальная программа Рузского городского округа «Газоснабжение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в границах Рузского городского округа Московской области» на 2019 - 2023 годы (далее - Программа) носит комплексный характер и предполагает участие в ней центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, администрации Рузского городского округа,  АНО РГО «Руза-ГАЗ», проектных и строительных организаций.

Программой предполагается выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, технического обслуживания, газопроводов высокого, среднего и низких давлений, сооружений на них, расположенных на территории округа. Программой предполагается выполнение мероприятий с целью предоставления возможности гражданам газифицировать свои дома.

В Программу включаются мероприятия по газификации малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков, не соответствующим критериям включения в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»:

Мероприятие по газификации позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям около 10000 человек, проживающих в Рузском городском округе.

Таким образом, реализация мероприятий настоящей Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

3. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы:

- обеспечение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков, не соответствующим критериям включения в Программу Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» Рузского городского округа газораспределительными сетями среднего и низкого давления.

Достижением поставленной в Программе цели предусматривается решить задачи по:

- реализации государственной политики по обеспечению населения Рузского городского округа природным газом.

- привлечению инвестиционных ресурсов, в том числе ресурсов потенциальных потребителей газа

- улучшению условий жизни населения Рузского городского округа, создание новых рабочих мест, увеличение поступлений налогов, сборов и иных платежей в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 5 (пять) лет: 2019-2023 годы.

5. Координатор, разработчик, заказчик, исполнитель Программы

Координатор Программы – Администрация Рузского городского округа в лице Первого заместителя главы администрации Рузского городского округа, разработчик муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа, заказчик Программы - АНО РГО «Руза-Газ», исполнители мероприятий Программы – АНО РГО «Руза-Газ» и привлекаемые им проектные, научно-исследовательские и строительные организации.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы необходимо привлечь 65 млн. рублей. Источниками финансирования Программы являются внебюджетные средства, переданные АНО РГО «Руза-Газ».

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы, определяется следующим образом:

- стоимость проектных и изыскательских работ определяется на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений" (Москва, 2006, Росстрой) с учетом индекса к сметно-нормативной базе 2001 года;

- стоимость строительно-монтажных работ определяется на основании пересчета утвержденной сметной документации на коэффициент на момент начала строительства объекта.

- осуществление уставной деятельности АНО РГО «Руза-Газ»

- 5. Организационный и экономический механизмы

реализации Программы

В рамках выполнения мероприятий настоящей Программы АНО РГО «Руза – Газ» выполняет функции заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства, указанных в адресном перечне потенциальных объектов газификации. Администрация Рузского городского округа Московской области осуществляет надзор за реализацией Программы. Работы по строительству распределительных газопроводов проводятся под контролем Министерства энергетики Московской области.

АО «Мособлгаз» в рамках действующего законодательства выполняет и реализует необходимые функции для реализации мероприятий предусмотренных настоящей Программой.

При необходимости разработчик муниципальной Программы рассматривает предложения по ее корректировке.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения заказчиком Программы подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации за счет внебюджетных средств переданных в АНО РГО «Руза-Газ».

- 6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

- повысить уровень газификации территории Рузского городского округа;

- построить и ввести в эксплуатацию 24 км сетей высокого и среднего давления в малочисленных населенных пунктах, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года»;

- улучшить экологическую обстановку в Рузском городском округе.

Ожидаемые результаты от реализации Программы представлены в виде количественных показателей согласно приложению N 3 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением главы Рузского городского округа от 08.11.2017 N 2504.

- 7. Надзор за ходом реализации Программы

Надзор за реализацией настоящей Программы осуществляется координатором Программы.

АНО РГО «Руза-Газ» по запросу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа при необходимости готовит ежеквартальный и годовой отчет о реализации Программы, Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа при необходимости предоставляет отчет посредством автоматизированной информационно-аналитической системы "Мониторинг социально-экономического развития Московской области" с использованием типового регионального сегмента ГАС "Управление" ежеквартально и ежегодно.

- Утверждена

Постановлением Главы администрации

Рузского городского округа

Московской области

от __________ 2019 г. N ______

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, САДОВЫХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» В ГРАНИЦАХ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2023 ГОДЫ

Для оценки результативности муниципальной программы Рузского городского округа "Газоснабжение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в границах Рузского городского округа Московской области» на 2019 - 2023 годы (далее - Программа) использованы значения планируемых результатов реализации Программы в натуральном выражении на конец отчетного периода.

Ожидаемые результаты от реализации Программы запланированы в соответствии с утвержденной и проектной документацией.

Ожидаемые результаты от реализации Программы представлены в виде количественных показателей согласно приложению N 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденному постановлением главы Рузского городского округа от 08.11.2017 N 2504.

- Приложение N 2

к постановлению администрации

Рузского городского округа

Московской области

от ______ 2019 г. N ____

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

""ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, САДОВЫХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» В ГРАНИЦАХ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2023 ГОДЫ

| Координатор муниципальной программы | Администрация Рузского городского округа в лице Первого заместителя главы администрации Рузского городского округа – Шевяков Владимир Александрович |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |
| Заказчик | АНО РГО «Руза-Газ» |  |  |  |  |  |
| Исполнитель программы | АНО РГО «Руза-Газ» и привлекаемые организации, учреждении. |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение газоснабжения малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» в границах Рузского городского округа Московской области» на 2019 - 2025 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Средства бюджета Рузского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 64 100,00 | 3 500,00 | 23 800,00 | 36 800,00 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам | 64 100,00 | 3 500,00 | 23 800,00 | 36 800,00 | 0 | 0 |

Приложение N 3

к постановлению администрации

Рузского городского округа

Московской области

от ______ 2019 г. N _______

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, САДОВЫХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» В ГРАНИЦАХ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2023 ГОДЫ

| N п/п | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Основное мероприятие в перечне мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Показатель 1. Количество газифицированных малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года |  | ед. в год | 0 | 0 | 1 | 3 |  | 0 | Основное мероприятие 1. Газификация малочисленных населенных пунктов |
| 3 | Показатель 2. Протяженность уличной сети |  | км в год | 0 | 0 | 7 | 16,6 | 0 | 0 |  |

- Приложение N 4

к постановлению администрации

Рузского городского округа

Московской области

от 10 июля 2018 г. N 2574

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, САДОВЫХ И ДАЧНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КРИТЕРИЯМ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПОДМОСКОВЬЯ «РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА» В ГРАНИЦАХ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2023 ГОДЫ

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации Программы (тыс. руб.)* | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  | Результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| - 1. | Основное мероприятие 1. Газификация малочисленных населенных пунктов | 2019-2020 гг. | Итого | 0,00 | 64 100,00 | 3 500,00 | 23 800,00 | 36 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | АНО РГО «Руза-Газ» |  | Обеспечение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года газораспределительными сетями высокого и среднего давления |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 64 100,00 | 3 500,00 | 23 800,00 | 36 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. Газификация д. Макеиха | 2020-2021 гг. | Итого | 0,00 | 19 500,00 | 3 500,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 19 500,00 | 3 500,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. Газификация СНТ Румянцево | 2020-2021 гг. | Итого | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 9 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 9 800,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Газификация д. Полуэктово | 2020-2021 гг. | Итого | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 18 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 18 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.4 Газификация д. Товарково | 2020-2021 гг. | Итого | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 9 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | АНО РГО «Руза-Газ» |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 9 000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| - 5. | Основное мероприятие 2 . Техническое обслуживание объектов газового хозяйства | 2019-2021 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | АНО РГО «Руза-Газ» |  | Обеспечение малочисленных населенных пунктов, садовых и дачных товариществ, коттеджных поселков не соответствующих критериям включения в программу правительства Подмосковья «Развитие газификации в Московской области до 2025 года газораспределительными сетями высокого и среднего давления |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 2.1. Техническое обслуживание газопроводов | 2020-2023 гг. | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019-2023 | Всего | 0,00 | 64 100,00 | 3 500,00 | 23 800,00 | 36 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 64 100,00 | 3 500,00 | 23 800,00 | 36 800,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |