**ОТЧЕТ**

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Рузский муниципальный округ

Наименование проекта Выполнение работ по текущему ремонту кровли здания по адресу: Московская область,

Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. Стеклозаводская, д.19.

**1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. | | | | Примечание |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения\* |  |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | Экономия в результате конкурсных процедур |
| **3808610,00** | 285950,00 | 780770,00 | 41890,00 | **3639107,57** | 2851582,25 | 745635,32 | 41890,00 | **3637313,52** | 2851582,25 | 745635,32 | 40004,95 |

\* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

**2. Сведения об итогах реализации проекта.**

**1**. Проект реализован своевременно.

**2**. Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: без нарушений.

**3**. Дата начала реализации проекта (дата заключения контракта) – 22 ноября 2024 г.;

**4.** Дата окончания выполнения работ по реализации проекта – 31 декабря 2024 г.

**5.**  К отчету прилагаются на 4 листах: (*фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие)*.

Инициатор (представитель инициативной группы):

Морозова Юлия Анатольевна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

Глава муниципального округа:

Пархоменко Николай Николаевич \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дата «16» января 2025 г.







