ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Наименование муниципального образования Рузский муниципальный округ

Наименование проекта Замена оконных блоков на пластиковые  в МАОУ "СОШ №3 г. Рузы" по адресу:  д. Лидино, дом 8б (реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

| Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Использовано средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Вклад населения* | Экономия в результате конкурсных процедур |
| 1=2+3+4 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8 | 6 | 7 | 8 | 9=10+11+12 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 000 000,00 | 2 352 000,00 | 615 000,00 | 33 000,00 | 2 144 515,75 | 1 673 840,00 | 437 675,75 | 33 000,00 | 2 134 999,73 | 1 673 840,00 | 437 675,75 | 23 483,98 | 865 000,00 |

* - денежные средства населения, денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, за исключением денежных средств предприятий и организаций муниципальной формы собственности

2. Сведения об итогах реализации проекта.

1. Проект реализован своевременно.

2.  Если проект выполнен с нарушением сроков, то по какой причине: без нарушений.

3.  Дата    начала   реализации проекта (дата   заключения   контракта) – 26 августа 2024 г.;

4.  Дата    окончания     выполнения    работ   по   реализации    проекта – 14 октября 2024 г.

5.  К отчету прилагаются на 8 листах: (фотографии объекта по итогам реализации проекта - до начала работ, промежуточные этапы выполнения, торжественное открытие).

Инициатор (представитель инициативной группы):

Колошеин Сергей Владимирович                                           ____________

(Ф.И.О.)                                              (подпись)

Глава муниципального округа:

Пархоменко Николай Николаевич                             ____________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)

М.П.

Дата «16» января 2025 г.

БЫЛО:

БЫЛО:

БЫЛО:

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

СТАЛО:

СТАЛО:

СТАЛО: