АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА - МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От ______________________ №________..

О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 №5188

(с изменениями от 10.02.2020 №303, от 25.03.2020 № 908, от 26.06.2020 №1821, от 04.09.2020 №2662, от 01.10.2020 №3040, от 20.10.2020 №3306, от 18.11.2020 №3717, от 26.01.2021 №176, от 06.04.2021 №1120, от 29.09.2021 №3727)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Московской области от 27.12.2005 №268/2005–ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.12.2020 №3991 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа, действующих с 01.01.2020», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 31.10.2019 №5188 (с изменениями от 10.02.2020 №303, от 25.03.2020 № 908, от 26.06.2020 №1821, от 04.09.2020 №2662, от 01.10.2020 №3040, от 20.10.2020 №3306, от 18.11.2020 №3717, от 26.01.2021 №176, от 06.04.2021 №1120, 29.09.2021 №3727), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Пархоменко В.Ю.

Глава городского округа                                                      	            Н.Н. Пархоменко

Верно: Начальник общего отдела					 О.П. Гаврилова

Жиган Олеся Михайловна, Отдел дорожной деятельности, старший инспектор,

8-496-27-23-626, odhts_rmr@mail.ru

Приложение

к Постановлению Администрации

Рузского городского округа

от___________№  ____

Администрация Рузского городского округа

Московской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

г. Руза

2021

- Муниципальная программа Рузского городского округа

- «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа В.Ю. Пархоменко |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Рузского городского округа, Управление дорожной деятельности и благоустройства (отдел дорожной деятельности) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Развитие транспортной инфраструктуры с учётом непрерывно растущей автомобилизации округа, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Пассажирский транспорт" |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Дороги Подмосковья" |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| в том числе по годам: | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 773 566,00 | 224 855,00 | 229 215,99 | 97 510,00 | 64 764,00 | 206 687,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 601 194,36 | 88 985,55 | 154 689,98 | 132 949,00 | 132 164,00 | 96 606,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 374 760,36 | 313 840,55 | 383 905,97 | 230 459,00 | 196 928,00 | 303 293,00 |

Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Рузского городского округа, Управление благоустройства и дорожной деятельности (отдел дорожной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Рузского городского округа | Средства бюджета Московской области | 390 330,00 | 105 228,00 | 67 940,00 | 53 838,00 | 53 805,00 | 109 519,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 131 395,65 | 4 880,50 | 50 610,15 | 37 410,00 | 37 389,00 | 1 106,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего: в том числе: | 521 725,65 | 110 108,50 | 118 550,15 | 91 248,00 | 91 194,00 | 110 625,00 |

Паспорт подпрограммы «Дороги Подмосковья»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Рузского городского округа, Управление дорожной деятельности и благоустройства (отдел дорожной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Администрация Рузского городского округа | Средства бюджета Московской области | 432 647,00 | 119 627,00 | 161 275,99 | 43 672,00 | 10 959,00 | 97 168,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 473 998,88 | 84 105,05 | 104 079,83 | 95 539,00 | 94 775,00 | 95 500,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Всего: в том числе: | 906 645,88 | 203 732,05 | 265 355,82 | 139 211,00 | 105 734,00 | 192 668,00 |

Общая характеристика сферы:

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Особенность дорожно-транспортного комплекса Московской области определяется рядом факторов:

- выполнением функций по транспортному обеспечению Московского региона;

- прохождением по территории Московской области важнейших международных транспортных коридоров;

- выполнением роли транзитного центра, концентрирующего грузо- и пассажиропотоки из субъектов Российской Федерации;

- наличием развитой авиационной инфраструктуры, сети автомобильных дорог федерального и регионального значения, железных дорог, водных путей, системы пассажирского транспорта общего пользования;

- наличием крупных транспортно-логистических терминалов, составляющих самостоятельный кластер отрасли.

Московская область - крупнейший транспортный узел, обеспечивающий транспортные связи между субъектами Российской Федерации.

В последние годы транспорт Московского региона развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса Московской области не соответствует потребностям социально-экономического развития Московского региона, дефицит провозных и пропускных способностей существует на всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики Московского региона.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

- отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития региона;

- ухудшение транспортной доступности;

- высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования;

- снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Московской области, следует отнести:

- массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

- несовершенство технических средств организации дорожного движения;

- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.

Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств Рузского городского округа Московской области.

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации Программы

Развитие комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать устойчивому развитию дорожно-транспортного комплекса Рузского городского округа позволит получить значительный экономический и социальный эффект.

За счет реализованных мероприятий, предусмотренных Программой, увеличится доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Рузского городского округа.

Перечень и краткое описание подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

1. " Пассажирский транспорт общего пользования "

2. "Дороги Подмосковья"

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов.

Подпрограмма " Пассажирский транспорт общего пользования " позволит обеспечить транспортным обслуживанием население округа по 8 социально значимым муниципальным маршрутам и реализовать нормы Закона Московской области №36/2006-ОЗ от 23.03.2006г. "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области".

Подпрограмма " Дороги Подмосковья" предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения.

Позволит провести ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию существующих подвесных пешеходных мостов и построить новые.

Подпрограммы позволят обеспечить:

- максимальное предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей;

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения.

Цели и задачи Программы

Программа разработана с учетом приоритетных направлений экономического и социального развития Рузского городского округа.

Целями Программы являются развитие транспортной инфраструктуры с учетом непрерывно растущей автомобилизации округа, улучшение качества и безопасности пассажирских перевозок, а также улучшение организации дорожного движения.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач Программы:

1. Развитие транспортной инфраструктуры

2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

3. Повышение уровня безопасности на территории округа, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства.

4. Организация транспортного обслуживания населения на территории округа автомобильным транспортом (автобусы), на муниципальных маршрутах.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Рузского городского округа.

Ответственный за выполнение мероприятия – отдел дорожной деятельности, Управления благоустройства и дорожной деятельности, Администрации Рузского городского округа.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

3) вносит предложения по формированию «Дорожных карт»;

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности ответственного за выполнение мероприятия по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Рузского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей планируемых результатов реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия программы формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается Министерством экономики и финансов Московской области.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Рузского городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их

невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Адресный перечень автомобильных дорог Рузского городского округа, для выполнения работ по текущему (капитальному) ремонту в 2020-2024 г.

| № | Наименование дороги по титулу | Планируемый год ремонта (2020, 2021, 2022,2023,2024) |
| --- | --- | --- |
| 1 | п.Тучково ул. 2-я Москворецкая | 2020 |
| 2 | п.Тучково ул. 3-я Трутеевская | 2020 |
| 3 | п.Тучково ул. 4-я Трутеевская | 2020 |
| 4 | п.Тучково ул. 6-я Москворецкая | 2020 |
| 5 | п.Тучково ул. 8-я москворецкая | 2020 |
| 6 | п. Колюбакино, проезд №2 | 2020 |
| 7 | п. Колюбакино, проезд 1 | 2020 |
| 8 | п. Колюбакино, ул. майора Алексеева (2) | 2020 |
| 9 | д. Лобково | 2020 |
| 10 | д. Мишинка | 2020 |
| 11 | р-н Рузский, от начала д Константиново до конца д. Константиново | 2020 |
| 12 | п. Нестерово | 2020 |
| 13 | п. Дорохово, ул. Пионерская | 2020 |
| 14 | п. Колюбакино проезд №6 | 2020 |
| 15 | "сан. Подмосковье - д. Федотово" | 2020 |
| 16 | д. Васильевское | 2020 |
| 17 | г.Руза,ул.3-я Дмитровская | 2020 |
| 18 | г. Руза, ул. Н.Ф. Дужева | 2020 |
| 19 | г.Руза, ул. Родниковая | 2020 |
| 20 | с. Покровское ул.1-я Парковая | 2020 |
| 21 | с. Покровское проезд к СОШ и ФОК | 2020 |
| 22 | п. Тучково ул. Петровский проезд | 2020 |
| 23 | п. Тучково, 3-я Григоровская | 2020 |
| 24 | "сан. Подмосковье-д. Федотово" | 2020 |
| 25 | п. Дорохово, ул. Пионерская | 2020 |
| 26 | д. Старо | 2020 |
| 27 | п. Тучково ул. 2-я Москворецкая | 2020 |
| 28 | п. Тучково ул. 6-я Москворецкая | 2020 |
| 29 | п. Тучково ул. 8-я Москворецкая | 2020 |
| 30 | п. Тучково ул. Петровский проезд | 2020 |
| 31 | д. Лобково | 2020 |
| 32 | д. Мишинка | 2020 |
| 33 | п. Нестерово | 2020 |
| 34 | а/д "сан. Подмосковье-д. Федотово" | 2020 |
| 35 | автомобильная дорога к СНТ «Татьяна» | 2020 |
| 36 | г. Руза ул. 2-я Дмитровская | 2021 |
| 37 | г. Руза ул. Рябиновая | 2021 |
| 38 | г. Руза ул. Цветочная | 2021 |
| 39 | г. Руза ул. Дружбы | 2021 |
| 40 | г. Руза переулок Луговой | 2021 |
| 41 | а/д Сычево - Городище | 2021 |
| 42 | п. Тучково, ул. Восточная | 2021 |
| 43 | Скирманово | 2021 |
| 44 | д. Нестерово, ул. Солнечная | 2021 |
| 45 | д. Новогорбово | 2021 |
| 46 | д. Скирманово, ул. Дачная | 2021 |
| 47 | Автомобильная дорога п. Тучково ул. Даниловка | 2021 |
| 48 | Автомобильная дорога д. Покровское (ул. Новая) участок №7,9,10,11 | 2021 |
| 49 | Автомобильная дорога г. Руза ул. Сосновая | 2021 |
| 50 | Автомобильная дорога п. Дорохово ул. Кооперативная | 2021 |
| 51 | Автомобильная дорога п. Колюбакино ул. Садовая | 2021 |
| 52 | Автомобильная дорога п. Колюбакино проезд №5 | 2021 |
| 53 | Автомобильная дорога п. Дорохово ул. Мира | 2021 |
| 54 | Автомобильная дорога от начала д. Нестерово до конца д. Нестерово (участок 41) | 2021 |
| 55 | Автомобильная дорога п. Беляная гора | 2021 |
| 56 | Автомобильная дорога "МБК-Петрищево" до д. Грибцово | 2021 |
| 57 | Автомобильная дорога д. Молодиково до д. Морево | 2021 |
| 58 | Автомобильная дорога д. Денисиха ул. Сосновая | 2021 |
| 59 | Автомобильная дорога д. Тимохино участок 3 | 2021 |
| 60 | Автомобильная дорога от начала д. Нестерово до конца д. Нестерово (участок 4) | 2021 |
| 61 | Автомобильная дорога д. Нововолково (участок 2) | 2021 |
| 62 | Автомобильная дорога в д. Григорово Санаторный проезд | 2021 |
| 63 | Автомобильная дорога в п. Тучково ул. 1-я Григоровская | 2021 |
| 64 | Автомобильная дорога от перекрестка (КПП) до внутриквартальной дороги, участок №17 ДНТ "Рузаево" | 2021 |
| 65 | Автомобильная дорога от ул. Магистральная с. Покровское до д. Слобода | 2021 |
| 66 | Автомобильная дорога в д. Беляная гора, от дома №3 до дома №8/1 | 2021 |
| 67 | Автомобильная дорога г. Руза ул. Ивановский бульвар | 2021 |
| 68 | Автомобильная дорога п. Тучково ул. Труда | 2021 |
| 69 | Автомобильная дорога п. Колюбакино, уч.24 | 2021 |
| 70 | Автомобильная дорога д. Поречье | 2021 |
| 71 | Автомобильная дорога д. Филатово участок 3 | 2021 |
| 72 | Автомобильная дорога до СНТ "Мечта" | 2021 |
| 73 | Автомобильная дорога д. Шелковка участок 1 | 2021 |
| 74 | Автомобильная дорога «д. Сухарево-п. Тучково» | 2021 |
| 75 | Автомобильная дорога г. Руза, ул. Революционная | 2021 |
| 76 | Автомобильная дорога "Внутрипоселковая дорога Московская обл., Рузский р-он, д Орешки" | 2021 |
| 77 | Автомобильная дорога от п.Бороденки до с.Никольское | 2022 |
| 78 | Дорога Самошкино | 2022 |
| 79 | Дорога Нововолково ул. Садовая | 2022 |
| 80 | Автомобильная дорога д. Бунино до СНТ 'Озерна' | 2022 |
| 81 | Дорога Н-Сляднево | 2022 |
| 82 | Дорога Лысково | 2022 |
| 83 | Автомобильная дорога, д. Ильинское | 2022 |
| 84 | Дорога Таблово (уч-к 2) | 2022 |
| 85 | Дорога Немирово | 2022 |
| 86 | Автомобильная дорога, д. Углынь, уч.2 | 2022 |
| 87 | Дорога Волково с овощниками (уч-к 7) | 2022 |
| 88 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, п Беляная Гора | 2022 |
| 89 | Автомобильная дорога п. Беляная гора, уч.1 | 2022 |
| 90 | Автомобильная дорога п. Беляная гора, уч.2 | 2022 |
| 91 | Автомобильная дорога п. Беляная гора, уч.3 | 2022 |
| 92 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Щербинки | 2022 |
| 93 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Курово | 2022 |
| 94 | Автомобильная дорога д. Курово, уч.3 | 2022 |
| 95 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Лидино | 2022 |
| 96 | Автомобильная дорога 'Палашкино-Лидино-Сумароково' до д. Выползово | 2022 |
| 97 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Ерденьево | 2022 |
| 98 | Внутрипоселковая дорога (с песчано-гравийным покрытием) обл Московская, р-н Рузский, д Игнатьево | 2022 |
| 99 | Автомобильная дорога д. Фролково, уч.1 | 2022 |
| 100 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Фролково 11250 кв.м. (уч-к 2) | 2022 |
| 101 | Внутрипоселковая дорога (с песчано-гравийным покрытием) обл Московская, р-н Рузский, д Игнатьево 5100 кв.м. (уч-к 11) | 2022 |
| 102 | Автомобильная дорога, д. Палашкино, уч. 3 | 2022 |
| 103 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Лихачево | 2022 |
| 104 | Автомобильная дорога п. Беляная Гора. | 2022 |
| 105 | г.Руза, ул.Новая | 2022 |
| 106 | г.Руза, ул.Гладышева (от Гимназии №1) | 2022 |
| 107 | г.Руза, ул.Дмитровская, д. 12 | 2022 |
| 108 | Автомобильная дорога д. Бородёнки, уч. 6 | 2022 |
| 109 | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, от начала д Чепасово до конца д Чепасово | 2022 |
| 110 | д. Старониколаево, дорога к памятнику | 2022 |
| 111 | Автомобильная дорога, д. Федчино, уч.1 | 2022 |
| 112 | Автомобильная дорога, с. Богородское, ул. Нагорная | 2022 |
| 113 | Автомобильная дорога д. Лидино, уч.8 | 2022 |
| 114 | Автомобильная дорога п. Колюбакино, уч.6 | 2022 |
| 115 | Автомобильная дорога д. Воробьево, уч.2 | 2022 |
| 116 | П. Тучково, Мосеевская | 2022 |
| 117 | П. Тучково, Мосеево, участок №2 | 2022 |
| 118 | Автомобильная дорога д. Хотебцово (уч-3) | 2022 |
| 119 | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, п Дорохово, ул Чкалова | 2022 |
| 120 | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, п Дорохово, ул Кузовлево | 2022 |
| 121 | Автомобильная дорога, д. Грибцово,ул.Прудная(уч.2) | 2022 |
| 122 | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, д Грибцово, ул. Прудная | 2022 |
| 123 | Автомобильная дорога, д.Грибцово, ул.Прудная (уч.3) | 2022 |
| 124 | Автомобильная дорога, д. Грибцово, ул. Ручейная | 2022 |
| 125 | Автомобильная дорога д. Лыщиково уч.6 | 2022 |
| 126 | Автомобильная дорога, д. Лыщиково, уч-к 4 | 2022 |
| 127 | Автомобильная дорога МБК- д..Староникольское | 2022 |
| 128 | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, д. Староникольское | 2022 |
| 129 | Автомобильная дорога от д.Петрищево до д.Ильятино | 2022 |
| 130 | Автомобильная дорога от п.Бороденки до с.Никольское | 2022 |
| 131 | Автомобильная дорога 'М9' Москва-Минск'-д.Землино | 2022 |
| 132 | Автомобильная дорога до СНТ 'Бабаево' | 2022 |
| 133 | Автомобильная дорога д. Воробьево, уч.2 | 2022 |
| 134 | Автомобильная дорога д. Красотино, уч.1 | 2022 |
| 135 | Автомобильная дорога 'д. Сухарево-п. Тучково' | 2022 |
| 136 | Автомобильная дорога д. Сухарево, уч.3 | 2022 |
| 137 | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, от начала д Вертошино до конца д Вертошино | 2022 |
| 138 | Автомобильная дорога п. Колюбакино, уч.6 | 2022 |
| 139 | Автомобильная дорога п. Колюбакино, уч.9 | 2022 |
| 140 | Автомобильная дорога п. Колюбакино, уч.8 | 2022 |
| 141 | Автомобильная дорога - проезд №7 (асфальтобетон-534м) обл Московская, р-н Рузский, п Колюбакино | 2022 |
| 142 | Автомобильная дорога - проезд №8 (асфальтобетон) | 2022 |
| 143 | Автомобильная дорога (асфальтобетон) обл Московская, р-н Рузский, п Колюбакино, ул Октябрьская | 2022 |
| 144 | Внутрипоселковая дорога (с твердым покрытием) обл Московская, р-н Рузский, д Коковино | 2022 |
| 145 | Автомобильная дорога 'д. Хрущево-д. Ожигово' | 2022 |
| 146 | Внутрипоселковая дорога (с твердым покрытием) обл Московская, р-н Рузский, д Сонино (2) | 2022 |
| 147 | Дорога СНТ Зарница (уч-к 2) | 2022 |
| 148 | Внутрипоселковая дорога (с твердым покрытием) обл Московская, р-н Рузский, п детского городка 'Дружба' (2) | 2022 |
| 149 | Автомобильная дорога - проезд №9 (грунт-136м) обл Московская, р-н Рузский, п Колюбакино | 2022 |
| 150 | Автомобильная дорога п. Колюбакино, проезд №9 | 2022 |
| 151 | Автомобильная дорога д. Артюхино, (уч.6) | 2022 |
| 152 | П. Тучково, 2-й Пожарный проезд | 2022 |
| 153 | П. Тучково, Проезжая | 2022 |
| 154 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Григорово | 2022 |
| 155 | П. Тучково, Озерная(101) | 2022 |
| 156 | П. Тучково, Киевская(101) | 2022 |
| 157 | П. Тучково, Зеленая (101) | 2022 |
| 158 | П. Тучково, Проезд (ул. Зелёная-ул.Киевская)(101) | 2022 |
| 159 | П. Тучково, пр.Зеленая-Озерная(101) | 2022 |
| 160 | П. Тучково, Проезд (ул.Киевская-ул. Зелёная)(101) | 2022 |
| 161 | П. Тучково, пр.Озерная-Зеленая(101) | 2022 |
| 162 | П. Тучково, Трутеевская | 2022 |
| 163 | П. Тучково, Советская (участок №2) | 2022 |
| 164 | Автомобильная дорога обл Московская, р-н Рузский, от начала д Старо до конца д Старо | 2022 |
| 165 | Автомобильная дорога д. Бородёнки, уч. 6 | 2022 |
| 166 | Автомобильная дорога общего пользования обл Московская, р-н Рузский, д Помогаево | 2022 |
| 167 | Автомобильная дорога д. Помогаево уч.1 | 2022 |
| 168 | ул. 4-я Григоровская | 2023 |
| 169 | ул. 1-я Москворецкая | 2023 |
| 170 | ул. 1-я Трутеевская | 2023 |
| 171 | ул. 6-я Трутеевская | 2023 |
| 172 | ул. 5-я Трутеевская | 2023 |
| 173 | ул. Петрово | 2023 |
| 174 | Андрейково | 2023 |
| 175 | Бабино | 2023 |
| 176 | Большие Горки | 2023 |
| 177 | Борзецово | 2023 |
| 178 | Тучково, ул. 2-я Картинская | 2023 |
| 179 | Тучково, ул. 3-ья Картинская | 2023 |
| 180 | Тучково, ул. 5-ая Картинская | 2023 |
| 181 | Тучково, ул. Мосеево (1 и 2 уч.) | 2023 |
| 182 | Тучково, ул. 5-ая Петровская | 2023 |
| 183 | Тучково, ул. 3-ья Петровская | 2023 |
| 184 | Тучково, ул. 2-ая Петровская | 2023 |
| 185 | Тучково, ул. Петрово | 2023 |
| 186 | Тучково, ул. 1-ая Москворецкая | 2023 |
| 187 | Тучково, ул. 2-я Москворецкая | 2023 |
| 188 | Тучково, ул. 3-я Москворецкая | 2023 |
| 189 | Тучково, ул. 4-ая Москворецкая | 2023 |
| 190 | Тучково, ул. 5-я Москворецкая | 2023 |
| 191 | Тучково, ул. 1-ая Трутеевская | 2023 |
| 192 | Тучково, ул. 2-ая Трутеевская | 2023 |
| 193 | Тучково, ул. 1-ая Ладыгинская | 2023 |
| 194 | Тучково, ул. Санаторная | 2023 |
| 195 | Тучково, ул. Новая | 2023 |
| 196 | д. Кокшино | 2023 |
| 197 | д. Волково | 2023 |
| 198 | д. Федчино | 2023 |
| 199 | д. Городище | 2023 |
| 200 | д. Тимохино | 2023 |
| 201 | д. Кузянино | 2023 |
| 202 | д. Вандово | 2023 |
| 203 | д. Старо (Староруз.) | 2023 |
| 204 | д. Богородское | 2023 |
| 205 | д. Новоивановское | 2023 |
| 206 | д. Староникольское | 2023 |
| 207 | д. Архангельское | 2023 |
| 208 | д. Усадково | 2023 |
| 209 | п. Дорохово, Железнодорожный проезд | 2023 |
| 210 | д. Алексино | 2023 |
| 211 | д. Макеиха | 2023 |
| 212 | д.Белобородово | 2023 |
| 213 | г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5 | 2023 |
| 214 | г. Руза, ул. Октябрьская | 2023 |
| 215 | Тучково, ул. 2-я Картинская | 2023 |
| 216 | Тучково, ул. 3-ья Картинская | 2023 |
| 217 | Тучково, ул. 5-ая Картинская | 2023 |
| 218 | Тучково, ул. Мосеево (1 и 2 уч.) | 2023 |
| 219 | Тучково, ул. 5-ая Петровская | 2023 |
| 220 | Бородёнки | 2023 |
| 221 | Брикет | 2023 |
| 222 | Буланино | 2023 |
| 223 | Бунино | 2024 |
| 224 | Варвариха | 2024 |
| 225 | Васильевское | 2024 |
| 226 | Верхнее Сляднево | 2024 |
| 227 | Волынщино | 2024 |
| 228 | Глиньково | 2024 |
| 229 | Городище | 2024 |
| 230 | Денисиха | 2024 |
| 231 | Ельники | 2024 |
| 232 | Ивойлово | 2024 |
| 233 | Ильинское | 2024 |
| 234 | Козлово | 2024 |
| 235 | Лысково | 2024 |
| 236 | Малые Горки | 2024 |
| 237 | Мамошино | 2024 |
| 238 | Михайловское | 2024 |
| 239 | Мытники | 2024 |
| 240 | Немирово | 2024 |
| 241 | Нижнее Сляднево | 2024 |
| 242 | Никольское | 2024 |
| 243 | Нововолково | 2024 |
| 244 | Новорождествено | 2024 |
| 245 | Покровское | 2024 |
| 246 | Притыкино | 2024 |
| 247 | Пупки | 2024 |
| 248 | Рождествено | 2024 |
| 249 | Самошкино | 2024 |
| 250 | Сафониха | 2024 |
| 251 | Скирманово | 2024 |
| 252 | Слобода | 2024 |
| 253 | Старо | 2024 |
| 254 | Таблово | 2024 |
| 255 | Углынь | 2024 |
| 256 | Хотебцово | 2024 |
| 257 | Шилово | 2024 |
| 258 | Щелканово | 2024 |
| 259 | Акулово | 2024 |
| 260 | Бараново | 2024 |
| 261 | Бельково | 2024 |
| 262 | Берёзкино | 2024 |
| 263 | Головинка | 2024 |
| 264 | Гомнино | 2024 |
| 265 | Грибцово | 2024 |
| 266 | Демёнково | 2024 |
| 267 | Еськино | 2024 |
| 268 | Землино | 2024 |
| 269 | Златоустово | 2024 |
| 270 | Ильятино | 2024 |
| 271 | Колодкино | 2024 |
| 272 | Контемирово | 2024 |
| 273 | Космодемьянский | 2024 |
| 274 | Лунинка | 2024 |
| 275 | Лыщиково | 2024 |
| 276 | Митинка | 2024 |
| 277 | Новоивановское | 2024 |

Адресный перечень парковок (парковочных мест) Рузского городского округа, для выполнения работ по текущему (капитальному) ремонту в 2020-2024 г.

| № | Наименование дороги по титулу | Планируемый год ремонта (2022,2023,2024) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тучково, ул. Советская | 2021 |
| 2 | Тучково | 2022 |
| 3 | Дорохово | 2023 |

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 65,0 | 90,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | 65,0 | Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рейтинг-50 | Процент | 81,82 | 90,0 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 | 81,82 |  | 81,82 | Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров |
| 2 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ | км / пог.м. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | км/тыс.кв.м | 41,6/198,3 | 9,35/ 65,43 | 6,864/ 48,032 | 40/200 | 40/200 | 40/200 |  | 40/200 | 40/200 | Основное мероприятие 3. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | Рейтинг-45 | чел./100 тыс. населения | 19,38 | 11,76 | 10,53 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |  | 19,19 | 19,19 | Основное мероприятие 3. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | м/места | 552,0 | 330,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 | Основное мероприятие 3. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы:

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |
| 1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов | По результатам ведомственных отчетов | Ежемесячно |
| 2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср = Рдв * 100% Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.* Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Ежемесячно |
| 3 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |
| 1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | км / пог.м. | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | В конце года |
| 2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | В конце года |
| 3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах. | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Безопасность дорожного движения", так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ежеквартально |
| 4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/места | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной местного значения в очередном году | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | В конце года |

Перечень мероприятий программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

| № | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования ме-роприятия в году, пред-шествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего | Объемы финансирования по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | год | год | год | год | год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслу-живания населения по муниципальным марш-рутам регулярных перевозок по регули-руемым тарифам в соответствии с муни-ципальными контрак-тами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 | ИТОГО | 134 218,32 | 538 447,56 | 110 108,50 | 118 550,15 | 100 036,51 | 99 127,40 | 110 625,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 112 545,00 | 380 425,00 | 105 228,00 | 67 940,00 | 49 456,0 | 48 282,0 | 109 519,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 21 673,32 | 58 022,56 | 4 880,50 | 50 610,15 | 50580,51 | 50 845,40 | 1 106,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Организация транс- портного обслужива- ния населения по муниципальным маршрутам регуляр-ных перевозок по регулируемым тари- фам автомобильным транспортом в соот-ветствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 538 447,56 | 110 108,50 | 118 550,15 | 100 036,51 | 99 127,40 | 110 625,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 112 545,00 | 380 425,00 | 105 228,00 | 67 940,00 | 49 456,0 | 48 282,0 | 109 519,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 21 673,32 | 58 022,56 | 4 880,50 | 50 610,15 | 50580,51 | 50 845,40 | 1 106,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02 Организация транс-портного обслужива- ния населения по муниципальным маршрутам регуляр-ных перевозок по регулируемым тари-фам городским назем-ным электрическим транспортом в соот-ветствии с муници-пальными контрак-тами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 02.04. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | 2020-2026 | ИТОГО | 528 568,02 | 870 071,32 | 203 732,05 | 228 726,27 | 139 211,00 | 105 734,00 | 192 668,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 454 462,83 | 397 921,00 | 119 627,00 | 126 495,00 | 43 672,00 | 10 959,00 | 97 168,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 74 105,19 | 472 105,32 | 84 105,05 | 12 231.27 | 95 539,00 | 94 775,00 | 95 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 02.01 Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2020-2026 | Итого | 528 568,02 | 870 071,32 | 203 732,05 | 228 726,27 | 139 211,00 | 105 734,00 | 192 668,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа, МБУ РГО Благоустройство |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 454 462,83 | 397 921,00 | 119 627,00 | 126 495,00 | 43 672,00 | 10 959,00 | 97 168,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 74 105,19 | 472 150,32 | 84 105,05 | 102 231,27 | 95 539,00 | 94 775,00 | 95 500,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 05.01 Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2020-2026 | Итого | 397 157,09 | 306 951,04 | 69 582,95 | 75 761,09 | 45 971,00 | 13 353,00 | 102 283,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 385 064,43 | 280 862,00 | 62 451,00 | 66 612,00 | 43 672,00 | 10 959,00 | 97 168,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 12 092,66 | 26 089,04 | 7 131,95 | 9149,09 | 2 299,00 | 2 394,00 | 5 115,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 05.02 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2020-2026 | Итого | 10 081,40 | 3 667,50 | 0,00 | 3 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 3 667,50 | 0,00 | 3 667,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 05.03. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2020-2026 | Итого | 60 160,00 | 57 755,00 | 57 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 59 317,00 | 57 176,00 | 57 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 843,00 | 579,00 | 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 05.04. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2020-2026 | Итого | 57 850,00 | 419 585,25 | 71 731,30 | 84 847,95 | 88 240,00 | 87 381,00 | 87 385,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 57 850,00 | 419 585,25 | 71 731,30 | 84 847,95 | 88 240,00 | 87 381,00 | 87 385,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2020-2026 | Итого | 3 319,53 | 13 662,80 | 4 662,80 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 3 319,53 | 13 662,80 | 4 662,80 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.7. | Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 7 811,73 | 0,00 | 3 811,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Создание парковочных мест |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 7 811,73 | 0,00 | 3 811,73 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2.8. | Мероприятие 05.08. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2020-2026 | Итого | 0,00 | 60 488,00 | 0,00 | 60 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорожной деятельности администрации Рузского городского округа |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в ненормативном состоянии |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 59 883,00 | 0,00 | 59 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Показатель 1. Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года, % Показатель 2. Соблюдение расписания на автобусных маршрутах, % | Процент Процент |
| 2 | Основное мероприятие 2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | Показатель 1. Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе), км / пог.м. | км / пог.м. |
| 3 | Основное мероприятие 3. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | Показатель 1. Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года), км/тыс.кв.м Показатель 2. Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года), машиноместа Показатель 3. ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | км/тыс.кв.м м/места чел./100 тыс. населения |