****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от № \_\_\_\_\_

**Об утверждении муниципальной программы Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Главы Рузского городского округа от 06.09.2019 №4371 «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа, вступающих в действие с 01.01.2020», постановлением Администрации Рузского городского округа от 28.10.2019 №5093 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно: Начальник общего отдела О.П. Гаврилова

Шостик Олеся Андреевна

Отдел коммунального хозяйства, инженер

+7(49627) 24-367, com329@ruzareg.ru

Приложение

 к Постановлению Администрации

 Рузского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

**Администрация Рузского городского округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

 **"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"**

г. Руза

2022

**Паспорт**

**муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| Муниципальный заказчик программы | *Администрация Рузского городского округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства* |
| Цели муниципальной программы | *Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа* |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |
| 1. «Чистая вода» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.**Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Пархоменко В.Ю.* |
| 2. «Системы водоотведения» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| 4. «Обращение с отходами» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| 6. «Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | *Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа – Жаров М.П.* |
| Краткая характеристика подпрограмм |  |
|  | 1. Основными целями Подпрограммы является:- увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства;- обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского городского округа;- улучшение обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества; |
| 2. Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, и как следствие, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. |
| 3. Основной целью Подпрограммы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы существующих объектов. |
| 4. Снижение загрязнения окружающей среды отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами.Повышение экологической культуры и мотивации участия населения в раздельном накоплении твердых коммунальных отходов и потреблении биоразлагаемых тары и упаковки. |
| 5. Основной целью Подпрограммы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:-снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;-сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 6. Надежное обеспечение организаций и населения Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционировании субъектов топливно-энергетического комплекса. |
| 7. Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для функционирования организаций. |
| 8. Эффективное и бесперебойное функционирование отделов, управлений и подведомственных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс .руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 525159,40 | 113300,40 | 228586,50 | 183272,50 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 145776,65 | 53489,91 | 52962,95 | 39323,79 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 670936,05 | 166790,31 | 281549,45 | 222596,29 | 0,00 | 0,00 |

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)(Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализациипрограммы | Планируемое значение по годам реализации | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области**Приоритетный** | единица | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Муниципальный | единица | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевой**Приоритетный** | ед./тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области**Приоритетный** | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора Московской области**Приоритетный** | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | **Приоритетный** | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | **Приоритетный** | процент | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| 5.2 | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | **Приоритетный** | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.3 | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа**Приоритетный** | процент | 59,81 | 76,4 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |  |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа**Приоритетный** | процент | 28,80 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя  | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.2 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | единица | Определяется на основании данных о количестве очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *годовая* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ  | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры  | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где  ЗД – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;АПКР – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D);М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности (A, D, C, D);К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 5.2 | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;
2. Государственная автоматизированная система «Управление»
 | *ежеквартальная* |
| 5.3 | Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета  | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Д=Мх100%, где  КД - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |

**Подпрограмма I «Чистая вода»**

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 |   |   | 16 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | Указать | Итого | 7991,88 | 6991,88 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00 | 2259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5732,88 | 4732,88 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00 | 2259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3741,00 | 3741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка станции водоочистки на ВЗУ, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев | Указать | Итого | 1991,88 | 991,88 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1991,88 | 991,88 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Чистка, дезинфекция, смена ведра на питьевых колодцах, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | III | IV |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 7991,88 | 6991,88 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00 | 2259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5732,88 | 4732,88 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.02 ‒ «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CNovikovaMA%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Кожино | 2023 | 1 шт. | 3000,00 |  | Итого | 3000,00 | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 2259,00 | 2259,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 741,00 | 741,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на артсвкажине по адресу: г.о. Рузский д. Нововолково д.20 | 2023 | 1 шт. | 3000,00 |  | Итого | 729,70 | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 729,70 | 3000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 17916,52 | 11916,52 | 0,00 | 6000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 6684,45 | 2943,45 | 0,00 | 3741,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 11232,07 | 8973,07 | 0,00 | 2259,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма II «Системы водоотведения»**

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | Указать | Итого | 478936,90 | 0,00 | 276968,45 | 201968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 394797,00 | 0,00 | 228583,50 | 166213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 84139,90 | 0,00 | 48384,95 | 35754,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2024-2025 | Итого | 478936,90 | 0,00 | 276968,45 | 201968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 394797,00 | 0,00 | 228583,50 | 166213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 84139,90 | 0,00 | 48384,95 | 35754,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Строительство очистных сооружений, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Итого по подпрограмме |   | Итого | 478936,90 | 0,00 | 276968,45 | 201968,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 394797,00 | 0,00 | 228583,50 | 166213,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 84139,90 | 0,00 | 48384,95 | 35754,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия  |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023, 2025 | Итого | 168725,43 | 148097,59 | 0,00 | 20627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 128097,36 | 111038,36 | 0,00 | 17059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 40628,07 | 37059,23 | 0,00 | 3568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023, 2025 | Итого | 168725,43 | 148097,59 | 0,00 | 20627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 128097,36 | 111038,36 | 0,00 | 17059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 40628,07 | 37059,23 | 0,00 | 3568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство газовых котельных, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Указать | Итого | 8119,80 | 8119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8119,80 | 8119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023 | Итого | 8119,80 | 8119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8119,80 | 8119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Технологическое присоединение котельных к инженерным сетям, шт.  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие 05.01 – Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденная (актуализированная) схема теплоснабжения, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Мероприятие 05.02 – Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденная (актуализированная) схема водоснабжения и водоотведения, шт. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Мероприятие 05.03 – Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Утвержденная (актуализированная) программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам:  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 176845,20 | 156217,40 | 0,00 | 20627,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | Средства бюджета Московской области | 128097,40 | 111038,40 | 0,00 | 17059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 48747,87 | 45179,03 | 0,00 | 3568,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.02 ‒ «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C%3A%5CUsers%5CNovikovaMA%5C%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%A4%D0%AD%D0%9E%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CTemporary%20Internet%20Files%5CContent.IE5%5CUsers%5CARMR-50%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.MSO%5C72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 2023 | 1 шт. | 138435,65 |  | Итого | 138435,65 | 138435,65 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 103134,31 | 103134,31 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 35301,34 | 35301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительный контроль за выполнением работ по объекту «Строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36» | 2023 | 1 шт. | 1053,32 |  | Итого | 1053,32 | 1053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 784,72 | 784,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 268,60 | 268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство БМК в г. Руза, Волоколамское шоссе | 2023 | 1 шт. | 8608,62 |  | Итого | 8608,62 | 8608,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 7119,33 | 7119,33 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1489,29 | 1489,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Строительство БМК д. Старониколаево | 2025 | 1 шт. | 11343,92 |  | Итого | 11343,92 | 0,00 | 0,00 | 11343,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 9381,00 | 0,00 | 0,00 | 9381,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1962,92 | 0,00 | 0,00 | 1962,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство БМК д. Сумароково | 2025 | 1 шт. | 9283,92 |  | Итого | 9283,92 | 0,00 | 0,00 | 9283,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 7678,00 | 0,00 | 0,00 | 7678,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1605,92 | 0,00 | 0,00 | 1605,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: | Всего: | 168725,43 | 148097,59 | 0,00 | 20627,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 128097,36 | 111038,36 | 0,00 | 17059,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 40628,07 | 37059,23 | 0,00 | 3568,84 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Подпрограмма IV «Обращение с отходами»**

**Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 03 - Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | Указать (при необходимости) | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 03.01 - Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по подпрограмме: |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 - Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 - Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 01.04 - Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 01.05 - Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 - Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 01.07 - Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08 - Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.09 - Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10 - Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 - Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 - Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 03 - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 - Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VI «Развитие газификации, топливнозаправочного**

**комплекса и электроэнергетики»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации, топливнозаправочного**

**комплекса и электроэнергетики»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Развитие системы газоснабжения | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 - Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 - Организация в границах городского округа газоснабжения населения | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (наименование результата выполнения мероприятия, ед.измерения) | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2024 |  Итого | 7156,00 | 3578,00 | 3578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 7156,00 | 3578,00 | 3578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 |  Итого | 7156,00 | 3578,00 | 3578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 7156,00 | 3578,00 | 3578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 7156,00 | 3578,00 | 3578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 7156,00 | 3578,00 | 3578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие Подпрограммы  | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2024 |  Итого | 572,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 572,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 -Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023-2024 | Итого | 572,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 572,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме  | Итого | 572,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Средства бюджета Московской области | 572,00 | 286,00 | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |