АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

- МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________№_________

О внесении изменений в муниципальную программу

Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5470 (в редакции от 13.01.2023 № 163)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 №5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022  №5391  «Об утверждении перечня муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

- Муниципальную программу Рузского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением    Администрации     Рузского  городского округа от 10.11.2022 № 5470 (в редакции от 13.01.2023 №163), изложить в новой редакции (прилагается).

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Жарова М.П.

Глава городского округа                                                                 Н.Н. Пархоменко

- Администрации Рузского городского округа - от «____»_________202__г. №___

| - Паспорт - муниципальной программы Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Координатор муниципальной программы | - Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа - Жаров М.П. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Муниципальный заказчик программы | - отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно – коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели муниципальной программы | - Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Рузского городского округа объектами социального назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| - Перечень подпрограмм | - Муниципальный заказчик программы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2. Строительство (реконструкция) объектов культуры | - отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно – коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. Строительство (реконструкция) объектов образования» | - отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно – коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. Обеспечивающая подпрограмма | - отдел капитального ремонта и строительства управления жилищно – коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| - Кратка характеристика подпрограмм | - 2. Модернизация материально-технической базы объектов культуры путем строительства, с учетом оснащения построенных объектов современным непроизводственным оборудованием; модернизация материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3. Создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций; на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 7. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |
| - Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс .руб.): | - Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Всего | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год | - 2026 - год | - 2027 - год |  |  |
| - Средства бюджета Московской области | - 608 744,98 | - 384 087,51 | - 0,00 | - 67 397,24 | - 157 260,23 | - 0,00 |  |  |
| - Средства федерального бюджета | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |
| - Средства бюджета Рузского городского округа | - 64 691,61 | - 34 744,32 | - 10 007,44 | - 13 121,12 | - 6 818,73 | - 0,00 |  |  |
| - Внебюджетные средства | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |
| - Всего, в том числе по годам: | - 673 436,59 | - 418 831.83 | - 10 007,44 | - 80 518,36 | - 164 078,96 | - 0,00 |  |  |

  - Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Рузского городского округа возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями населения города и сельских жителей.

Система образования Рузского городского округа включает в себя:

48 - Муниципальных автономных учреждений, из них:

Дошкольные образовательные учреждения "Детский сад»  - 6

Средние общеобразовательные школы - 14

Дошкольные отделения - 19

Гимназия -2

Лицей -3

Средние общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов -1

Образовательное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества" – 1

Коррекционная Школа-интернат VIII вида -1

МАОУ КШИ "Первый Рузский казачий кадетский корпус им. Л.М. Доватора  - 1

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития:

доступность общего образования детей.

В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.

В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является еще более сложной, чем в дошкольных, это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века). В эксплуатации находятся более 12 зданий школ с износом более 70%.

  - Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

В прогнозном периоде в сфере культуры будут преобладать следующие тенденции:

модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры; образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры;

создание новых учреждений;

повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры;

увеличение количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ; создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения Рузского городского округа.

Все это приведет к созданию единого культурного пространства Рузского городского округа, развитию инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышению многообразия и богатства творческих процессов.

В связи с ростом численности детей от 7 до 17 лет включительно в Рузском городском округе до 2027 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена возможность организации учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

1.3  Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Рузского городского округа Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» (далее - Подпрограмма 2).

Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на:

модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем строительства, с учетом оснащения построенных объектов современным непроизводственным оборудованием;

модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы культуры, строительство новых современных зданий, с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации образовательных программ в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:

в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций;

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Рузском городском округе в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

на строительство школ в Московской области с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7).

Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления и включают в себя расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства (МКУ «УКС» РГО).

- 1.4 Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализ и рациональное использование средств бюджета Рузского городского округа и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий плановому сроку выполнения основного мероприятия.

Для Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с Главным распорядителем бюджетных средств, а также с Министерством строительного комплекса Московской области в рамках реализации полномочий по проведению торгов.

Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий подпрограммы и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет государственному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт»;

формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия подпрограммы и отчеты о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией подпрограммы в сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденному Администрацией Рузского городского округа (далее - Порядок).

1.5 Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается Администрацией Рузского городского округа;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается Администрацией Рузского городского округа;

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Рузского городского округа и средств иных, привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, при водятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы утверждается Администрацией Рузского городского округа.

Муниципальный заказчик программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету Рузского городского округа, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

| 2. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 2.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов культуры | 2023- 2027г.. | Средства бюджета Московской области | 0.00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов культуры за счет средств местного бюджета* | 2023-2027г.. | Итого: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0.00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие А1. Культурная среда | 2023-2027г.. | Итого: | 234 398,51 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 70 319,55 | 164 078,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 224 657,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 67 397,24 | 157 260,23 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 9 741,04 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 2 922,31 | 6 818,73 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие А1.01. Строительство (реконструкция) объектов культуры | 2023-2027г.. | Итого: | 234 398,51 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 70 319,55 | 164 078,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 224 657,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 67 397,24 | 157 260,23 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 9 741,04 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 2 922,31 | 6 818,73 | 0,00 |  |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты культуры, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |
|  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |
| 2 | Итого по Подпрограмме 2 |  | Итого: | 234 398,51 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 70 319,55 | 164 078,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 224 657,47 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 67 397,24 | 157 260,23 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 9 741,04 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 2 922,31 | 6 818,73 | 0,00 |  |  |

- * данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования  Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных  основным мероприятием А1. Федеральный проект «Культурная среда», вне рамок заключенного соглашения с Министерством строительного комплекса Московской области.

2.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований

Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности,

на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

2.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием А1.01 подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта /завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профи нанси-ровано на 01.01. 2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 18 |
| 1 | Строительство Центра культурного развития по адресу: Московская область, Рузский городской округ, д. Нестерово (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1395 м2/ 200 мест | Строительство (в т.ч. ПИР) | 07/2017-12/2026 | 02/ 2027 | 246 202,65 | 6 835,35 | Итого: | 234 398,51 | 0,00 | 0,00 | 70 319,55 | 164 078,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 465,00 | Средства бюджета Московской области | 224 657,47 | 0,00 | 0,00 | 67 397,24 | 157 260,23 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 370,35 | Средства бюджета Рузского городского округа | 9 741,04 | 0,00 | 0,00 | 2 922,31 | 6 818,73 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | Всего: | 234 398,51 | 0,00 | 0,00 | 70 319,55 | 164 078,96 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 224 657,47 | 0,00 | 0,00 | 67 397,24 | 157 260,23 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средств а бюджета Рузского городского округа | 9 741,04 | 0,00 | 0,00 | 2 922,31 | 6 818,73 | 0,00 |  |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 3. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 3.1. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 02 «Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2027 годы | Итого: | 408 992,34 | 408 992,34 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 384 087,51 | 384 087,51 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 24 904,83 | 24 904,83 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Мероприятие 02.04 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2027 годы | Итого: | 408 992,34 | 408 992,34 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 384 087,51 | 384 087,51 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 24 904,83 | 24 904,83 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | В том числе по кварталам : | Итого 2023 год |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого по Подпрограмме 3 |  | Итого | 408 992,34 | 408 992,34 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 384 087,51 | 384 087,51 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 24 904,83 | 24 904,83 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

| 3.2.Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области 3.2.1. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строитель-ства (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Школа на 400 мест по адресу: Московская область, Рузский район, п. Тучково, ул. Новая (ПИР и строительство) в том числе*: | 400 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 03/ 2019-06/ 2023 | 09/ 2023 | 1552414,42 | 1203198,94 | Итого: | 408 992,34 |  | 408 992,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1143038,55 | Средства бюджета Московской области | 384 087,51 |  | 384 087,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 60160,39 | Средства бюджета Рузского городского округа | 24 904,83 |  | 24 904,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль |  |  |  |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по перечню |  |  |  | х |  |  | Итого: | 408 992,34 |  | 408 992,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  | Средства бюджета Московской области | 384 087,51 |  | 384 087,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 24 904,83 |  | 24 904,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Нераспределенный остаток |  |  |  | х |  |  | Итого: | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего по мероприятию: |  |  |  | х |  |  | Итого: | 408 992,34 |  | 408 992,34 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  | Средства бюджета Московской области | 384 087,51 |  | 384 087,51 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | х |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 24 904,83 |  | 24 904,83 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |  |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2027 годы | Итого: | 30 045,74 | 9 839,49 | 10 007,44 | 10 198,81 | 0,00 | 0,00 | МКУ УКС РГО |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30 045,74 | 9 839,49 | 10 007,44 | 10 198,81 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства (МКУ «УКС») | 2023-2027 годы | Итого: | 30 045,74 | 9 839,49 | 10 007,44 | 10 198,81 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30 045,74 | 9 839,49 | 10 007,44 | 10 198,81 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Итого по Подпрограмме 7 |  | Итого: | 30 045,74 | 9 839,49 | 10 007,44 | 10 198,81 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Рузского городского округа | 30 045,74 | 9 839,49 | 10 007,44 | 10 198,81 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |