****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (в редакции от 09.03.2023 № 1157, от 17.04.2023 № 1984, от 19.07.2023 № 4103, от 20.09.2023 № 5987, от 18.10.2023 № 6964, от 29.11.2023 № 8098, от 13.12.2023 № 8487, от 11.01.2024 № 75, от 09.02.2024 №720, от 05.03.2024 №1190, от 06.05.2024 № 2497, от 17.05.2024 №2773,**

**от 19.06.2024 № 3449, от 04.07.2024 №3878, от 20.08.2024 №4835)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 № 5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского городского округа», постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 № 5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5469 (в редакции от 09.03.2023 № 1157, от 17.04.2023 № 1984, от 19.07.2023 № 4103, от 20.09.2023 № 5987, от 18.10.2023 № 6964, от 29.11.2023 № 8098, от 13.12.2023 № 8487, от 11.01.2024 № 75, от 09.02.2024 №720, от 05.03.2024 №1190, от 06.05.2024 № 2497, от 17.05.2024 №2773, от 19.06.2024 № 3449, от 04.07.2024 №3878, от 20.08.2024 №4835), изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского городского округа Лапшину И.А.

Глава городского округа Н.Н. Пархоменко

Верно: Начальник общего отдела О.П. Гаврилова

Сардарян Анастасия Андреевна

Отдел капитального ремонта и строительства, старший инспектор

8(49627)24367, oks\_argo@mail.ru

Приложение

к постановлению Администрации

Рузского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**Администрация Рузского городского округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**"Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами"**

г. Руза

2024

**Паспорт**

**муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | *Заместитель Главы Рузского городского округа – Лапшина И.А.* | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | *Администрация Рузского городского округа -Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| Цели муниципальной программы | *Обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг населению на территории Рузского городского округа. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда. Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики.* | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. «Чистая вода» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа*  *Управление благоустройства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| 2. «Системы водоотведения» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| 3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| 6. «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| 7. «Обеспечивающая подпрограмма» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| 8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | *Управление жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского городского округа* | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм |  | | | | | |
|  | 1. Основными целями Подпрограммы является:  - увеличение объемов холодного водоснабжения в результате строительства и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций для удовлетворения растущих потребностей в связи с ростом жилищного, промышленного и социального строительства;  - обеспечение бесперебойного водоснабжения объектов промышленности, жилищного и социального назначения на территории Рузского городского округа;  - улучшение обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требуемым показателям качества; | | | | | |
| 2. Основной целью Подпрограммы является повышение качества предоставляемых услуг по водоотведению, и как следствие, увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. | | | | | |
| 3. Основной целью Подпрограммы является предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, а также обеспечение надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения подключаемых абонентов с учетом перспективного жилищного строительства, повышение эффективности работы существующих объектов. | | | | | |
| 5. Основной целью Подпрограммы является реализация мероприятий на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа.  Для достижения поставленной цели в ходе реализации мероприятий Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:  -снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов на территории Рузского городского округа;  -сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе;  -оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов. | | | | | |
| 7. Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для функционирования организаций. | | | | | |
| 8. Эффективное и бесперебойное функционирование отделов, управлений и подведомственных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс .руб.): | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства бюджета Московской области | 3 248 439,22 | 476 262,78 | 321 525,90 | 851 593,98 | 1 599 056,56 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 735 318,05 | 113 633,83 | 108 439,75 | 175 138,64 | 338 105,83 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 203 584,03 | 286 477,88 | 319 895,35 | 298 605,40 | 298 605,40 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 187 341,30 | 876 374,49 | 749 861,00 | 1 325 338,02 | 2 235 767,79 | 0,00 |

Программа разработана с целью повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения, приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги.

К основному проблемному вопросу ЖКХ следует отнести значительный уровень износа основных фондов тепло- водоснабжения и водоотведения. Более того, необходимо учитывать перспективное планирование застройки на основании Генерального плана Рузского городского округа. Физический износ коммунальной инфраструктуры в среднем по округу составляет порядка 44 %, соответственно надежность систем жизнеобеспечения находится на среднем уровне.

В результате изношенного оборудования и сетей практически не уменьшается количество сбоев и аварий в системах тепло- и водоснабжения. Устаревшая система коммунальной инфраструктуры не позволяет обеспечивать соблюдение требований к качеству коммунальных услуг, поставляемых потребителям.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Рузского городского округа, относятся: теплоснабжения, водоснабжение, водоотведение. Обслуживание и деятельность по производству и поставке коммунальных услуг населению и прочим потребителям на территории Рузского городского округа осуществляет АО "Жилсервис".

Решение комплекса организационных, экономических и правовых проблем, а также достижение поставленных задач в каждом виде жилищно-коммунальных услуг может быть обеспечено программно-целевым методом.

При разработке настоящей Программы учитывается положительный опыт и недостатки реализации аналогичных Программ в Московской области.

Приоритеты и цели политики округа предусматривают:

• Обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей

• Развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечивающее модернизацию и новое строительство систем коммунальной инфраструктуры

• Обеспечение потребителей качественными слугами

• Создание устойчивых механизмов, привлечение кредитных средств, средств частных инвесторов, для модернизации коммунальной инфраструктуры

Для достижения поставленных целей в рамках Программы применен системный подход, позволяющий проводить поэтапную комплексную модернизацию и реконструкцию всех составляющих систем тепло- и водоснабжения, вводить в эксплуатацию новые объекты для повышения энергоэффективности тепло- и водоснабжения в целом.

Наличие системного подхода и применения Программно-целевого метода планирования и управления реализацией Программы позволяет создать эффективные механизмы реализации Программы:

- управление мероприятиями Программы в форме проектов

- установление контрольных точек исполнения проектов

- обеспечение контроля результативности на всех этапах реализации

-эффективное распределение ресурсов для реализации Программы

-создание организационных механизмов и координацию общих усилий для решения задач, стоящих на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, органов исполнительной и муниципальной власти

- создание необходимых и достаточных условий для реализации инвестиционных проектов, с учетом различных форм финансирования капитальных вложений

- создание условий развития частно-государственного партнерства в рамках целевых инвестиционных проектов по строительству новых и реконструкции существующих крупных объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории Рузского городского округа.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы Рузского городского округа**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | Номер подпрограммы мероприятий оказывающих влияние на достижения показателей |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Обращение Губернатора Московской области  **Приоритетный** | единица | 0 | | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | 0 | 1.02.02  1.02.04 |
| 1.2 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | Муниципальный | единица | 37 | | 45 | | 1 | | 1 | | 1 | 0 | 1.02.06 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 2.01.01  2.01.03 |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | Отраслевой  **Приоритетный** | ед./тыс. куб. м | | 1 | | 0 | | 3 | | 1 | 2 | 0 | 2.01.01  2.01.03  2.01.06 |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Обращение Губернатора Московской области  **Приоритетный** | единица | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 2.01.02  2.01.03  2.02.02 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Обращение Губернатора Московской области  **Приоритетный** | единица | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | 5 | 0 | 3.01.01  3.01.07  3.01.08  3.01.09  3.02.03 |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | **Приоритетный** | процент | | 33,3 | | 66,7 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 3.05.01  3.05.03  3.05.04  5.01.10  5.02.01  5.02.02 |
| 3.3 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | **Приоритетный** | единица | | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 3.01.01 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | **Отраслевой**  **Приоритетный** | процент | | 16 | | 18,4 | | 18,39 | | 21 | 21 | 21 | 5.01.10  5.01.11 |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | **Отраслевой**  **Приоритетный** | процент | | 80,39 | | 87,39 | | 92,04 | | 100 | 100 | 100 |  |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми коллективными приборами учета потребления энергетических ресурсов | Государственная программа  **Приоритетный** | процент | | 35,83 | | 51,83 | | 53,9 | | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 5.02.01 |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа  **Приоритетный** | процент | | 28,96 | | 29,46 | | 33,01 | | 30 | 30 | 30 | 5.03.01 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Муниципальный | процент | | - | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 8.02.05 |

**Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | |
| 1.1 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.2 | Количество очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев | единица | Определяется на основании данных о количестве очищенных и отремонтированных общественных питьевых колодцев на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *годовая* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Д=(АСТС+АВСиВО+АПКР)х100%, где  З  Д – доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС – актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  АВСиВО – актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР – актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| 5.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D) | процент | Д=Мх100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А,В,С,D);  М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности (A, D, C, D);  К – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | *ежегодная* |
| 5.2 | Доля зданий, строений и сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Д=Мх100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенными приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1. Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2. Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 5.3 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми коллективными приборами учета потребления энергетических ресурсов | процент | Д=Мх100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | процент | Д=Мх100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К – количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | *ежеквартальная* |
| 8 | Подпрограмма 8 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | |
| 8.1 | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | процент | Доля финансового обеспечения расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |

**Подпрограмма I «Чистая вода»**

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 39 651,25 | 4 207,20 | 21 972,05 | | | | | | | | 0,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 18 673,10 | 2 739,05 | 2462,05 | | | | | | | | 0,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 19 510,00 | 0,00 | 19 510,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023 | Итого | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | | II | | III | | IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | 2024 | Итого | 19 510,00 | 0,00 | 19 510,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 19 510,00 | 0,00 | 19 510,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | | II | | III | | IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 |
| 2.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев | 2023-2026 | Итого | 16 155,18 | 1 561,13 | 1 122,05 | | | | | | | | 0,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 16 155,18 | 1 561,13 | 1 122,05 | | | | | | | | 0,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | | II | | III | | IV |  |
| 48 | 45 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2.7 | Мероприятие 02.07 –Организация в границах городского округа водоснабжения населения |  | Итого | 1 340,00 | 0,00 | 1340,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 340,00 | 0,00 | 1340,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Результат | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по  кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | | III | | IV | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 39 651,25 | 4 207,20 | 21 972,05 | | | | | | | | 0,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 18 673,10 | 2 739,05 | 2 462,05 | | | | | | | | 0,00 | 13 472,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 19 510,00 | 0,00 | 19 510,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.02 ‒ «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки на ВЗУ в д. Кожино | 2023 | 20 куб.м/ч. | 3540,00 | 0,00 | Итого | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 2 646,07 | 2 646,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 468,15 | 1 468,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 177,92 | 1 177,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием мероприятие 02.07 ‒ «Организация в границах городского округа водоснабжения населения» подпрограммы I «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.2023, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Проектно-изыскательские работы по объекту «Наружные сети водоснабжения по адресу: г. Руза, ул. Нижне-Зарецкая от жилого дома №14 до дома №24" | 2024 | - | 1340,00 | 0,00 | Итого | 1340,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1340,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 1340,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1340,00 | 0,00 | 1340,00 | 0,00 |  |  |  |

**Подпрограмма II «Системы водоотведения»**

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 2 390 138,69 | 380 807,21 | 371 893,37 | | | | | | | | | | | | 434 063,11 | 1 203 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 954 826,38 | 320 300,49 | 283 775,39 | | | | | | | | | | | | 357 459,50 | 993 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 435 312,31 | 60 506,72 | 88 117,98 | | | | | | | | | | | | 76 603,61 | 210 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2026 | Итого | 1 793 798,79 | 5 800,00 | 150 560,68 | | | | | | | | | | | | 434 063,11 | 1 203 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 473 464,00 | 0,00 | 122 713,50 | | | | | | | | | | | | 357 459,50 | 993 291,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 320 334,79 | 5 800,00 | 27 847,18 | | | | | | | | | | | | 76 603,61 | 210 084,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Построены и реконструированы объекты очистки сточных вод муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | | II | | | III | | | IV |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого | 510 312,45 | 292 584,34 | 217 728,11 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 402 151,38 | 241 089,49 | 161 061,89 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 108 161,07 | 51 494,85 | 56 666,22 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | | II | | | III | | IV |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | 3 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2024 | Итого | 6 816,45 | 3 211,87 | 3 604,58 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 6 816,45 | 3 211,87 | 3 604,58 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | | | | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | | II | | | III | | IV |  |  |  |  |  |
| 11 | 4 | 7 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие 01.06 – Мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2023 | Итого | 79 211,00 | 79 211,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 79 211,00 | 79 211,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2024 | Итого | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности | 2024 | Итого | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 751,27 | 0,00 | 1 751,27 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Количество капитально отремонтированных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам: | | | | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
| I | II | | | | | III | | | IV | |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 2 391 889,96 | 380 807,21 | 373 644,64 | | | | | | | | | | | | 434 063,11 | 1 203 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 954 826,38 | 320 300,49 | 283 775,39 | | | | | | | | | | | | 357 459,50 | 993 291,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 437 063,58 | 60 506,72 | 89 869,25 | | | | | | | | | | | | 76 603,61 | 210 084,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 01.01. «Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Блочно-модульные очистные сооружения, КНС и прокладка коллектора на территории п. Полушкино, Рузский г.о. (в т.ч. ПИР) | 150-300 куб.м/сут. | П. Полушкино | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.12.2024  25.12.2025 | 25.12.2025 | 93 000,00 | 0,00 | Итого | 93 000,00 | 0,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 73 935,00 | 0,00 | 36 967,50 | 36 967,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 19 065,00 | 0,00 | 9 532,50 | 9 532,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Очистные сооружения, п. Тучково, г.о. Рузский (в т.ч. ПИР) | 10 000 куб.м/сут. | П. Тучково, ул. Григоровская | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.12.2024  25.12.2026 | 25.12.2026 | 1 544 998,79 | 0,00 | Итого | 1 544 998,79 | 0,00 | 104 060,68 | 327 563,11 | 1 113 375,00 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 273 079,00 | 0,00 | 85 746,00 | 269 912,00 | 917 421,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 271 919,79 | 0,00 | 18 314,68 | 57 651,11 | 195 954,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1. 1.1 | Х | | | В том числе:  ПИР | Х | Х | Х | 0,00 | Итого | 41 495,98 | 0,0 | 41 495,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 34 192,69 | 0,0 | 34 192,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 7 303,29 | 0,0 | 7 303,29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2 | Х | | | В том числе:  СМР | Х | Х | Х | 0,00 | Итого | 1 503 502,81 | 0,0 | 62 564,70 | 327 563,11 | 1 113 375,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 238 886,31 | 0,0 | 51 553,31 | 269 912,00 | 917 421,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 264 616,50 | 0,0 | 11 011,39 | 57 651,11 | 195 954,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Система водоотведения на очистных сооружениях Рузского г.о. (в т.ч. ПИР) | 775,0 куб.м/сут. | Г. Руза, Промзона | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 25.12.2024  25.12.2025 | 25.12.2025 | 150 000,00 | 0,00 | Итого | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 126 450,00 | 0,00 | 0,00 | 50 580,00 | 75 870,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 23 550,00 | 0,00 | 0,00 | 9 420,00 | 14 130,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Оказание услуг по техническому обследованию объекта: «Канализационные очистные сооружения, предназначенные для транспортировки и очистки сточных вод, расположенные по адресу: г. Руза, Промзона» | 10 000 куб.м/сут. | Г. Руза, Промзона | Техническое обследование | 25.12.2023 | 25.12.2023 | 5 800,00 | 0,00 | Итого | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 0,00 | Всего: | 1 793 798,79 | 5 800,00 | 150 560,68 | 434 063,11 | 1 203 375,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 1 473 464,00 | 0,00 | 122 713,50 | 357 459,50 | 993 291,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 320 334,79 | 5 800,00 | 27 847,18 | 76 603,61 | 210 084,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муниципальной собственности Рузского городского округа,**

**предусмотрено мероприятием 01.02 - Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию**

**объектов очистки сточных вод муниципальной собственности подпрограммы II Системы водоотведения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Виды работ (капитальный ремонт/ремонт,вид/тип объекта) | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Период проведения работ | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Капитальный ремонт канализационных очистных сооружений, предназначенных для транспортировки и очистки сточных вод, расположенных по адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза, Промзона тер. кад. № 50 :19: 0010202 :4020 | Капитальный ремонт | 10 000 куб. м / сут. | 393 596,91 | 2023-2024 | Итого | 481 484,61 | 288 135,99 | 193 348,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 389 933,24 | 237 424,05 | 152 509,19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 91 551,37 | 50 711,94 | 40 839,43 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Х | В том числе:  Капитальный ремонт | Х | Х | Х | Итого | 463 432,07 | 287 560,99 | 175 871,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 375 652,89 | 236 950,25 | 138 702,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 87 779,18 | 50 610,74 | 37 168,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Х | Авторский надзор | Х | Х | Х | Итого | 1 016,08 | 575,00 | 441,08 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 813,05 | 473,80 | 339,25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 203,03 | 101,20 | 101,83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Х | Технологическое присоединение к сетям электроснабжения | Х | Х | Х | Итого | 17 036,46 | 0,00 | 17 036,46 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 13 467,31 | 0,00 | 13 467,31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 569,15 | 0,00 | 3 569,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию локальных очистных сооружений в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 60 куб. м / сут. | 14 827,84 | 2023-2024 | Итого | 14 827,84 | 4 448,35 | 10 379,49 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 12 218,14 | 3 665,44 | 8 552,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 609,70 | 782,91 | 1 826,79 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции водоочистки в д. Лихачево | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию | 40 куб. м / сут. | 14 000,00 | 2024 | Итого | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 510 312,45 | 292 584,34 | 217 728,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 402 151,38 | 241 089,49 | 161 061,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 108 161,07 | 51 494,85 | 56 666,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 01.03. «Организация в границах городского округа водоотведения» подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Сроки проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ с. Богородское | 20 куб.м/сут. | с. Богородское, ул. Центральная, д. 4 | 12.2023 | 0,00 | Итого | 750,82 | 750,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 750,82 | 750,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с. Богородское | 20 куб.м/сут. | с. Богородское, ул. Центральная, д. 4 | 12.2024 | 0,00 | Итого | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 413,00 | 0,00 | 413,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание станции очистки сточных вод с проведением ремонтных работ п. Старотеряео, д.6 | 20 куб.м/сут. | п. Старотеряево, д. 6 | 12.2023 | 0,00 | Итого | 977,47 | 977,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 977,47 | 977,47 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание станции очистки сточных вод п. Старотеряево, д. 6 | 20 куб.м/сут. | п. Старотеряево, д. 6 | 12.2024 | 0,00 | Итого | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ д. Костино | 20 куб.м/сут. | д. Костино | 12.2023 | 0,00 | Итого | 655,55 | 655,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 655,55 | 655,55 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Костино | 20 куб.м/сут. | д. Костино | 12.2024 | 0,00 | Итого | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 322,00 | 0,00 | 322,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений с проведением ремонтных работ д. Филатово | 10 куб.м/сут. | д. Филатово | 12.2023 | 0,00 | Итого | 710,21 | 710,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 710,21 | 710,21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание очистных сооружений д. Филатово | 10 куб.м/сут. | д. Филатово | 12.2024 | 0,00 | Итого | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 333,34 | 0,00 | 333,34 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Сервисное обслуживание локальных очистных сооружений п .Полушкино | 80 куб.м/сут. | п. Полушкино | 12.2024 | 0,00 | Итого | 619,20 | 0,00 | 619,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 619,20 | 0,00 | 619,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Технологическое присоединение к сети электроснабжения очистных сооружений г. Руза | Мощность 1140 кВт | г. Руза, промзона | 12.2023 | 0,00 | Итого | 232,42 | 117,82 | 114,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 232,42 | 117,82 | 114,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Технологическое присоединение к сети электроснабжения локальных очистных сооружений ж/г Ольховка | 60 куб.м/ст. | с. Покровское (ж/г Ольховка) | 12.2024 | 0,00 | Итого | 1 480,44 | 0,00 | 1 480,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 1 480,44 | 0,00 | 1480,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | 0,00 | Всего: | 6 816,45 | 3 211,87 | 3 604,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 6 816,45 | 3 211,87 | 3 604,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, предусмотренных мероприятием 2.2. «Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационных коллекторов, канализационных (ливневых) насосных станций муниципальной собственности» подпрограммы II «Системы водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта | Адрес объекта | Сроки проведения работ | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции в с. Покровское (ж/г Ольховка), Рузский г.о. | 10 куб.м/час | с. Покровское (ж/г Ольховка) | 12.2024 | 0,00 | Итого | 1 751,27 | 0,0 | 1 751,  27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 1 751,27 | 0,0 | 1 751,  27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

**Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | 2028 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023 - 2026 | Итого | 1 550 515,43 | 196 621,14 | 45 702,80 | | | | | | | | | 587 899,51 | 720 291,98 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 291 797,69 | 154 147,14 | 37 750,51 | | | | | | | | | 494 134,48 | 605 765,56 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 258 717,74 | 42 474,00 | 7 952,29 | | | | | | | | | 93 765,03 | 114 526,42 | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2023 - 2025 | Итого | 242 323,94 | 196 621,14 | 45 702,80 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 191 897,65 | 154 147,14 | 37 750,51 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 50 426,29 | 42 474,00 | 7 952,29 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | X |
| I | | | II | | III | | IV |  |  |  | |  | |  |
| 4 | 3 | 1 | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.7 | Мероприятие 01.07 – Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2024 - 2026 | Итого | 1 234 375,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 551 315,36 | 683 060,57 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 038 110,17 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 463 656,22 | 574 453,95 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 196 265,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 87 659,14 | 108 606,62 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | X |
| I | II | | III | | IV | |
| 5 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 0 | | 0 | |  |
| 1.8 | Мероприятие 01.08 – Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения | 2025-2026 | Итого | 53 187,72 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 15 956,31 | 37 231,41 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 44 730,87 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 13 419,26 | 31 311,61 | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8 456,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 2 537,05 | 5 919,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| Результаты | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | | в том числе по кварталам: | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| I | II | | III | | IV | |
| 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 0 | | 0 | |  |
| 1.9 | Мероприятие 01.09 – Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности | 2025 | Итого | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 20 627,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 17 059,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 3 568,84 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | Х |
| I | | | II | | III | | IV |
| 2 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2026 | Итого | 6 741,23 | 864,78 | 1 107,74 | | | | | | | | | 4 745,30 | 23,41 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 6 741,23 | 864,78 | 1 107,74 | | | | | | | | | 4 745,30 | 23,41 | 0,00 | | 0,00 | |
| 2.3 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения | 2023- 2026 | Итого | 6 741,23 | 864,78 | 1 107,74 | | | | | | | | | 4 745,30 | 23,41 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 6 741,23 | 864,78 | 1 107,74 | | | | | | | | | 4 745,30 | 23,41 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Технологическое присоединение котельных к инженерным сетям, шт. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | X |
| I | | | II | | III | | IV |  |  |  | |  | |  |
| 13 | 7 | 6 | 0 | | | 0 | | 0 | | 6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 5 | Основное мероприятие 05 – Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | 2023 - 2024 | Итого | 3 400,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 400,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 5.1 | Мероприятие 05.01 – Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | 2023 - 2024 | Итого | 3 400,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 400,00 | 1 500,00 | 1 900,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | X |
| I | | | II | | III | | IV |  |  |  | |  | |  |
| 2 | 1 | 1 | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5.3 | Мероприятие 05.03 – Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | X |
| I | | | II | | III | | IV |  |  |  | |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | |  | |  |  |
| 5.4 | Мероприятие 05.04 – Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | X |
| I | | | II | | III | | IV |  |  |  | |  | |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| Итого по подпрограмме: | | | Итого | 1 560 656,66 | 198 985,92 | 48 710,54 | | | | | | | | | 592 644,81 | 720 315,39 | | 0,00 | | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 291 797,69 | 154 147,14 | 37 750,51 | | | | | | | | | 494 134,48 | 605 765,56 | | 0,00 | | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 268 858,97 | 44 838,78 | 10 960,03 | | | | | | | | | 98 510,33 | 114 549,83 | | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.01 – «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство котельной в п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 8 МВт | П. Тучково, ул. Лебеденко | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 151 275,92 | 74 614,35 | Итого | 102369,19 | 102369,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 55 959,83 | Средства бюджета Московской области | 76520,97 | 76520,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18 654,52 | Средства бюджета Рузского городского округа | 25844,22 | 25844,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Х | | | В том числе: строительство | Х | | | 73 236,00 | Итого | 151275,92 | 151275,92 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 54 891,63 | Средства бюджета Московской области | 113085,52 | 113085,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 344,37 | Средства бюджета Рузского городского округа | 38190,40 | 38190,40 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Х | | | Строительный контроль | Х | | | 1 378,35 | Итого | 1053,32 | 1053,32 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 1 068,20 | Средства бюджета Московской области | 784,72 | 784,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 310,15 | Средства бюджета Рузского городского округа | 268,60 | 268,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Строительство БМК г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | 4,43 МВт | Г. Руза, ул. Говорова, д. 1А | Строительство | 2021-2023 | 25.12.2023 | 125 237,23 | 16 639,66 | Итого | 94 251,95 | 94 251,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 13 761,07 | Средства бюджета Московской области | 77 626,17 | 77 626,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 878,59 | Средства бюджета Рузского городского округа | 16 625,78 | 16 625,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Х | | | В том числе: строительство | Х | | | 16 639,66 | Итого | 93 251,95 | 93 251,95 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 13 761,07 | Средства бюджета Московской области | 76 796,17 | 76 796,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 878,59 | Средства бюджета Рузского городского округа | 16 455,78 | 16 455,78 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Х | | | Строительный контроль | Х | | | 0,00 | Итого | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Строительство  БМК в г. Руза, Волоколамское шоссе | 1,46 | г. Руза, Волоколамское шоссе | ПИР, СМР | 2022-2024 | 25.12.2024 | 45 702,80 | 19 170,54 | Итого | 45 702,80 | 0,00 | 45 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 15 854,15 | Средства бюджета Московской области | 37 750,51 | 0,00 | 37 750,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 316,39 | Средства бюджета Рузского городского округа | 7 952,29 | 0,00 | 7 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. 1.1 | Х | | | В том числе: ПИР | Х | | | 0,00 | Итого | 2 698,30 | 0,00 | 2 698,29 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 2 228,79 | 0,00 | 2 228,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 469,50 | 0,00 | 469,50 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Х | | | В том числе: Строительство | Х | | | 0,00 | Итого | 43 004,51 | 0,00 | 43 004,51 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 35 521,72 | 0,00 | 35 521,72 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 7 482,79 | 0,00 | 7 482,79 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 110 424,55 | Всего: | 242 323,94 | 196 621,14 | 45 702,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 85 575,05 | Средства бюджета Московской области | 191 897,65 | 154 147,14 | 37 750,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 24 849,50 | Средства бюджета Рузского городского округа | 50 426,29 | 42 474,00 | 7 952,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.07 – «Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капиьального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Строительство БМК мощностью 3,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, п.Брикет, ул.Н-Кузьминова, д.85А ( в т.ч. ПИР) | 3,3 | Московская область, г.о. Рузский, п.Брикет, ул.Н-Кузьминова, д.85А | ПИР + Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 100 174, 93 | 0,00 | Итого | 100 174,93 | 0,00 | 0,00 | 15 026,24 | 85 148,69 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 84 247,12 | 0,00 | 0,00 | 12 637,07 | 71 610,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 15 927,81 | 0,00 | 0,00 | 2 389,17 | 13 538,64 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Строительство БМК мощностью 2,9 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, д.Поречье, д.28, стр.1 ( в т.ч. ПИР) | 2,9 | Московская область, г.о. Рузский, д.Поречье, д.28, стр.1 | ПИР + Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 88 032,52 | 0,00 | Итого | 88 032,52 | 0,00 | 0,00 | 13 204,88 | 74 827,64 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 74 035,35 | 0,00 | 0,00 | 11 105,30 | 62 930,05 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 13 997,17 | 0,00 | 0,00 | 2 099,58 | 11 897,59 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 25 | Московская область, г. Руза, рп. Тучково, западная часть поселка | ПИР + Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 414 899,00 | 0,00 | Итого | 414 899,00 | 0,00 | 0,00 | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 348 930,06 | 0,00 | 0,00 | 174 465,03 | 174 465,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 65 968,94 | 0,00 | 0,00 | 32 984,47 | 32 984,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Строительство котельной мощностью 25 МВт по адресу: Московская область, г. Руза, рп. Тучково, восточная часть поселка (в т.ч. ПИР) | 25 | Московская область, г. Руза, рп. Тучково, восточная часть поселка | ПИР + Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 414 899,00 | 0,00 | Итого | 414 899,00 | 0,00 | 0,00 | 207 449,50 | 207 449,50 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 348 930,06 | 0,00 | 0,00 | 174 465,03 | 174 465,03 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 65 968,94 | 0,00 | 0,00 | 32 984,47 | 32 984,47 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Строительство котельной мощностью 8,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1 (в т.ч. ПИР) | 8,7 | Московская область, г.о. Рузский, рп. Тучково, ул. Силикатная, д. 2Б, пом. 1 | ПИР + Строительство | 2025-2026 | 15.10.2026 | 216 370,48 | 0,00 | Итого | 216 370,48 | 0,00 | 0,00 | 108 185,24 | 108 185,24 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 181 967,58 | 0,00 | 0,00 | 90 983,79 | 90 983,79 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 34 402,90 | 0,00 | 0,00 | 17 201,45 | 17 201,45 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 0,00 | Всего: | 188 207,45 | 0,00 | 0,00 | 28 231,12 | 159 976,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 158 282,47 | 0,00 | 0,00 | 23 742,37 | 134 540,10 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 29 924,98 | 0,00 | 0,00 | 4 488,75 | 25 436,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.08 – «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капиьального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Капитальный ремонт котельной мощностью 6 МВт по адресу: Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул.Студенческая, д.32, стр.4 (в т.ч. ПИР) | 6 мегавт; тыс квт | Московская область, г.о. Рузский, рп Тучково ул.Студенческая, д.32, стр.4 | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 2025-2026 | 15.10.2026 | 53 187,  72 | 0,00 | Итого | 53 187,  72 | 0,00 | 0,00 | 15 956, 31 | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Рузского городского округа |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 44 730,  87 | 0,00 | 0,00 | 13 419,26 | 31 311,61 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 8 456,85 | 0,00 | 0,00 | 2 537,05 | 5 919,80 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | 0,00 | Всего: | 53 187,  72 | 0,00 | 0,00 | 15 956,  31 | 37 231,41 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 44 730,  87 | 0,00 | 0,00 | 13 419,  26 | 31 311,61 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 0,00 | Средства бюджета Рузского городского округа | 8 456,85 | 0,00 | 0,00 | 2537,05 | 5 919,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 01.09 – «Строительство и реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) объектов теплоснабжения муниципальной собственности» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта. сведения о регистрации права собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ по проектированию, строительству/реконструкции объектов | Открытие объекта/Завершение работ | [Предельная](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс.руб.) | Профинансировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | | Источники финансирования, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.) | | Всего | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капиьального строительства/до завершения работ (тыс. руб.) | | Наименование главного распорядителя средств муниципального бюджета | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 18 | | 19 | |
| 1 | Строительство БМК д. Старониколаево, д. 195 | 0,3 | д. Старониколаево, д. 195 | ПИР + Строительство | 2025 | 25.12.2025 | 11 343,92 | 0,00 | | Итого | | 11 343,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 11 343,92 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | Администрация Рузского городского округа | |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 9 381,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 381,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | | Средства бюджета Рузского городского округа | | 1 962,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 962,92 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 2 | Строительство БМК д. Сумароково, д. 34 | 0,3 | д. Сумароково, д. 34 | ПИР + Строительство | 2025 | 25.12.2025 | 9 283,92 | 0,00 | | Итого | | 9 283,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 9 283,92 | | 0,00 | | 0,00 | |  | | Администрация Рузского городского округа | |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 7 678,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7 678,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | | Средства бюджета Рузского городского округа | | 1 605,92 | | 0,00 | | 0,00 | | 1 605,92 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | | 0,00 | | Всего: | | 20 627,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 20 627,84 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| 0,00 | | Средства бюджета Московской области | | 17 059,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 17 059,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| 0,00 | | Средства бюджета Рузского городского округа | | 3 568,84 | | 0,00 | | 0,00 | | 3 568,84 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |

**Адресный перечень объектов, предусмотренных мероприятием 02.03 «Организация в границах городского округа теплоснабжения населения» подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестирования, наименование объекта. адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ Реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | [Профинансировано на 01.01.\*\*\*, тыс. руб.](file:///C:\Users\NovikovaMA\ЗамНачФЭО\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\Users\ARMR-50\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72CBC1FA.xlsx#RANGE!P1123) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения, водоотведения «БМК г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2023-2024 | 1 шт. | 95,97 | 0,00 | Итого | 95,97 | 47,97 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 95,97 | 47,97 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» | 2023-2024 | 1 шт. | 3,78 | 0,00 | Итого | 3,78 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3,78 | 1,89 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Технологическое присоединение к системе водоснабжения «котельная г. Руза, ул. Говорова, д. 1А» | 2024 | 1 шт. | 4,49 | 0,00 | Итого | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 4,49 | 0,00 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Технологическое присоединение | 2025-2026 | 1 шт. | 91,77 | 0,00 | Итого | 48,71 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 23,41 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 48,71 | 0,00 | 0,00 | 25,30 | 23,41 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Технологическое присоединение к системе водоотведения «котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36» | 2023 | 1 шт. | 4,56 | 0,00 | Итого | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 4,56 | 4,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Технологическое присоединение к газу "котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д.36" | 2023 | 1 шт. | 802,24 | 0,00 | Итого | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 802,24 | 802,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Технологическое присоединение к системе холодного водоснабжения «котельная п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36 | 2023 | 1 шт. | 8,12 | 0,00 | Итого | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8,12 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | На оказание услуг по постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) | 2024-2025 | 1шт. | 5905,94 | 0,00 | Итого | 5 485,02 | 0,00 | 705,28 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5 485,02 | 0,00 | 705,28 | 4 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Историко-культурная экспертиза очистных сооружений п. Тучково | 2024-2026 | 1 шт. | 284,61 | 0,00 | Итого | 284,61 | 0,00 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 284,61 | 0,00 | 284,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Технологическое присоединение к системе газоснабжения «котельная г. Руза, Волоколамское шоссе» | 2024 | 1 шт. | 63,47 | 0,00 | Итого | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 63,47 | 0,00 | 63,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Всего: | 6 777,55 | 864,78 | 1 107,74 | 4 745,30 | 23,41 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 6 777,55 | 864,78 | 1 107,74 | 4 745,30 | 23,41 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

**Перечень мероприятий подпрограммы V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Мероприятие 01.10 - Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество приборов учета, установка в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области | 2023 | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 - Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 - Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2023 | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 772 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 03 - Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 03.01 - Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 год | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |  |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 802,75 | 1 802,75 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2023-2026 | Итого | 1 192 866,27 | 290 224,41 | 305 406,36 | 298 630,10 | 298 605,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8 792,24 | 3 746,53 | 5021,01 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 184 074,03 | 286 477,88 | 300 385,35 | 298 605,40 | 298 605,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02-  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2026 | Итого | 1 192 841,57 | 290 224,41 | 305 406,36 | 298 605,40 | 298 605,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8 767,54 | 3 746,53 | 5 021,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 184 074,03 | 286 477,88 | 300 385,35 | 298 605,40 | 298 605,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 - Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом | 2025 | Итого | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме | | | Итого | 1 192 866,27 | 290 224,41 | 305 406,36 | 298 630,10 | 298 605,40 | 0,00 | 0,00 |  |  | |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8 792,24 | 3 746,53 | 5021,01 | 24,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 184 074,03 | 286 477,88 | 300 385,35 | 298 605,40 | 298 605,40 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

**Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2023 | Итого | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие 02.05 -  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом | 2023 | Итого | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по подпрограмме | | | | Итого | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Средства бюджета Московской области | 347,00 | 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |