****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ПОСТОЛ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от |  | № |  |

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»,**

**утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5513 (в редакции от 20.03.2023 № 1348, от 27.06.2023 № 3550, от 18.08.2023 № 4952, от 30.01.2024 № 449, от 12.02.2024 № 755, от 04.03.2024 №1159,**

**от 20.03.2024 №1486, от 17.05.2024 № 2774,** **от 26.07.2024 № 4455, от 16.08.2024 № 4782, от 30.09.2024 №5372, от 13.11.2024 №6042, от 27.12.2024 № 6802, от 19.02.2025 №386)**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Рузского муниципального округа от 31.01.2025 № 208 «О внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 № 5391 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Рузского городского округа» (в редакции от 24.04.2024 №2303)», руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»,утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 11.11.2022 №5513 (в редакции от 20.03.2023 № 1348, от 27.06.2023 № 3550, от 18.08.2023 № 4952, от 30.01.2024 № 449, от 12.02.2024 № 755, от 04.03.2024 №1159, от 20.03.2024 №1486, от 17.05.2024 № 2774, от 26.07.2024 №4455, от 16.08.2024 №4782, от 30.09.2024 №5372, от 13.11.2024 №6042, от 27.12.2024 № 6802, от 19.02.2025 №386), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: RUZAREGION.RU.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Игнатьева Д.П.

Врип Главы муниципального округа А.А. Горбылёв

Шубина Ольга Валерьевна,

Старший инспектор управления благоустройства

+7 (496) 27 20-029, blagoustroystvo.rgo@mail.com

**Проект представил:**

Начальник управления благоустройства

Администрации Рузского муниципального округа В.В. Моисеенков

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы  Рузского муниципального округа |  | Д.П. Игнатьев |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы  Рузского муниципального округа |  | В.Б. Буздина |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник правового Управления Администрации Рузского муниципального округа |  | Ю.Ю. Доренкова |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| И.о. начальника Финансового Управления Администрации Рузского муниципального округа |  | Е.А. Лущихина |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник Управления экономического развития и АПК Администрации Рузского муниципального округа |  | С.В. Забудняк |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 |  |  |

Исполнитель:

Управление благоустройства, старший инспектор

+7 (496) 27 20-029, argo\_blagoustruystvo@mosreg.ru О.В. Шубина

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025ч

Приложение

к постановлению Администрации

Рузского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

**Администрация Рузского муниципального округа**

**Московской области**

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

г. Руза 2025

**Паспорт**

**муниципальной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа Д.П. Игнатьев | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа (Управление благоустройства, Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства, МБУ РМО «Благоустройство», Управление Культуры) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание комфортных и безопасных условий для жизни и отдыха граждан  Совершенствование внешнего благоустройства Рузского муниципального округа  Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика округа  Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рузского муниципального округа  Создание комфортной городской среды  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»  2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»  3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Управление благоустройства администрации Рузского муниципального округа, МБУ РМО «Благоустройство» | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства администрации Рузского муниципального округа, Управление благоустройства администрации Рузского муниципального округа, Отдел экологии и природопользования администрации Рузского муниципального округа, Управление Культуры Рузского муниципального округа | | | | | | |
| 3. Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма» | Управление благоустройства администрации Рузского муниципального округа  Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства администрации Рузского муниципального округа | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий 2. Рузского муниципального округа Московской области, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика Рузского муниципального округа Московской области и созданию современной среды для жизни с учетом исторической застройки и природных ландшафтов, оказанию услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, комфортному отдыху и укреплению здоровья граждан в природной среде лесных ландшафтов, использованию водных объектов общего пользования для рекреационных целей, комплексному и устойчивому развитию муниципальных образований в части привлечения населения к здоровому образу жизни через развитие уличной детской игровой инфраструктуры, воркаутов, комфортному передвижению по населенным пунктам в вечерне-ночное время, расширению велопешеходной сети и спектра общедоступных пространств и сервисов для отдыха, прогулок, занятий физической культурой и спортом на территории Рузского муниципального округа Московской области. | | | | | | |
| 2. Создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, комплексная модернизация объектов общего пользования на дворовых территориях, обеспечение современного качества внутриквартальных проездов, пешеходной сети. | | | | | | |
| 3. Обеспечение эффективного исполнения полномочий Администрации Рузского муниципального округа Московской области. Мероприятия оказывающие содействие укреплению законности и предупреждению административных правонарушений; защиту законных прав и интересов физических лиц, общества и государства. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 698 560,82 | 285 013,66 | 14 468,59 | 159 204,97 | 140 556,83 | 99 316,77 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 5 204 860,17 | 750 404,03 | 989 564,54 | 1 150 395,56 | 1 147 974,29 | 1 166 521,75 |
| Внебюджетные источники | 6 987,58 | 2 139,00 | 3 484,92 | 1 363,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 6 968,25 | 6 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 917 376,82 | 1 044 524,94 | 1 007 518,05 | 1 310 964,19 | 1 288 531,12 | 1 265 838,52 |

**Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды», в том числе формулировка основных проблем**

**в указанной сфере, описание целей**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» разработана с целью обеспечения комфортных условий проживания населения, повышения качества и условий жизни на территории Рузского муниципального округа.

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления муниципального округа, в соответствии с требованиями Федерального [закона](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=461117) от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, проведение объективного анализа современного состояния уровня благоустройства территории муниципального округа, определение наиболее проблемных мест, определение приоритетных направлений развития территории муниципального округа в целях создания современной городской среды, удобной и комфортной для проживания людей.

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» Рузского муниципального округа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»;

Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма».

Основными задачами Программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства общественных и дворовых территорий;

- выполнение благоустройства мест массового пребывания населения;

- комфортное проживание в многоквартирных домах;

- осуществление модернизации систем наружного освещения.

- Комфортная городская включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории муниципального округа;

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства Рузского муниципального округа;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Рузского муниципального округа.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы направлены следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий Рузского муниципального округа;

- создание, содержание и развитие объектов благоустройства Рузского муниципального округа, доступности территорий общего пользования; формирование единого облика муниципального образования;

- сохранность объектов благоустройства; комфортного и безопасного проживания граждан, приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; создают благоприятные условия для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузского муниципального округа; повышение эффективности капитального ремонта в многоквартирных домах.

- содействие укреплению законности и предупреждению административных правонарушений; защиту законных прав и интересов физических лиц, общества и государства;

- создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. В целом благоустройство общественных территорий включает в себя следующий перечень видов работ:

- приобретение и установку инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования;

- озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий;

- укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства;

- замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы);

- ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований Московской области, согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области).

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Благоустройство территорий реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей.

Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области направлена на обеспечение условий для комфортного проживания жителей в многоквартирных домах, включает в себя мероприятия:

- ремонт подъездов в многоквартирных домах;

- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов.

Целями подпрограммы является:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Рузского муниципального округа;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходима реализация основных мероприятий по приведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах, проведению капитального ремонта многоквартирных домов, что позволит создать условия для реализации жилищной реформы на территории Московской области, организации ремонта и надлежащего содержания жилищного фонда Рузского муниципального округа Московской области.

- Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, реализующего мероприятия программы в сфере ЖКХ и благоустройства на территории Рузского муниципального округа.

Основным мероприятием подпрограммы, решение которой обеспечивает достижение цели подпрограммы, является «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления».

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Рузского муниципального округа, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации и определяется планом мероприятий муниципальной программы, в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Проекты муниципальных программ и внесение в них изменений осуществляется с обязательным проведением общественных обсуждений (срок обсуждения — не менее 30 календарных дней со дня опубликования таких проектов муниципальных программ).

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирований современной городской среды», включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц.

**Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа**

**Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» с учетом ранее достигнутых результатов,**

**а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства муниципального округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления муниципального округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального округа. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории муниципального округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Рузского муниципального округа».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств муниципального округа и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов будут производиться сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального округа;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

- улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

- увеличение площади озеленения за счет «неорганизованных» территорий;

- совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

- улучшение экологической ситуации в городе;

- рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

- увеличение количества благоустроенных дворов;

- увеличение количества жителей округа, участвующих в благоустройстве территории;

- увеличение площади зеленых насаждений в округе;

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

- обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

- установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

- обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

- обеспечение надежными и качественными услугами электроснабжения;

- развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;

- развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

- создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**Целевые показатели муниципальной программы Рузского муниципального округа Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 1. | | **Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.03, 1.F2.06, 1.F2.07, 1.F2.10  1.01.01,  1.01.04,  1.01.20,  1.01.22 |
| 2. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | | *Приоритетный* | Процент | 81,89 | 81,89 | 82,68 | 83 | 85 | 90 | 1.01.04 |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | | *Приоритетный* | Процент | 78,81 | 78,81 | 80,15 | 81 | 83 | 85 | 1.01.04 |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | - | 145,9 | 30 | 100 | 100 | 100 | 1.F2.01, 1.F2.03, 1.F2.04, 1.F2.06, 1.F2.07, 1 F2.10, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.09, 1.01.10, 1.01.13, 1.01.14, 1.01.15, 1.01.16, 1.01.17, 1.01.20, 1.01.21, 1.01.22, 2.F2.01, 2.01.02, 2.01.03, 2.01.06, 2.01.17, 2.01.25 |
| 5. | Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | | *Приоритетный* | Единица | - | - | - | 12 | 0 | 0 | 1.01.23 |
| 6. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | | *Приоритетный*  *Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»* | Единица | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.И4.04 |
| 2. | |  | **Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | - | 1416,72 | 1416,72 | 1416,72 | 1416,72 | 0 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 7. | Замена детских игровых площадок | | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | - | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2.01.20 |
| 8. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | | *Приоритетный*  Отраслевой  показатель | Единица | - | 6140 | 1251 | 200 | 0 | 0 | 2.01.22 |
| 9. | Установка шкафов управления наружным освещением | | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 180 | 136 | 45 | 23 | 23 | 23 | 2.01.23 |
| 10. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.01.30 |

**Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы**

**Рузского муниципального округа Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Показатели** | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03, F2.06, F2.07, F2.07, F2.08, F2.09, F2.10 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.2. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах муниципальныйчерты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах муниципальныйчерты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах муниципальныйчерты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах муниципальныйчерты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов муниципальныйчерты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов муниципальныйчерты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов муниципальныйчерты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов муниципальныйчерты на начало отчетного года, умноженное на сто |
| 1.4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» |
| 1.5. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области |
| 1.6. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.7. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.8. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 1.9. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** | | |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2.2. | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.3. | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающим в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу) | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 2.4. | Благоустроены детские скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств детских скверов, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства детских скверов, принятые по результатам осмотра таких скверов |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств стел, изготовленных и установленных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении изготовления и установки стел, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 2.7. | На территориях общественного пользования в пределах городской вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.8. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств зон для досуга и отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства зон для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, принятые по результатам осмотра таких зон |
| 2.9. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств пространств для активного отдыха, благоустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства пространств для активного отдыха, принятые по результатам осмотра таких пространств |
| 2.10. | Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области | Процент | Фактическое достижение результата определяется как средний арифметический процент выполнения мероприятий планов по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области.  Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренных планами мероприятий по развитию инфраструктуры парков, предусмотренных Приложениями к соглашениям между Министерством благоустройства Московской области и муниципальными образованиями Московской области о предоставлении из бюджета Московской области иного межбюджетного трансферта бюджету муниципального образования Московской области |
| 2.11. | Обустроены велосипедные маршруты | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств велосипедных маршрутов, обустроенных в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении обустройства велосипедных маршрутов |
| 2.12. | Благоустроены с привлечением субсидии территории, прилегающие к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4 | Шт. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств благоустроенных территорий, прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства территорий прилегающих к станциям центральных диаметров Московской железной дороги МЦД-3, МЦД-4, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.13. | Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, благоустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств детских игровых площадок, обустроенных в отчетном периоде с привлечением иного межбюджетного трансферта, и (или) количеств территорий, на которых в отчетном периоде выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения с привлечением иного межбюджетного трансферта. Достижение результата подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий (одним протоколом или несколькими протоколами), содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий и (или) обустройства детских игровых площадок, и (или) устройства систем наружного освещения, принятые по результатам осмотра таких общественных территорий и (или) детских игровых площадок, и (или) систем наружного освещения |
| 2.14.2. | Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.15 | Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по устройству сезонных ледяных катков, принятых по результатам осмотра таких территорий |
| 2.16. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.17. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 2.18. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.19. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 2.20. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 2.21. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 2.22. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.23. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.24.. | На территориях общественного пользования в пределах городской вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.25. | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 2.26. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 2.27. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 2.28. | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 2.29. | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 2.30. | Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.31. | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.32. | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.33. | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.34. | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 2.35. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.36. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.37. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.38. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.39. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.40. | Объем ликвидированных навалов мусора | Куб. м | Значение определяется суммой объемов вывезенных несанкционированных навалов мусора с объектов благоустройства муниципального округа. |
| 2.41. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.42. | Обеспечено содержание бесхозяйных территорий | Тыс. кв. м. | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ |
| 2.43. | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, не включенные в ГП МО | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 2.44. | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 2.45. | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 2.46. | Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.47. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории муниципального округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.48. | Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, в которых в отчетном периоде проведены мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по благоустройству, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.49. | Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м) при благоустройстве общественных территорий | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств объектов капитального строительства (пешеходных мостов до 700 м), построенных при благоустройстве общественных территорий в отчетном периоде. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении мероприятий по строению объектов капитального строительства, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 2.50. | Установлены стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории | Ед. | Количество установленных стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения об установке стел «Город трудовой доблести» с благоустройством территории, принятые по результатам осмотра таких стел |
| 2.51. | Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок | Кв. м | Фактическое значение результата определяется площадью территории, на которой устроены/модернизированы контейнерные площадки в отчетном периоде, и подтверждается отчетами муниципального образования Московской области. |
| 2.52. | Завершены аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством многоквартирных домов, в отношении которых завершены аварийно-восстановительные работы, и подтверждается отчетами о достижении значений целевого показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта, предоставляемыми муниципальными образованиями Московской области. |

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | 2023 | **Итого** | **252 958,06** | **252 958,06** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| **Средства бюджета Московской области** | 208 437,44 | 208 437,44 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 44 520,62 | 44 520,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. | 2023 | Итого | 252 958,06 | 252 958,06 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (реализация мероприятия завершена в 2023 году) | Средства бюджета Московской области | 208 437,44 | 208 437,44 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 44 520,62 | 44 520,62 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории, ед.* |  |  | Всего |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  | квартал | полугодие |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Основное мероприятие И4 «Формирование комфортной городской среды»** | 2023-2028 | **Итого** | **502 675,40** | **0,00** | **0,00** | **148 528,00** | | | | | **201 620,00** | **152 527,40** | **0,00** | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| **Средства бюджета Московской области** | 334 017,17 | 0,00 | 0,00 | 96 761,57 | | | | | 139 248,83 | 98 006,77 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 168 658,23 | 0,00 | 0,00 | 51 766,43 | | | | | 62 371,17 | 54 520,63 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие И4.1 | 2025-2028 | Итого | 197 942,50 | 0,00 | 0,00 | 11 466,00 | | | | | 163 800,00 | 22 676,50 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | Средства бюджета Московской области | 162 114,90 | 0,00 | 0,00 | 9 390,65 | | | | | 134 152,20 | 18 572,05 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 35 827,60 | 0,00 | 0,00 | 2 075,35 | | | | | 29 647,80 | 4 104,45 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории, ед.* |  |  | Всего |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  | квартал | полугодие |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие И4.3 | 2025-2028 | Итого | 209 892,90 | 0,00 | 0,00 | 106 680,00 | | | | | 6 223,00 | 96 989,90 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | Средства бюджета Московской области | 171 902,27 | 0,00 | 0,00 | 87 370,92 | | | | | 5 096,63 | 79 434,72 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 37 990,63 | 0,00 | 0,00 | 19 309,08 | | | | | 1 126,37 | 17 555,18 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | | |  |  |  |
| *Благоустроены скверы, ед.* |  |  | Всего |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  | квартал | полугодие |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие И4.4 | 2025-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области, в срок, установленный Графиком реализации проекта на территории муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципального образования - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие И4.7 | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство детских скверов) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены детские скверы, ед. |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие И4.5 | 2025-2028 | Итого | 94 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 94 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | | | | | 31 597,00 | 32 861,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены общественные территории, площадью менее 0,5 га, единица |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области** | 2023-2028 | Итого | **367 432,68** | **52 223,69** | **69 640,46** | **86 267,53** | | | | | **79 618,00** | **79 683,00** | **0,00** | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| **Средства бюджета Московской области** | 59 739,09 | 9 485,52 | 3 603,42 | 46 650,15 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 307 693,59 | 42 738,17 | 66 037,04 | 39 617,38 | | | | | 79 618,00 | 79 683,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. | 2023-2028 | Итого | 70 759,11 | 10 531,76 | 4 749,66 | 55 477,69 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Изготовление и установка стел | Средства бюджета Московской области | 59 739,09 | 9 485,52 | 3 603,42 | 46 650,15 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 11 020,02 | 1 046,24 | 1 146,24 | 8 827,54 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Изготовлено и установлено стел, шт.* |  |  |  | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | квартал | полугодие |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Благоустройство лесопарковых зон | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 01.04. | 2023-2028 | Итого | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (реализация мероприятия завершена в 2024 году) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед.* |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 01.05. | 2023-2028 | Итого | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.* |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.* |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 01.07. Развитие инфраструктуры парков культуры и отдыха | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнен план мероприятий по развитию инфраструктуры парка, предусмотренного Приложением к соглашению между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области о предоставлении из бюджета Московской области ИМБТ бюджету муниципального образования Московской области, процент* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 01.08. Обустройство велосипедной инфраструктуры | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Обустроены велосипедные маршруты, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Мероприятие 01.10. Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены с привлечением иного межбюджетного трансферта общественные территории и (или) количество детских игровых площадок, обустроенных с привлечением иного межбюджетного трансферта,и (или) количество территорий, на которых выполнены мероприятия по устройству систем наружного освещения ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.13. Создание сезонных ледяных катков | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Созданы сезонные ледяные катки с обустройством сезонных площадок на летний период, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.10. | Мероприятие 01.14. | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Устройство сезонных ледяных катков | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Территории общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед.* |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11. | Мероприятие 01.15. | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Благоустройство общестыенных территорий вблизи водных объектов | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Общественные территории, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, ед.* |  |  |  |  |  | Итого 2025 год | В том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  |  | квартал | полугодие |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.16. Строительство обеъктов капитального строительства при благоустройстве общественных территорий | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Построены объекты капитального строительства (пешеходные мосты протяженностью до 700 м.) при благоустройстве общестыенных территорий, ед* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.20. | 2023-2028 | Итого | 49 600,56 | 40 428,06 | 7 851,66 | 1 320,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 49 600,56 | 40 428,06 | 7 851,66 | 1 320,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе:: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 01.21. | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Мероприятие 01.22.Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» (реализация мероприятия завершина в 2024 года) | 2023-2024 | Итого | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | Мероприятие 01.23. | 2025-2028 | Итого | 188 770,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | | | | | 79 618,00 | 79 683,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 188 770,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | | | | | 79 618,00 | 79 683,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество объектов устройства наружного освещения (Светлый город), ед.* |  |  |  |  |  |  | В том числе: | | | |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | 1 | 1 | 9 месяцев | 12 месяцев | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|  |  |  |  | квартал | полугодие |  |  |  |
| 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме I** | | | **Итого** | **1 123 066,14** | **305 181,75** | **69 640,46** | **234 795,53** | | | | | **281 238,00** | **232 210,40** | **0,00** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **602 193,70** | 217 922,96 | 3 603,42 | 143 411,72 | | | | | 139 248,83 | 98 006,77 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | **520 872,44** | **87 258,79** | **66 037,04** | 91 383,81 | | | | | 141 989,17 | 134 203,63 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.02.«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Выполнение работ по ремонту объекта: "Мемориальный комплекс Аллея Славы, Сквер с Прудом и площадь перед Тучковским центром культуры и искусств" расположенной по адресу: Московская область, Рузский городской округ, р.п. Тучково | 1 ед. | Выполнение работ | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 252 958,06 | 252 958,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|  | Средства бюджета Московской области | 208 437,44 | 208 437,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 44 520,62 | 44 520,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.1 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Площадь Партизан и ул. Солнцева, расположенных по адресу: Московская область, Рузский район, г. Руза, ул. Площадь Партизан, д. 7 | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2025-2026 | 2026 |  |  | Итого | 175 266,00 | 0,00 | 0,00 | 11 466,00 | 163 800,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 143 542,85 | 0,00 | 0,00 | 9 390,65 | 134 152,20 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 31 723,15 | 0,00 | 0,00 | 2 075,35 | 29 647,80 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Благоустройство парка «Городище» (Рузский кремль) на берегу р. Руза | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы | 2027 | 2027 |  |  | Итого | 22 676,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 676,50 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 18 572,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 572,05 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 4 104,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 104,45 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 197 942,50 | 0,00 | 0,00 | 11 466,00 | 163 800,00 | 22 676,50 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 162 114,90 | 0,00 | 0,00 | 9 390,65 | 134 152,20 | 18 572,05 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 35 827,60 | 0,00 | 0,00 | 2 075,35 | 29 647,80 | 4 104,45 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.3 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий(благоустройство скверов)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Сквер в г. Руза ул. Социалистическая вблизи д. 64,68,70 | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2025-2026 | 2026 |  |  | Итого | 106 680,00 | 0,00 | 0,00 | 106 680,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 87 370,92 | 0,00 | 0,00 | 87 370,92 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 19 309,08 | 0,00 | 0,00 | 19 309,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Сквер Нижнее Лукоморье в г. Руза | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2026-2027 | 2027 |  |  | Итого | 95 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223,00 | 88 900,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 77 905,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096,63 | 72 809,10 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 17 217,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 126,37 | 16 090,90 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Сквер в г. Руза ул.Средне-Зарецкая у д.6,8 | 1 ед. | Проектно-изыскательские работы | 2027 | 2027 |  |  | Итого | 8 089,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 089,90 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 6 625,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 625,62 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 464,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 464,28 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 209 892,90 | 0,00 | 0,00 | 106 680,00 | 6 223,00 | 96 989,90 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 171 902,27 | 0,00 | 0,00 | 87 370,92 | 5 096,63 | 79 434,72 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 37 990,63 | 0,00 | 0,00 | 19 309,08 | 1 126,37 | 17 555,18 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.5 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью менее 0,5 га)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Сквер п.Дорохово, Виксне, д. 5а | 1 ед. | Строительно-монтажные работы | 2025-2026 | 2026 |  |  | Итого | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Нераспределенный остаток |  |  | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 64 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 64 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 94 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 94 840,00 | 0,00 | 0,00 | 30 382,00 | 31 597,00 | 32 861,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.01. «Изготовление и установка стел» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Стела по адресу: Рузский городской округ, р.п. Тучково | 1 ед. | Выполнение работ | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 10 531,76 | 10 531,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 9 485,52 | 9 485,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 046,24 | 1 046,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Стела по адресу: Рузский городской округ, г. Руза | 1 ед. | Выполнение работ | 2024-2025 | 2025 |  |  | Итого | 60 227,68 | 0,00 | 4 749,66 | 55 478,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 50 253,57 | 0,00 | 3 603,42 | 46 650,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 9 974,11 | 0,00 | 1 146,24 | 8 827,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 70 759,44 | 10 531,76 | 4 749,66 | 55 478,02 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 59 739,09 | 9 485,52 | 3 603,42 | 46 650,15 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 11 020,35 | 1 046,24 | 1 146,24 | 8 827,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.04. «Мероприятие в рамках ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» » подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Устройство систем наружного освещения 1. д. Товарково - д. Кузянино 2. п. Старотеряево, ул. Хвойная 3. д. Старо-Николаево - д. Тимофеево 4. д. Таблово 5. д. Шилово 6. Руза, Овраг 7. д.Артюхино 8. д. Нижнее- Сляднево 9. д. Устье 10. д. Воскресенское | 10 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|  | Средства бюджета Рузского городского округа | 55 267,14 | 0,00 | 55 267,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) |  |  | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 40 428,06 | 40 428,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 40 428,06 | 40 428,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Водоотведение ливневых вод по адресам: 1. г. Руза, Северный мкр. д. 11А 2. г. Руза, Микрорайон, д. 10 3. р.п. Тучково, ул. Луговая, д. 1-3 | 3 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Елка искусственная «Рублевская» высота 3м – 21 шт.; Елка Каркасная «Уральская» зеленая, высота 4 м – 7 шт.; Новогодние шары – 100 шт. | ед. | ед. | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 2 108,58 | 0,00 | 2 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 108,58 | 0,00 | 2 108,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий Рузского городского округа - Сквер р.п. Тучково ул. Комсомольская | 1 ед. | Выполнение работ Строительный контроль | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 4 089,88 | 0,00 | 4 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 4 089,88 | 0,00 | 4 089,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | Демонтажные работы к месту установки Стелы по адресу: Рузский городской округ, г. Руза | 1 ед. | Выполнение работ | 2024-2025 | 2025 |  |  | Итого | 2 649,04 | 0,00 | 1 328,20 | 1 320,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 649,04 | 0,00 | 1 328,20 | 1 320,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 49 600,56 | 40 428,06 | 7 851,66 | 1 320,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 49 600,56 | 40 428,06 | 7 851,66 | 1 320,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.22. «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» » подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Мероприятие, не включенное в ГП МО - Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |  |  | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 1 263,87 | 1 263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 263,87 | 1 263,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Технологическое присоединение:  1. д. Товарково - д. Кузянино 2. п. Старотеряево, ул. Хвойная 3. д. Старо-Николаево - д. Тимофеево 4. д. Таблово 5. д. Шилово 6. Руза, Овраг 7. д.Артюхино 8. д. Нижнее- Сляднево 9. д. Устье 10. д. Воскресенское | ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 511,87 | 1 263,87 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.23. «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город"» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Устройство систем наружного освещения 1. п. Горбово (от ул. Спортивная д.3 до ул. Центральная д.5) 2. д. Бельково (от трассы Кожино - санаторий до д. Бельково) 3. Леньково (от 46К-1260 до ул. Новая д. 85) 4. п. Старотеряево (от д. 10 до ул. Огородная д.10) 5. г. Руза (от пер. Урицкого д. 18 до пер. Урицкого д. 24 к.3) 6. д. Сытьково, ул. Солнечная 7. п. Дорохово, ул. Кооперативная 8. г. Руза (от ул. Луговая, д. 2 до Волоколамского шоссе) 9. г. Руза (вблизи д. 5А) 10. п. Дорохово (от ул. Невкипелого д. 61 до Рабочего переулка д. 8 ) 11. д. Старониколаево (от д. 54 до д. 58) 12. д. Журавлево (от д. 50 до д. 62) | 12 оъектов | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Нераспределенный остаток |  |  | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 159 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 618,00 | 79 683,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 159 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 618,00 | 79 683,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 188 770,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 79 618,00 | 79 683,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 188 770,00 | 0,00 | 0,00 | 29 469,00 | 79 618,00 | 79 683,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
|
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
| 1 | **Основное мероприятие И4. Формирование комфортной городской среды** | 2025-2028 | Итого | **169035,00** | **0,00** | **0,00** | **54150,00** | | | | | **56316,00** | **58569** | **0,00** | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 169035,00 | 0,00 | 0,00 | 54150,00 | | | | | 56316,00 | 58569,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1.1. | Мероприятие И4.01 | 2025-2028 | Итого | 169035,00 | 0,00 | 0,00 | 54150,00 | | | | | 56316,00 | 58569,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Ремонт дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 169035,00 | 0,00 | 0,00 | 54150,00 | | | | | 56316,00 | 58569,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнен ремонт дворовых территрий, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *5* | *0* | *0* | *4* | *0* | *0* | *4* | *4* | *0* | *0* | *0* |
| 1 | **Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды** | 2023-2027 | Итого | **118570,17** | **62308,73** | **56261,44** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 51342,32 | 51342,32 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 6968,25 | 6968,25 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 60259,60 | 3998,16 | 56261,44 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1.1. | Мероприятие F2.01. | 2023-2024 | Итого | 118570,17 | 62308,73 | 56261,44 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий (реализация мероприятия завершена в 2024 году) | Средства бюджета Московской области | 51342,32 | 51342,32 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 6968,25 | 6968,25 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 60259,60 | 3998,16 | 56261,44 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнен ремонт дворовых территрий, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *26* | *14* | *12* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2 | **Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области** | 2023-2028 | Итого | **4484157,10** | **675666,02** | **873653,01** | **1008801,82** | | | | | **950977,12** | **975059,12** | **0** | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 45024,80 | 15748,38 | 10865,17 | 15793,25 | | | | | 1308,00 | 1310,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 4432144,72 | 657778,64 | 859302,92 | 991644,91 | | | | | 949669,12 | 973749,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6987,58 | 2139,00 | 3484,92 | 1363,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. | 2023-2028 | Итого | 18111,24 | 0,00 | 18111,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Мероприятие в рамках ГП МО - Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (реализация мероприятия завершена в 2024 году) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 18111,24 | 0,00 | 18111,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *13191* | *0* | *13191* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. | 2023-2024 | Итого | 22232,78 | 19033,87 | 3198,91 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций (реализация мероприятия завершена в 2024 году) | Средства бюджета Московской области | 14371,38 | 14371,38 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 7861,40 | 4662,49 | 3198,91 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *27* | *23* | *4* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. | 2023-2028 | Итого | 6508,00 | 1377,00 | 1207,00 | 1306,00 | | | | | 1308,00 | 1310,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства бюджета Московской области | 6508,00 | 1377,00 | 1207,00 | 1306,00 | | | | | 1308,00 | 1310,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *В муниципальных образованиях созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *1* | *0* | *0* | *0* |
| 2.4. | Мероприятие 01.06. | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Приобретение коммунальной техники | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Приобретена коммунальная техника, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 2.5. | Мероприятие 01.09. | 2023-2028 | Итого | 30063,14 | 0,00 | 11729,91 | 17595,23 | | | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 | Отдел экологии и природопользования. |
| Устройство и модернизация контейнерных площадок | Средства бюджета Московской области | 24145,42 | 0,00 | 9658,17 | 14487,25 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 5917,72 | 0,00 | 2071,74 | 3107,98 | | | | | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнено устройство и модернизация контейнерных площадок, кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *2 442,05* | *0* | *1 100,16* | *1 341,89* | *0* | *498,56* | *498,56* | *1341,89* | *0* | *0* | *0* |
| 2.6. | Мероприятие 01.15. | 2023-2028 | Итого | 2223246,04 | 396337,20 | 417908,28 | 462660,56 | | | | | 473170,00 | 473170,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Содержание дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2216258,46 | 394198,20 | 414423,36 | 461296,90 | | | | | 473170,00 | 473170,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6987,58 | 2139,00 | 3484,92 | 1363,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Обеспечение содержание дворовых территорий, тыс.кв.м.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *1416,72* | *1416,72* | *1416,72* | *1023,367* | *1023,367* | *1023,367* | *1023,367* | *1023,367* | *1023,367* | *1023,367* | *0* |
| 2.7. | Мероприятие 01.16. | 2023-2028 | Итого | 627602,41 | 100410,21 | 90002,20 | 145730,00 | | | | | 145730,00 | 145730,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 627602,41 | 100410,21 | 90002,20 | 145730,00 | | | | | 145730,00 | 145730,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Обеспечение содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс. кв.м.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *1416,72* | *1416,72* | *1416,72* | *209,48* | *209,48* | *209,48* | *209,48* | *209,48* | *209,48* | *209,48* | *0* |
| 2.8. | Мероприятие 01.17. | 2023-2028 | Итого | 29744,68 | 632,60 | 15305,00 | 13807,08 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Благоустройство дворовых территорий | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 29744,68 | 632,60 | 15305,00 | 13807,08 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 01.18. | 2023-2028 | Итого | 90434,20 | 5948,66 | 31605,30 | 19604,00 | | | | | 16638,12 | 16638,12 | 0,00 | Управление Культуры |
| Содержание парков культуры и отдыха | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 90434,20 | 5948,66 | 31605,30 | 19604,00 | | | | | 16638,12 | 16638,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс. кв.м.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| 2.10. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Обеспечение содержание внутриквартальных проездов, тыс. кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 01.20. | 2023-2028 | Итого | 74860,49 | 35577,16 | 39283,33 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Замена и модернизация детских игровых площадок | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 74860,49 | 35577,16 | 39283,33 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 01.21. | 2023-2028 | Итого | 611574,13 | 51715,90 | 67992,85 | 149392,63 | | | | | 163567,79 | 178904,96 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 611574,13 | 51715,90 | 67992,85 | 149392,63 | | | | | 163567,79 | 178904,96 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 19440 | 6140 | 12700 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 15385 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 01.22. | 2025-2028 | Итого | 121669,94 | 0,00 | 0,00 | 36869,68 | | | | | 40556,65 | 44243,61 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 121669,94 | 0,00 | 0,00 | 36869,68 | | | | | 40556,65 | 44243,61 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 600 | 0 | 0 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 01.23. | 2023-2028 | Итого | 55868,84 | 0,00 | 16339,16 | 11978,69 | | | | | 13176,56 | 14374,43 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Установка шкафов управления наружным освещениям | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 55868,84 | 0,00 | 16339,16 | 11978,69 | | | | | 13176,56 | 14374,43 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 114 | 0 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 0 |
| 2.15. | Мероприятие 01.24. | 2023-2028 | Итого | 207174,82 | 64633,42 | 86659,40 | 55882,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 207174,82 | 64633,42 | 86659,40 | 55882,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Объем ликвидированных навалов мусора, куб. м* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
| 105469,58 | 0 | 62596,07 | 42873,51 | 2960,68 | 2960,68 | 22960,68 | 42873,51 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.16. | Мероприятие 01.25. | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Организация общественных работ, субботников | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. | Мероприятие 01.26. | 2023-2028 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Содержание бесхозяйных территорий | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Обеспечено содержание бесхозяйных территорий, тыс. кв.м.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18. | Мероприятие 01.28. | 2024 | Итого | 1575,38 | 0,00 | 1575,38 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций (реализация мероприятия завершина в 2024 году) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 1575,38 | 0,00 | 1575,38 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Созданы и отремонтированы пешеходных коммуникаций не включенных в ГП МО* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19. | Мероприятие 01.29. | 2023-2028 | Итого | 43868,82 | 0,00 | 43868,82 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 43868,82 | 0,00 | 43868,82 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Модернезированны дворовые территории, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. | Мероприятие 01.30. | 2023-2028 | Итого | 28866,24 | 0,00 | 28866,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 28866,24 | 0,00 | 28866,24 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. | Мероприятие 01.32. | 2023-2028 | Итого | 43321,00 | 0,00 | 0,00 | 13878,00 | | | | | 14433,00 | 15010,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий (картами свыше 25 кв. м) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 43321,00 | 0,00 | 0,00 | 13878,00 | | | | | 14433,00 | 15010,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных (картами свыше 25 кв.м.), кв. м.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 8248,66 | 0 | 0 | 8248,66 | 0 | 0 | 0 | 8248,66 | 8248,66 | 8248,66 | 0 |
| 2.22. | Мероприятие 01.33. | 2025-2028 | Итого | 15590,18 | 0,00 | 0,00 | 5827,18 | | | | | 4786,00 | 4977,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 15590,18 | 0,00 | 0,00 | 5827,18 | | | | | 4786,00 | 4977,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации на дворовых территориях и общественных пространствах, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. | Мероприятие 01.35. | 2025-2028 | Итого | 132482,44 | 0,00 | 0,00 | 42440,44 | | | | | 44138,00 | 45904,00 | 0,00 | МБУ РМО "Благоустройство" |
| Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 132482,44 | 0,00 | 0,00 | 42440,44 | | | | | 44138,00 | 45904,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Установка детских игровых площадок, в рамках реализации мероприятия Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП), ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24. | Мероприятие 01.39. | 2025-2028 | Итого | 96854,57 | 0,00 | 0,00 | 29322,57 | | | | | 33104,00 | 34428,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 96854,57 | 0,00 | 0,00 | 29322,57 | | | | | 33104,00 | 34428,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *Подготовлено твердое основание под детские игровые площадки с пешехлдными дорожками, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25. | Мероприятие 01.40. | 2023-2028 | Итого | 2507,75 | 0,00 | 0,00 | 2507,75 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа |
| Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение) | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2507,75 | 0,00 | 0,00 | 2507,75 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Выполнены демонтажные работы (игровое оборудование, малые архитектурные формы, резиновое покрытие, твердое основание), ед* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *Выполнено устройство и (или) модернизация систем наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион», ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед..* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области** | 2023-2028 | Итого | **15186,42** | **1200,44** | **5299,14** | **8686,84** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 15186,42 | 1200,44 | 5299,14 | 8686,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. | 2023-2028 | Итого | 15186,42 | 1200,44 | 5299,14 | 8686,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 15186,42 | 1200,44 | 5299,14 | 8686,84 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 22 | 2 | 7 | 13 | 0 | 5 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | **Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах** | 2023-2028 | Итого | **7362,00** | **168,00** | **2664,00** | **4530,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 7362,00 | 168,00 | 2664,00 | 4530,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах (реализация мероприятия зевершена в 2024 году) | 2023-2024 | Итого | 2832,00 | 168,00 | 2664,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 2832,00 | 168,00 | 2664,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Проведен ремонт подъездов МКД, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 19 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 03.04. | 2025-2028 | Итого | 4530,00 | 0,00 | 0,00 | 4530,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Ремонт подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 4530,00 | 0,00 | 0,00 | 4530,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед* |  |  | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | В том числе по кварталам | | | | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| I квартал | I полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | **4794310,68** | **739343,19** | **937877,59** | **1076168,66** | | | | | **1007293,12** | **1033628,12** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 96367,12 | 67090,70 | 10865,17 | 15793,25 | | | | | 1308,00 | 1310,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 6968,25 | 6968,25 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 4683987,73 | 663145,24 | 923527,50 | 1059011,75 | | | | | 1005985,12 | 1032318,12 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 6987,58 | 2139,00 | 3484,92 | 1363,66 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия И4.01 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий: 1. г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4 2. г. Руза, ул. Ульяновская, д. 10 3. г. Руза, ул. Колесникова, д. 4,5, ул. Почтовая, д. 16 4. г. Руза, мик. Северный, д. 12,3 | 4 ед. | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 54 150,00 | 0,00 | 0,00 | 54 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 54 150,00 | 0,00 | 0,00 | 54 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Нераспределенный остаток | ед. | Выполнение работ | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 114 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 316,00 | 58 569,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 114 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 316,00 | 58 569,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 169 035,00 | 0,00 | 0,00 | 54 150,00 | 56 316,00 | 58 569,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 54 150,00 | 0,00 | 0,00 | 54 150,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 114 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 316,00 | 58 569,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий » подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий: 1. п.Дорохово, ул. Московская, д. 47, 49, 49Д, ул. Большая, д. 44А, пер. Большой, д. 13 2. д. Нестерово, д. 37,38,39 3. г. Руза, ул. Революционная, д. 16,18, ул. Гладышева, д. 4,6 4. п. Тучково, Восточный микрорайон, д.22а 5. п. Тучково, ул. Силикатная, д. 2, 4а; 6. г. Руза, Федеративный проезд, д. 10 7. п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 1, 3 8. п. Космодемьянский, д.6,8 9. п. Дорохово, ул. Заводская д.1 10. п. Тучково, ул. Партизан, д.27, 29, 31 11. с. Покровское ул.ДОХБ д.17,20 12. р.п. Тучково, ЖК «Москворецкий», вл. 2, корп. 2,3,4 13. г. Руза, ул. Революционная, д. 64, Демократический переулок, 21, Российская улица, 1/23 14. п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 25, 25А, 23А | 14 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 62 308,73 | 62 308,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 51 342,32 | 51 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда за счет собственных средств | 6 968,25 | 6 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 998,16 | 3 998,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий: 1. г. Руза, ул. Федеративная, д.21,23,13,15 2. д. Нестерово, д. 97, д. 98 3. г. Руза, Микрорайон, д. 13,12,11,10,9,8,20 4. г. Руза, Микрорайон, д. 7,6,1,2,3 5. г. Руза, ул. северный микрорайон, д. 12,5,3 6. г. Руза, ул. Социалистическая, д. 61,59,57 7. п. Тучково, ул. Луговая, д.1,2а,3 8. п. Тучково, ул. Заводская, д. 1 9. с.Кожино, д.16,17,17а,20 10. д. Поречье, д.5А,Б,В 11. п. Тучково, ул. Лебеденко, д.19, 19а 12. п. Дорохово, ул. Московская, д. 12А | 12 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 56 261,44 | 0,00 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда за счет собственных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 56 261,44 | 0,00 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 118 570,17 | 62 308,73 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 51 342,32 | 51 342,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства Дорожного фонда за счет собственных средств | 6 968,25 | 6 968,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 60 259,60 | 3 998,16 | 56 261,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02. «Мероприятие в рамках ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пешеходные коммуникации:  1. п.Колюбакино, от ул. Попова д.32 к ИЖС ул. Заводская д.2,4,6,8,10  2. п.Колюбакино, от ул. Заводская, д.9,11 ул.Молодежная, д.8,10 до СОШ   3. п.Колюбакино ул.Попова д. 16А до дворовой территории п.Колюбакино, ул. Попова, д. 16б, 16в, 22, 30  4. п. Тучково от ул. Пионерская до ул. 1-ая Картинская 5. п. Тучково от ул. Парковая до ул. Захарова  6. п. Тучково от ул. Захарова до ул. Дачная 7. п. Тучково от ул. Дачная до ул. Пионерская 8. п. Колюбакино, от ул. Попова д. 16 до ул. Попова д. 22  9. п. Кожино между д. 4 и д. 5  10. п. Кожино между д. 2 и д. 3  11. д. Сытьково, д. 30,31,1,2,5,6,7,9,15,5  12. д. Нововолково ул. Центральная вдоль стадиона  13. д. Нововолково вблизи дома № 6  14. г. Руза, ул. Ульяновская, д. 5, Федеративный пр-д, д. 10,12, ул. Революционная, д. 16,18,20,22, ул. Гладышева, д. 4,6, Микрорайон, д. 18 15. п. Колюбакино от ИЖС ул. Пролетарская до церкви Рождества Богородицы 16. г. Руза, от Федеративный пр. д. 12 до Гимназия № 1 17. г. Руза, от ул. Микрорайон до м 10 до ул. Микрорайон дом 9 А 18. г. Руза, от дороги 46К-1260 до Орешкинского лесничества д.14 19. г. Руза, от дороги 46к-1260 до микрорайон "Северное сияние" ул. Вишневая 20. г. Руза, между домами ул. Революционная д. 24 и ул. Ульяновская д. 8 21 г. Руза от дороги 46К-1260 до Орешкинского лесничества д.14 22. г. Руза микрорайон Северный д. 3 23. п. Беляная Гора от д. 11 до д. 14 | 23 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 19 033,87 | 19 033,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 14 371,38 | 14 371,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 4 662,49 | 4 662,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Пешеходные коммуникации: 1. д. Андрейково, от остановочного павильона до ул. Центральная, д. 20 2. п. Кожино , от д.2 до аптеки 3. п. Кожино, от д.3 до окружной дороги 4. р.п. Тучково, от детского сада №25 до ТСОШ №1 | 4 ед. | Выполнение работ | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 3 198,91 | 0,00 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 198,91 | 0,00 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 22 232,78 | 19 033,87 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 14 371,38 | 14 371,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 7 861,40 | 4 662,49 | 3 198,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.09. «Устройство и модернизация контейнерных площадок» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г Руза ул Гладышева д 1; г Руза ул Высокая д 3; г Руза ул Полевая д 2; г Руза ул Почтовая д 3; г Руза ул Революционная д 21; г Руза Северный микрорайон д 5; г Руза ул Ульяновская д 5; рп Тучково ул 2-я Мосеевская; рп Тучково Восточный микрорайон д 10; рп Тучково Восточный микрорайон д 25; рп Тучково ул Земляная д 18; рп Тучково ул Лесная д 30; рп Тучково ул Нагорная д 6; рп Тучково ул Партизан д 27; рп Тучково ул Петрово д 2; рп Тучково ул Силикатная д 2; рп Тучково ул Силикатная д 4; рп Тучково пр-д Трутеевский д 38; рп Тучково ул Партизан д 33; п Колюбакино ул Заводская д 10; д Бережки; д Орешки. | 22 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 11 729,91 | 0,00 | 11 729,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 9 658,17 | 0,00 | 9 658,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 071,74 | 0,00 | 2 071,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | д. Мишинка (Воинская часть); с. Никольское, ул. Микрорайон, д. 25; п. Старая Руза, ул. Почтовая, д. 12; п. Покровское ул. Новая д. 21; п. Колюбакино, ул. Пролетарская, 8; п. Дорохово, ул. Пролетарская, д. 1; п. Бороденки, ул. Зеленая; д. Хомьяново; д. Товарково; д. Лобково; д. Журавлёво; д. Гомнино; д. Шелковка д. 20; п. Бороденки, ул. Новая; г Руза ул северный мкр д 3; д Нестерово д 98 ; д Новая; п Горбово ул Спортивная д 3; п Беляная Гора д 11; п Беляная Гора д 7; с Успенское; с Покровское ул Комсомольская д 20; с Покровское ул 2я Парковая; д Подолы; п Брикет ул Центральная 10; п Космодемьянский; д Алексино; п Дорохово ул Красная; п Колюбакино ул Майора Алексеева д 3. | 29 ед. | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 17 595,23 | 0,00 | 0,00 | 17 595,23 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 14 487,25 | 0,00 | 0,00 | 14 487,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 3 107,98 | 0,00 | 0,00 | 3 107,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Нераспределенный остаток |  | Ремонт | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 30 063,14 | 0,00 | 11 729,91 | 17 595,23 | 369,00 | 369,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 24 145,42 | 0,00 | 9 658,17 | 14 487,25 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5 917,72 | 0,00 | 2 071,74 | 3 107,98 | 369,00 | 369,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.17. «Благоустройство дворовых территорий» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство сквера по адресу: обл. Московская, Рузский р-н, п. Колюбакино, ул. Попова | ед. | Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы | 2023-2024 | 2024 |  |  | Итого | 15 937,60 | 632,60 | 15 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 15 937,60 | 632,60 | 15 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт дворовых территорий: п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21,23, 23А | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 | 10 869,22 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Фонтан в п. Колюбакино | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 2 937,86 | 0,00 | 0,00 | 2 937,86 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 937,86 | 0,00 | 0,00 | 2 937,86 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 29 744,68 | 632,60 | 15 305,00 | 13 807,08 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 29 744,68 | 632,60 | 15 305,00 | 13 807,08 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20. «Замена и модернизация детских игровых площадок» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Замена и модернизация детских игровых площадок: - г. Руза, ул. Социалистическая, д.57 - г. Руза, ул. Почтовая, д.1,3 - п. Дорохово ул. Заводская д.1 - п. Дорохово ул. Московская 47, 49 - п. Дорохово ул. Виксне. д. 14 - р.п. Тучково ул. Нагорная, д.4 - р.п. Тучково ул. Партизан д. 31 - д. Нестерово, д. 41,42 - с. Покровское ул. Комсомольская, д. 16-20 - д. Поречье, д. 28. | 10 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 35 577,16 | 35 577,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 35 577,16 | 35 577,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Замена и модернизация детских игровых площадок: г. Руза, Микрорайон, д. 13,12,11,10,9,8,20; г. Руза, ул. Революционная, д. 28,24,26, Ульяновская, д. 8,6, пр-д Базарный, д. 2; г. Руза, ул. северный микрорайон, д. 12,5,3; п. Беляная гора, д. 7,8; п. Тучково, ул. Заводская, д. 1; п. Тучково, ул. Лебеденко, д.19, 19а; п.Дорохово, ул.Стеклозаводская, д.20а | 7 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 39 283,33 | 0,00 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 39 283,33 | 0,00 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 74 860,49 | 35 577,16 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 74 860,49 | 35 577,16 | 39 283,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.28. «Мероприятие, не включенное в ГП МО - Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пешеходные коммуникации: г. Руза, ул. Микрорайон у д.16а, 16б, 17, 18; д. Нестерово, д. 41 | 2 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 1 575,38 | 0,00 | 1 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 1 575,38 | 0,00 | 1 575,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.29. «Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Модернизация асфальтовых покрытий:  - Рузский г.о., п. Тучково, ул. Восточная, д. 9,10,11,12,13,14,17,18; - Рузский г.о., п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 36, 36А; - Рузский г.о., п. Беляная гора, д.7, 8; - Рузский г.о., д. Лидино, д.4, 5; - Рузский г.о., п.Дорохово, ул. Пионерская, д. 2, 4, 6. | 5 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 43 868,82 | 0,00 | 43 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 43 868,82 | 0,00 | 43 868,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.30. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Модернизация детских игровых площадок: п. Тучково, ИЖК "Березки", ул. Комсомольская, д. 14, с.п. Ивановское, д. Беляная гора, д. 13, с.п. Старорузское, пос. Горбово, ул. Спортивная, д. 18 | 3 ед. | Работы по благоустройству | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 28 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 28 866,24 | 0,00 | 28 866,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.33. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Пешеходные коммуникации: г. Руза, ул. Социалистическая, д. 59 до ул. Ульяновская, д. 7, магазин «Пятерочка»; Руза, ул. Ульяновская, д. 5 до пересечения с ул. Революционной; п. Колюбакино, от ул. Майора Алексеева д.1,3 до контейнерной площадки; рп.Тучково, мик-он Восточный, д. 17а к ТСОШ №3 участок 1; рп.Тучково, мик-он Восточный, д. 17а к ТСОШ №3 участок 2 | 5 ед. | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 5 605,88 | 0,00 | 0,00 | 5 605,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5 605,88 | 0,00 | 0,00 | 5 605,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Тропа по адресу: п. Тучково, Восточный микрорайон, уч. № 32 | 1 ед. | Выполнение работ | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 221,30 | 0,00 | 0,00 | 221,30 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 221,30 | 0,00 | 0,00 | 221,30 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Нераспределенный остаток |  | Выполнение работ | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 9 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 786,00 | 4 977,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 9 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 786,00 | 4 977,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 15 590,18 | 0,00 | 0,00 | 5 827,18 | 4 786,00 | 4977,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 15 590,18 | 0,00 | 0,00 | 5 827,18 | 4 786,00 | 4 977,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.35. «Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Замена и модернизация детских игровых площадок: п. Брикет, д. 11,12; п. Колюбакино, ул. Заводская, д.9,11 ул. Молодежная, д. 8,10 п. Тучково, Восточный мкрн, д. 1,2; п. Брикет д.3,4,5,7,24,25,26 д. Орешки, д. 8,9,10,11,12; д. Дорохово, ул. Пионерская 2,4,6 д. Старая Руза ул. Курорт "Дорохово" | 7 ед. | Работы по благоустройству | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 42 440,44 | 0,00 | 0,00 | 42 440,44 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 42 440,44 | 0,00 | 0,00 | 42 440,44 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Нераспределенный остаток |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 | 2026-2027 |  |  | Итого | 90 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 138,00 | 45 904,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 90 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 138,00 | 45 904,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 132 482,44 | 0,00 | 0,00 | 42 440,44 | 44 138,00 | 45904,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 132 482,44 | 0,00 | 0,00 | 42 440,44 | 44 138,00 | 45904,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.39. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Установка ДИП)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Дорохово, ул. Виксне, д. 5а | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,12 |  | Итого | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32. | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 14 661,12 |  | Итого | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 | 14 661,12 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Территория Рузского муниципального округа |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 | 2026-2027 | 67 532,00 |  | Итого | 67 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 104,00 | 34 428,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 67 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 104,00 | 34 428,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 96 854,25 | 0,00 | 0,00 | 29 322,25 | 33 104,00 | 34428,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 96 854,25 | 0,00 | 0,00 | 29 322,25 | 33 104,00 | 34 428,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.40. «Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области (Демонтаж, освещение, видеонаблюдение)» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Дорохово, ул. Виксне, д. 5а | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,88 |  | Итого | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | п. Колюбакино, ул. Попова, д. 32. | 450 кв.м. | Работы по благоустройству | 01.05.2025-31.08.2025 | 01.09.2025 | 1 253,88 |  | Итого | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 | 1 253,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Территория Рузского муниципального округа |  | Работы по благоустройству | 2026-2027 | 2026-2027 | 0,00 |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 | 2 507,75 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 02.01. «Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» подпрограммы 1 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Проведение капительного ремонта: г. Руза, ул. Солнцева, д. 24; д. Нестерово, д. 41 | 2 ед. | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 1 200,44 | 1 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 1 200,44 | 1 200,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Проведение капительного ремонта: д/о «Лужки», д. 1А; д. Барынино, д. 1а, 15; с. Рождествено, ул. Строительная, дом 1,2; п. Брикет, ул. Н. Кузьминова, д. 4,25,26,27,29, ул. Центральная, д. 13,19, ул. Зеленая, д. 11,12,17, Профсоюзный проезд, д. 23. | 7 ед. | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 5 299,14 | 0,00 | 5 299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 5 299,14 | 0,00 | 5 299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области: Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Колюбакино ул. Поселковая, дом 13,кв.3;  Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Рождественно, ул. Строительная, дом 1,2 – техприсоединение;  Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Рождественно, ул. Строительная, дом 1,2 – СМР; Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Барынино №№ 1а,15 –техприсоединение;  Капитальный ремонт ВДГО в МКД д. Барынино №№ 1а,15 –СМР; Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьминова 25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 4,13,19,20- техприсоединение; Капитальный ремонт ВДГО в МКД п. Брикет ул. Зеленая 11,12,17; ул. Николая Кузьминова 25,26,27,29; ул. Профсоюзный проезд 23; ул. Центральная 4,13,19,20- проектные работы | 13 ед. | ед. | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 8 686,84 | 0,00 | 0,00 | 8 686,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 8 686,84 | 0,00 | 0,00 | 8 686,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 15 186,42 | 1 200,44 | 5 299,14 | 8 686,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 15 186,42 | 1 200,44 | 5 299,14 | 8 686,84 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 03.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах: 1. д. Нестерово, д. 31, 1 подъезд 2. д. Нестерово, д. 35, 1 подъезд  3. д. Нестерово, ул. Микрорайон городок, д. 29, 1 подъезд 4. д. Нестерово, ул. Микрорайон городок, д. 29, 2 подъезд 5. п. Дорохово, пер. Спортивный, д. 22, 1 подъезд 6. п. Дорохово, пер. Спортивный, д. 22, 2 подъезд 7. п. Дорохово, пер. Спортивный, д. 22, 3 подъезд | 7 подъездов | Ремонт | 2023 | 2023 |  |  | Итого | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах:  п. Тучково, ул. Лесная, д. 36; п. Тучково, ул. Труда, д. 4/1; п. Тучково, ул. Луговая, д.3; п. Тучково, ул. Партизан, д. 23; п. Тучково, ул. Силикатная, д. 9а; д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д. 6; с. Покровское, ул. ДОХБ, д. 19 | 12 подъездов | Ремонт | 2024 | 2024 |  |  | Итого | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 664,00 | 0,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | |  | Итого | 2 832,00 | 168,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
|
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Рузского городского округа | 2 832,00 | 168,00 | 2 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 03.04. «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах  на территории Московской области» | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строитель- ства (кв. метр, погон- ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах:  р.п. Тучково, ул. Силикатная, д. 9а; р.п. Тучково, ул. Силикатная, д. 20; р.п. Тучково, ул. Восточный мкр-н, д. 12; г. Руза, ул. Микрорайон, д. 9; г. Руза, ул. Советская, д. 5; д. Нестерово, д. 41; д. Поречье, д. 28; д. Поречье, д. 30; п. Колюбакино, ул. Майора Алексеева, д. 1; п. Колюбакино, ул. Пансионат Сосновая роща, д. 7; п. Колюбакино, ул. Попова, д. 22; д. Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов, д.6 | 18 подездов | Ремонт | 2025 | 2025 |  |  | Итого | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|
| Средства бюджета Рузского городского округа | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Подпрограмма III «Обеспечивающая подпрограмма»**

**Перечень мероприятий подпрограммы III «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2023 | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления** | 2023-2027 | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1.1. | Мероприятие 01.01. | 2023-2027 | Итого | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа, Управление ЖКХ, капитального ремонта и строительства Администрации Рузского муниципального округа |
| Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III | | | Итого | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень дворовых территорий Рузского муниципального округа**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2023-2030 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
|  | Рузский г.о., п. Дорохово, ул. Заводская д.1 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Партизан, д.27, 29, 31 | 2023 |
|  | Рузский г.о., с. Покровское ул.ДОХБ д.17,20 | 2023 |
|  | Рузский г.о., Управление благоустройства Администрации Рузского муниципального округа, ЖК «Москворецкий», вл. 2, корп. 2,3,4 | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Революционная, д. 64, Демократический переулок, 21, Российская улица, 1/23 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 25, 25А, 23А | 2023 |
|  | Рузский г.о., п. Космодемьянский, д. 6,8 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Комсомольская, д. 1, 3 | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, Федеративный проезд, д. 10 | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, ул. Силикатная, д. 2, 4а | 2023 |
|  | Рузский г.о., р.п. Тучково, Восточный микрорайон, д.22а | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Революционная, д. 16,18, ул. Гладышева, д. 4,6 | 2023 |
|  | Рузский г.о., д. Нестерово, д. 37,38,39 | 2023 |
|  | Рузский г.о., д. Дорохово, ул. Московская, д. 47,49,49Д; ул. Большая, д.44А; пер. Большой, д.13 | 2023 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Федеративная, д.21,23,13,15 | 2024 |
|  | Рузский г.о., д. Нестерово, д. 97, д. 98 | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, Микрорайон, д. 13,12,11,10,9,8,20 | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, Микрорайон, д. 7,6,1,2,3 | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. северный микрорайон, д. 12,5,3 | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Тучково, ул. Луговая, д.1,2а,3 | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Тучково, ул. Заводская, д. 1 | 2024 |
|  | Рузский г.о., с.Кожино, д.16,17,17а,20 | 2024 |
|  | Рузский г.о., д. Поречье, д.5А,Б,В | 2024 |
|  | Рузский г.о., г. Руза, ул. Социалистическая, д.57,59,61 | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Тучково, ул. Лебеденко, д.19, 19а | 2024 |
|  | Рузский г.о., п. Дорохово, ул. Московская, д. 12А | 2024 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, пер. Урицкого, д. 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 24 к. 4 | 2025 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, ул. Ульяновская, д. 10 | 2025 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, ул. Колесникова, д. 4,5, ул. Почтовая, д. 16 | 2025 |
|  | Рузский м.о., п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 21,23, 23А | 2025 |
|  | Рузский м.о., г. Руза, мик. Северный, д. 12,3 | 2025 |

**Адресный перечень общественных территорий Рузского муниципального округа**

**для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2030 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | Мемориальный комплекс Аллея Славы, Сквер с Прудом и площадь перед Тучковским центром культуры и искусств» расположенной по адресу: Московская область, Рузский муниципальныйокруг, р.п. Тучково | 2023 |
| 2. | р.п.Тучково, ул. Комсомольская (сквер) | 2024 |
| 3. | Сквер «Солнышко» в п. Колюбакино ул. Попова напротив д. 19  55.670373, 36.526397 | 2024 |
| 4. | г.Руза ул. Социалистическая (Сквер) (ПИРы) | 2025 |
| 5. | г.Руза ул. Социалистическая (Сквер) (Работы по благоустройству) | 2025 |
| 6. | г. Руза, ул. Площадь Партизан (ПИРы) | 2025 |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | - | - | - | - | - |