****

**АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_

**О внесении изменений в муниципальную программу Рузского**

**городского округа «Архитектура и градостроительство»,**

**утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5471 (в редакции от 21.06.2023 № 3404,**

**от 29.09.2023 № 6370, от 29.12.2023 № 8988, от 26.03.2024 № 1588,**

**от 28.06.2024 № 3687, от 30.09.2024 № 5368, от 26.12.2024 № 6770)**

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Перечнем муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 07.11.2022 №5391, Порядком разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 №5352, руководствуясь Уставом Рузского муниципального округа Московской области, Администрация Рузского муниципального округа постановляет:

1. Муниципальную программу Рузского городского округа «Архитектура и градостроительство», утвержденную постановлением Администрации Рузского городского округа от 10.11.2022 № 5471 (в редакции от 21.06.2023 № 3404, от 29.09.2023 № 6370, от 29.12.2023 № 8988, от 26.03.2024 № 1588, от 28.06.2024 № 3687, от 30.09.2024 № 5368, от 26.12.2024 № 6770), изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление в сетевом издании – официальном сайте Рузского муниципального округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: RUZAREGION.RU.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Рузского муниципального округа Третьякову О.С.

Врип Главы муниципального округа А.А. Горбылёв

Приложение

к постановлению Администрации

Рузского муниципального округа

от №

Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Архитектура и градостроительство»

1. [Паспорт](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) муниципальной программы Рузского муниципального округа «Архитектура и градостроительство»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы Рузского муниципального округа Третьякова Ольга Сергеевна | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Рузского муниципального округа (отдел архитектуры) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Рузского муниципального округа Московской области (далее – муниципального округа Московской области) | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития муниципального округа»  Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития муниципального округа» | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. «Разработка Генерального плана развития муниципального округа Московской области» | Администрация Рузского муниципального округа (отдел архитектуры) | | | | | |
| 2. «Реализация политики пространственного развития муниципального округа Московской области» | Администрация Рузского муниципального округа (отдел архитектуры) | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального округа Московской области | | | | | |
| 2 Обеспечение подготовки документации по планировке территорий в соответствии с документами территориального планирования муниципального округа Московской области | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 2490,00 | 2490,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального округа | 8564,49 | 3230,00 | 534,49 | 3800,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 11054,49 | 5720,00 | 534,49 | 0 | 0 | 0 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Рузского муниципального округа**

**«Архитектура и градостроительство»**

Муниципальная программа Рузского муниципального округа «Архитектура и градостроительство» (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с постановлением Администрации Рузского городского округа от 02.11.2022 №5352 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Рузского городского округа», Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области».

**Основные проблемы пространственной организации Рузского муниципального округа**

Рузский муниципальный округ Московской области (далее – муниципальный округ) является динамично развивающимся округом, характеризующимся сложной системой расселения и сохранившейся исторически обусловленной морфологией застройки. Исключительно важное значение имеет его историко-культурное и природное наследие.

Среди регионов России Московская область является лидером по показателю обеспеченности населения жильем, однако увеличение спроса на жилье в Подмосковье среди работающих в Москве усилило диспропорции в уровне развития территории муниципального округа, в том числе:

перегрузка транспортных коммуникаций;

неудовлетворительная ситуация с транспортным обслуживанием населения;

отсутствие территорий в городе для строительства объектов социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования городских общественных пространств, благоустройства населенных пунктов;

сокращение сельскохозяйственных земель;

решение вопросов по объектам незавершенного строительства, реконструкции жилых зданий, сносу аварийного и ветхого жилья.

Все эти обстоятельства сформировали существенный дисбаланс между высоким историческим, географическим, природным и, главное, человеческим потенциалом муниципального округа и низким, не соответствующим требованиям XXI века качеством жизни населения.

Наиболее значимыми и критичными, требующими политического (стратегического и тактического) решения являются проблемы градостроительной организации пространства муниципального округа и, следовательно, организации и качества жизни населения:

ускорение роста экономики и обеспечение устойчивого развития территории муниципального округа через создание центров экономического притяжения с четко сфокусированной специализацией развития, комфортной средой для жизни и ведения бизнеса;

создание новых рабочих мест, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, создание кластеров определенной экономической направленности;

приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог (и существующих искусственных сооружений на них);

повышение доступности жилья, а именно создание комфортной среды для жизни, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктуре.

Изменения функциональной и структурной организации муниципального округа, обусловленные внедрением в практику новых механизмов реализации документов территориального планирования городских округов посредством программ комплексного развития территорий, программ комплексного развития транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур, которые требуют регулярной актуализации (внесения изменений) действующих документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наличие утвержденной градостроительной документации (Генерального плана Рузского муниципального округа и Правил землепользования и застройки Рузского муниципального округа), разработанные нормативы градостроительного проектирования Рузского муниципального округа способствуют обеспечению устойчивого развития территории муниципального округа, эффективного использования городской территории, а также созданию условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

В целях обеспечения систематизации и обобщения информации о внесенных изменениях в утвержденные градостроительные документы, необходимо развивать и совершенствовать мониторинг их реализации.

**Описание цели муниципальной программы**

Муниципальная программа основана на положениях Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Закона Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Закона Московской области № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», в соответствии с государственной программой Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2023-2027 годы.

Целью муниципальной программы является обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Рузского муниципального округа Московской области.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития муниципального округа»,

Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития»,

Реализация подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития муниципального округа» направлена на создание условий устойчивого развития муниципального округа, обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Реализация подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития» обеспечит положительное влияние на экономическое развитие муниципального округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика муниципального округа, природной и ландшафтной среды.

По итогам реализации градостроительными средствами мероприятий муниципальной программы планируется повышение эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования, территориального зонирования, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие муниципального округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика муниципального округа, природной и ландшафтной среды.

Реализация решений позволит снизить фактическую наполняемость учреждений дошкольного образования, общего образования в городском округе за счет строительства детских садов, общеобразовательных школ, позволит повысить уровень качества социальной жизни населения, увеличить срок службы зданий и сооружений социального назначения, привести в соответствие их современным требованиям и стандартам за счет проведения строительства, реконструкции и ремонта социальных объектов.

**Инерционный прогноз пространственного развития муниципального округа с учетом ранее достигнутых результатов**

Инерционный прогноз пространственного развития характеризуется умеренными темпами роста экономики муниципального округа в долгосрочной перспективе. Основу пространственного развития составляет реализация инфраструктурных проектов и документов стратегического планирования, нацеленных на сбалансированное пространственное развитие территории муниципального округа, которое обеспечивается посредством минимизации территориальных диспропорций в социальной сфере, экономических условиях хозяйствования, уровне и качестве жизни населения, нагрузке на окружающую среду.

Сбалансированное пространственное развитие территории муниципального округа позволит уменьшить различия в уровне социально-экономического развития округа, преодолеть центростремительные тенденции, разумно управлять градостроительной активностью, влиять на негативные изменения в пространственной организации мест жительства и мест приложения труда, уменьшить объем и направления трудовой маятниковой миграции за счет:

преобразования старопромышленных территорий в современные центры экономической активности за счет создания новых мест приложения труда и обустройства общественных пространств;

формирования туристско-рекреационных кластеров на основе создания необходимой инфраструктуры;

создания многофункциональных деловых центров с развитой инфраструктурой делового назначения, офисными, выставочными, гостиничными комплексами;

развития научно-технологических кластеров за счет создания новых площадок и экосистемы для инновационной деятельности.

В рамках реализация программы в предыдущие годы Рузский муниципальный округ имеет утвержденные документы территориального планирования и градостроительного зонирования, наличие которых обеспечивает возможность разработки документации по планировке территории в целях реализации региональных и муниципальных программ в социальной сфере, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, инвестиционных программ в сфере жилищного и производственного строительства.

Отсутствие актуальных градостроительных документов приведет к ущемлению прав граждан в сфере земельно-имущественных отношений, приостановке реализации региональных, инвестиционных и муниципальных программ, нарушениям законодательства о градостроительной деятельности и снижению уровня социально-экономического развития муниципального округа.

**Предложения по решению проблем в пространственном развитии Рузского муниципального округа Московской области**

По итогам реализации градостроительными средствами мероприятий муниципальной программы планируется повышение эффективности принимаемых обоснованных управленческих решений в области архитектуры и градостроительства на основе актуальных документов территориального планирования, территориального зонирования, что окажет существенное положительное влияние на экономическое развитие муниципального округа, улучшение условий жизнедеятельности и качества жизни населения, обеспечит формирование современного облика муниципального округа, природной и ландшафтной среды.

Реализация решений позволит снизить фактическую наполняемость учреждений дошкольного образования, общего образования в городском округе за счет строительства детских садов, общеобразовательных школ, позволит повысить уровень качества социальной жизни населения, увеличить срок службы зданий и сооружений социального назначения, привести в соответствие их современным требованиям и стандартам за счет проведения строительства, реконструкции и ремонта социальных объектов.

1. **Целевые показатели муниципальной программы Рузского муниципального округа «Архитектура и градостроительство»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территории Рузского муниципального округа Московской области | | | | | | | | | | | |
| 1. | Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального округа Московской области | Отраслевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Рузского муниципального округа | 1, 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05 |

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 1. «Разработка Генерального плана развития муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-  нения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 02.*  Разработка и внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 02.01.*  Проведение публичных слушаний/общественных обсуждений по проекту генерального плана муниципального округа (внесение изменений в генеральный план муниципального образования) |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Проведены публичные слушания по проекту генерального плана (внесение изменений в генеральный план) муниципального округа, штука | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | Iпол. | 9мес. | 12мес. | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 02.02* Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования проекта генерального плана (внесение изменений в генеральный план) муниципального образования |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  Утвержден в актуальной версии генеральный (внесение изменений в генеральный план) муниципального образования, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | Iпол. | 9мес. | 12мес. | да | да |
| да\* | да | да | да | да | да\*\* | да | да |
| 1.3 | *Мероприятие 02.03*  Обеспечение утверждения администрацией муниципального округа карты планируемого размещения объектов местного значения |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Утверждена карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального образования, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| да\* | да | да | Iкв. | Iпол. | 9мес. | 12мес. | да | да |
| да | да | да | да | да |
| 1.4 | *Мероприятие 02.04* Обеспечение проведения публичных слушаний/ общественных обсуждений по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) муниципального образования |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Проведены публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) муниципального образования, штука | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | Iпол. | 9мес. | 12мес. | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | *Мероприятие 02.05.* Обеспечение утверждения администрацией муниципального округа проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования (внесение изменений в Правила землепользования и застройки) |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
|  | Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Утверждены в актуальной версии Правила землепользования и застройки муниципального округа (внесение изменений в Правила землепользования и застройки), да/нет | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | Iпол. | 9мес. | 12мес. | да | да |
| да\* | да | да | да | да | да\*\* | да | да |
| 2. | *Основное мероприятие 03.* Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 2.1 | Мероприятие 03.01. Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |  |
| Результат 1.  Разработаны в актуальной версии нормативы градостроительного проектирования муниципального образования, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | Iпол. | 9мес. | 12мес. | да | да |
| да\* | да | да | да | да\*\*\* | да | да | да |
| 2.2 | *Мероприятие 03.02.* Обеспечение рассмотрения и утверждения представительными органами местного самоуправления муниципального образования Московской области/ проекта нормативов градостроительного проектирования (внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования) муниципального образования |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Утверждены в актуальной версии нормативы градостроительного проектирования муниципального округа, да/нет | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | Iпол. | 9мес. | 12мес. | да | да |
| да\* | да | да | да | да\*\*\* | да | да | да |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 |  | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 |

\*- утвержденные документы: Генеральный план Рузского городского округа утвержден решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 06.03.2019 № 337/35; Карта планируемого размещения объектов местного значения Рузского городского округа утверждена постановлением Администрацией Рузского городского округа Московской области от 25.01.2023 №331; Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области утверждены Администрацией Рузского городского округа Московской области от 08.11.2021 №4298; Местные нормативы градостроительного проектирования Рузского городского округа Московской области утверждены решением Совета депутатов Рузского городского округа Московской области от 06.11.2019 № 424/44.

\*\*- планируется внесение изменений в Генеральный план / Правила землепользования и застройки территории (части территории) Рузского городского округа Московской области

\*\*\*- планируется разработка и утверждение Местных нормативов градостроительного проектирования Рузского муниципального округа Московской области.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы 2**

**«Реализация политики пространственного развития муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки испол-  нения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | | | | | | | | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 |
| 1. | *Основное мероприятие 01.*  Обеспечение подготовки документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования Московской области, документами территориального планирования муниципального образования Московской области |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 1.1 | *Мероприятие 01.01.*  Разработка документации по планировке территории для размещения объекта местного значения |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Подготовлена документация по планировке территории для размещения объектов местного значения, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | | Iпол. | | 9мес. | | 12мес. | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.2 | *Мероприятие 01.02.*  Разработка проекта планировки территории для размещения объекта местного значения |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Результат 1.  Подготовлен проект планировки территории для размещения объектов местного значения, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | | Iпол. | | 9мес. | | 12мес. | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.3 | *Мероприятие 01.03.*  Разработка проекта межевания территории для размещения объекта местного значения |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Подготовлен проект межевания территории для размещения объектов местного значения, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| 0 | 0 | 0 | Iкв. | | Iпол. | | 9мес. | | 12мес. | 0 | 0 |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1.4 | *Мероприятие 01.04.*  Проведение инженерных изысканий для подготовки документации для размещения объектов местного значения |  | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Результат 1.  Проведены инженерные изыскания для подготовки документации для размещения объектов местного значения, единица | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | | Iпол. | | 9мес. | | 12мес. | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2. | *Основное мероприятие 04. \**  Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных  полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных  органам местного самоуправления муниципальных образований |  | Итого: | 2490,00 | 2490,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2490,00 | 2490,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | х |
| 2.1 | *Мероприятие 04.01. \**  Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации и согласования переустройства (или перепланировки) помещений в многоквартирном доме |  | Итого: | 2490,00 | 2490,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2490,00 | 2490,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | Отдел архитектуры Администрации Рузского муниципального округа Московской области |
| Результат 1.  Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | в том числе: | | | | | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | | Iпол. | | 9мес. | | 12мес. | |
| 2568 | 2568 | - | - | - | | - | | - | | - | | - | - |
| 2 | *Основное мероприятие 05.*  Обеспечение мер по ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования |  | Итого: | 8564,49 | 3230,0 | 534,49 | 3800,00 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8564,49 | 3230,0 | 534,49 | 3800,00 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| 2.1 | *Мероприятие 05.01.*  Ликвидация самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории муниципального образования |  | Итого: | 8564,49 | 3230,0 | 534,49 | 3800,00 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |  |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8564,49 | 3230,0 | 534,49 | 3800,00 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |  |
| Результат 1.  Ликвидированы самовольные, недостроенные и аварийные объекты на территории муниципального образования, единиц | х | х | Всего | 2023 год | 2024 год | Итого 2025 год | | в том числе: | | | | | | | 2026 год | 2027 год | х |
| Iкв. | | Iпол. | | 9мес. | | 12мес. | 0 | 0 |
| 0 |  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  |  |  |  | | Iкв. | | Iпол. | | 9мес. | | 12мес. | 0 | 0 |
| 0 | 13 | 19 | 22 | | 3 | | 11 | | 16 | | 22 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 11054,49 | 5720,0 | 534,49 | 3800,00 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 2490,0 | 2490,0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Средства бюджета Рузского муниципального округа | 8564,49 | 3230,0 | 534,49 | 3800,00 | | | | | | | | | 500,00 | 500,00 |

**\* -** Срок действия мероприятия - до 01.01.2024 года